COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.53  del  25.9.2001

OGGETTO:   Convenzione  per la realizzazione di opere di urbanizzazione sulla parte di area destinata ad edilizia privata nel piano particolareggiato di Monsanto. Approvazione.

L'anno DUEMILAUNO, il giorno VENTICINQUE del mese di  SETTEMBRE  alle ore 21.35 in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nell’apposita sala, in 1^ convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.

|  | PRESENTE | ASSENTE |
| --- | --- | --- |
| BAZZANI MICHELE | XX |  |
| MASI ELSA | XX |  |
| BAGAGGIOLO GIOIETTA | XX |  |
| CIBECCHINI FILIPPO | XX |  |
| MUGNAINI ISABELLA | XX |  |
| BARTALESI MAURO NARDI RENZO BETTI ALESSANDRO FERRARI ELENA ALESSANDRA GISTRI PAOLO BURRESI STEFANO NANNONI VERONICA PANDOLFI PAOLO CONFORTI ARMANDO CIBECCHINI DANILO BANDINELLI SILVANO BACCI FRANCO | XX XX XX XX XX XX XX XX XX | XX XX XX |
|  | 14 | 3 |

Presiede l'adunanza Michele Bazzani - Sindaco. Verbalizza il Segretario Comunale D.ssa Samantha Arcangeli.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Escono i Consiglieri Gistri e Bartalesi. Presenti 12)

Il Sindaco ricorda che nel 1997 fu approvato il Piano particolareggiato di Monsanto ed illustra la convenzione.

Il Consigliere Conforti specifica che quando si parla di oneri di parte pubblica si intende che non sono a carico del Comune. Fa presente, inoltre, coma già detto in precedenti casi, che il far rilasciare la fideiussione alla firma della convenzione è penalizzante per i privati e chiede pertanto che venga stabilito che la stessa debba essere presentata al momento del rilascio della concessione. Pertanto nell’art. 8 della convenzione si dovrà dire: “ …la parte concessionaria costituirà la cauzione descritta all’art. 4” anziché “ha costituito”. E all’art.4 si dirà “ .. verrà presentata al memento del rilascio della concessione edilizia apposita polizza fidejussoria …”.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione consiliare n. 04 del 13.02.1997 veniva approvato il Piano Particolareggiato in loc. Monsanto ricadente su terreni di proprietà dei Sig.ri Bartalesi Giuliana, Secci Mario, Secci Leonardo, Benelli Antonio, Benelli Rosita, Morelli Emilia, Fontani Elsa, Fontani Marta, Soc. “Azienda Agricola di Bianchi Fabrizio e C. S.N.C.” per una superficie complessiva di mq. 14.921,

- Detto Piano prevedeva uno sviluppo residenziale per una volumetria complessiva di 9.000 mc. da suddividere in parti uguali tra edilizia residenziale pubblica (PEEP) ed edilizia residenziale privata;

- Con successiva deliberazione n° 94 del 22.12.1997 veniva adottato il Piano per l'edilizia economica e popolare per la relativa volumetria di 4.500 mc. nel rispetto delle previsioni di P.P.; il PEEP fu  approvato definitivamente con deliberazione consiliare n° 41 del 21.05.1998;

- Conseguentemente veniva dato inizio al procedimento espropriativo per la porzione di terreno interessato dall'intervento pubblico, ricadente su proprietà dei Sigg. ri Benelli Antonio, Benelli Rosita, Morelli Emilia Fontani Marta e Fontani Elsa per una superficie complessiva di mq. 4.846 giusto tipo di frazionamento redatto dal Geom. Mauro Picone approvato dall'U.T.E. di Firenze in data 14.09.1999 con tipo n° 2100

- Con atto Notaio Pescatori rep. N° 51855 del 23.06.2000 le aree oggetto di esproprio venivano cedute bonariamente al Comune di Barberino Val d'Elsa il quale, con atto immediatamente successivo le trasferiva in diritto di superficie alla Cooperativa Monsanto Soc. Cooperativa Edificatrice a r.l. per costruirvi gli edifici e realizzare le opere di urbanizzazione;

- Per l'attuazione degli interventi di urbanizzazione gli assegnatari hanno contratto regolare convenzione urbanistica, riportata integralmente nell'atto notarile di assegnazione, e conseguentemente  il Comune di Barberino Val d'Elsa ha rilasciato alla Cooperativa Monsanto concessione edilizia n° 92 del 11.08.2000;

- In data 16.03.2001 la parte privata, ha presentato richiesta di concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di propria competenza, consistenti nel completamento funzionale delle infrastrutture previste nel progetto complessivo di piano particolareggiato;

- Detto progetto è stato esaminato dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 29.05.2001 per il quale è stato espresso parere favorevole

- L'attuazione dell'intervento è subordinata alla stipula di una convenzione per l'esatta realizzazione delle opere di urbanizzazione e la conseguente cessione gratuita delle stesse all'Amministrazione Comunale

Premesso quanto sopra;

Considerato che di fatto la richiesta della parte privata, come previsto nelle norme tecniche del piano particolareggiato che attribuisce a soggetti diversi dal Comune la facoltà di eseguire interventi di urbanizzazione,  tende a realizzare per conto dell’Amministrazione Comunale una infrastruttura pubblica da cedere successivamente al patrimonio immobiliare comunale;

Visto lo schema di convenzione urbanistica allegata alla richiesta suddetta;

Visto il progetto delle opere di urbanizzazione citato in premessa redatto dal Geom. Massimo Calosi e composto  dalla seguente documentazione:

- Tav. n° 1 Estratto di PRG, di Mappa, Estratto di Piano Particolareggiato, Estratto di PEEP, Estratto di PEEP corretto;

- Tav. n° 2 Planimetria con curve di livello con indicazione delle particelle catastali e del manufatto da demolire presente sul terreno interessato;

- Tav. n° 3 Planimetria con curve di livello di progetto con indicazione dei profili longitudinali;

- Tav. n° 4 Profili longitudinali;

- Tav. n° 5 Planimetria di progetto con misure esecutive;

- Tav. n° 6 Planimetria di progetto con sistemazione d’insieme- verde pubblico- strade e parcheggi;

- Tav. n° 7 Planimetria con indicazione del cordonato, zanelle, canalette e muretti;

- Tav. n° 8 Planimetria con indicazione rete di illuminazione pubblica, gas ed acquedotto;

- Tav. n° 9 Planimetria con indicazione rete enel e telecom;

- Tav. n° 10 Planimetria con indicazione rete della fognatura e acque piovane;

- Tav. n° 11 Profilo acque piovane;

- Tav. n° 12 Profilo fognatura;

- Tav. n° 13 Planimetria con calcoli per verifica standard urbanistici;

- Tav. n° 14 Particolari costruttivi;

- Relazione tecnica;

- Documentazione fotografica;

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;

- N.O. Provincia su vincolo idrogeologico

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/00:

- parere favorevole di regolarità tecnica;

- parere favorevole di regolarità contabile.

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della realizzazione delle opere di urbanizzazione in località Monsanto, afferenti la parte privata del piano particolareggiato, da eseguire direttamente da parte dei soggetti privati e cedere successivamente al patrimonio immobiliare comunale;

2) di prendere atto del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione redatto dal Geom. Massimo Calosi e composto dalla seguente documentazione:

- Tav. n° 1 Estratto di PRG, di Mappa, Estratto di Piano Particolareggiato, Estratto di PEEP, Estratto di PEEP corretto;

- Tav. n° 2 Planimetria con curve di livello con indicazione delle particelle catastali e del manufatto da demolire presente sul terreno interessato;

- Tav. n° 3 Planimetria con curve di livello di progetto con indicazione dei profili longitudinali;

- Tav. n° 4 Profili longitudinali;

- Tav. n° 5 Planimetria di progetto con misure esecutive;

- Tav. n° 6 Planimetria di progetto con sistemazione d’insieme- verde pubblico- strade e parcheggi;

- Tav. n° 7 Planimetria con indicazione del cordonato, zanelle, canalette e muretti;

- Tav. n° 8 Planimetria con indicazione rete di illuminazione pubblica, gas ed acquedotto;

- Tav. n° 9 Planimetria con indicazione rete enel e telecom;

- Tav. n° 10 Planimetria con indicazione rete della fognatura e acque piovane;

- Tav. n° 11 Profilo acque piovane;

- Tav. n° 12 Profilo fognatura;

- Tav. n° 13 Planimetria con calcoli per verifica standard urbanistici;

- Tav. n° 14 Particolari costruttivi;

- Relazione tecnica;

- Documentazione fotografica;

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;

- N.O. Provincia su vincolo idrogeologico

3) di approvare l’allegato schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che l’intervento sarà realizzato a  scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la realizzazione degli edifici abitativi.

# COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SULLA PARTE DESTINATA AD EDILIZIA PRIVATA NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI MONSANTO IN BARBERINO VAL D’ELSA

## REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilauno, il giorno……………..del mese di ………………………innanzi a me Notaio…………………… in……………………….. sono comparsi i Signori:

- Geom. Loris Agresti, nato a Firenze il 20/09/1959, residente a Tavarnelle Val di Pesa, via Berlinguer n° 27, il quale agisce in questo atto non in proprio ma in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Barberino Val d’Elsa rappresentante e nell’esclusivo interesse del Comune stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n° ……….. del………….. esecutiva a norma di legge che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;

- Sig.ra Bartalesi Giuliana nata a Barberino Val d’Elsa il 30/12/1949 ed ivi residente in Loc. Monsanto , in Via di Relle n° 1  C.F. BRT GLN 49T70 A663P;

- Sig. Secci Mario nato a Barberino Val d’Elsa il 20/11/1925 e residente in Poggibonsi in Loc. Cedda n° 6/A  C.F.  SCC MRA 25S20 A633L;

- Sig. Secci Leonardo nato a Poggibonsi il 25/07/1973 e residente a Barberino Val d’Elsa in Loc. Monsanto, Via di Relle n° 1   C.F.  SCC LRD 73L25 G752J;

- Sig. Benelli Antonio nato a Barberino Val d’Elsa l’8/02/1939 ed ivi residente in Loc. Monsanto Via Monsanto n° 9  C.F.  BNL NTN 39B08 A633N;

- Sig.ra Benelli Rosita nata a Barberino Val d’Elsa il 22/05/1941 e residente a Poggibonsi in Via Romituzzo n° 4  C.F.  BNL RST 41E62 A633Q;

- Sig.ra Morelli Emilia nata a Barberino Val d’Elsa ed ivi residente in Loc. Monsanto Via Monsanto n° 9  C.F.  MRL MLE 43L64 A633L;

- Sig.ra Fontani Elsa nata a Barberino Val d’Elsa il 03/09/1938 e residente a Poggibonsi in Via Borgaccio n° 65  C.F.  FNT LSE 38P43 A633R;

- Sig.ra Fontani Marta nata a Barberino Val d’Elsa il 15/04/1946 e residente a Barberino Val d’Elsa in Loc. Monsanto in Via del Coderone n° 6  C.F. FNT MRT 46D55 A633O;

- Soc. “Azienda Agricola di Bianchi Fabrizio e C. S.N.C.” con sede in Barberino Val d’Elsa in Loc. Monsanto P.Iva 80003880483 i cui legali rappresentanti sono i Sig.ri Bianchi Fabrizio nato a Gallarate il 04/04/1938 e residente a Gallarate in Via Corso Sempione n° 46, e Bianchi Laura nata a Varese il 25/04/1966 e residente a Poggibonsi in Via XX Settembre n° 66.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, avendo rinunziato tra loro d’accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni,

premesso

- Con deliberazione consiliare n. 04 del 13.02.1997 veniva approvato il Piano Particolareggiato in loc. Monsanto ricadente su terreni di proprietà dei Sig.ri Bartalesi Giuliana, Secci Mario, Secci Leonardo, Benelli Antonio, Benelli Rosita, Morelli Emilia, Fontani Elsa, Fontani Marta, Soc. “Azienda Agricola di Bianchi Fabrizio e C. S.N.C.” per una superficie complessiva di mq. 14.921 distinti al Nuovo Catasto Terreni del comune di Barberino Val d’Elsa al Foglio 63 Particelle n° 42, 43, 44, 116, 123;,

- Detto Piano prevedeva uno sviluppo residenziale per una volumetria complessiva di 9.000 mc. da suddividere in parti uguali tra edilizia residenziale pubblica (PEEP) ed edilizia residenziale privata;

- Con successiva deliberazione n° 94 del 22.12.1997 veniva adottato il Piano per l'edilizia economica e popolare per la relativa volumetria di 4.500 mc. nel rispetto delle previsioni di P.P.; il PEEP fu  approvato definitivamente con deliberazione consiliare n° 41 del 21.05.1998;

- Conseguentemente veniva dato inizio al procedimento espropriativo per la porzione di terreno interessato dall'intervento pubblico, ricadente su proprietà dei Sigg. ri Benelli Antonio, Benelli Rosita, Morelli Emilia Fontani Marta e Fontani Elsa per una superficie complessiva di mq. 4.846 giusto tipo di frazionamento redatto dal Geom. Mauro Picone approvato dall'U.T.E. di Firenze in data 14.09.1999 con tipo n° 2100

- Con atto Notaio Pescatori rep. N° 51855 del 23.06.2000 le aree oggetto di esproprio venivano cedute bonariamente al Comune di Barberino Val d'Elsa il quale, con atto immediatamente successivo le trasferiva in diritto di superficie alla Cooperativa Monsanto Soc. Cooperativa Edificatrice a r.l. per costruirvi gli edifici e realizzare le opere di urbanizzazione;

- Per l'attuazione degli interventi di urbanizzazione gli assegnatari hanno contratto regolare convenzione urbanistica, riportata integralmente nell'atto notarile di assegnazione, e conseguentemente  il Comune di Barberino Val d'Elsa ha rilasciato alla Cooperativa Monsanto concessione edilizia n° 92 del 11.08.2000   ;

- Che l’esecuzione delle opere previste in tale convenzione e relativi elaborati allegati, conformemente a quanto previsto nelle relazione tecnica attuativa del Piano Particolareggiato, non completa interamente le opere da realizzare nella suddetta parte P.E.E.P., rimanendo escluso il completamento della strada di lottizzazione per la quale gli assegnatari realizzeranno uno stralcio funzionale non inferiore al 50% del valore complessivo, rimandando alla parte privata l'obbligo di realizzare il rimanente completamento dei lavori (strada individuata con lettera "S" e velata in blu nella cartografia di PEEP;

- In data 16.03.2001 la parte privata, ha presentato richiesta di concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di propria competenza, consistenti nel completamento funzionale delle infrastrutture previste nel progetto complessivo di piano particolareggiato;

- Detto progetto è stato esaminato dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 29.05.2001 per il quale è stato espresso parere favorevole

- che le opere di urbanizzazione di parte privata interessano le particelle 43, 116 e 123 nella loro totalità e  le particelle n° 203 (ex 42/b), 204 (ex 44/a) come risultano dal frazionamento effettuato dal Geom. Picone, per l’individuazione della parte Pubblica e della Parte Privata , tutte comprese all’interno del Foglio di Mappa 63, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria catastale allegata sub………, riconosciuta conforme e rilasciata dall’UTE di Firenze in data…………..;

- che il progetto delle opere di urbanizzazione della parte privata è costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. n° 1 Estratto di PRG, di Mappa, Estratto di Piano Particolareggiato, Estratto di PEEP, Estratto di PEEP corretto;

- Tav. n° 2 Planimetria con curve di livello con indicazione delle particelle catastali e del manufatto da demolire presente sul terreno interessato;

- Tav. n° 3 Planimetria con curve di livello di progetto con indicazione dei profili longitudinali;

- Tav. n° 4 Profili longitudinali;

- Tav. n° 5 Planimetria di progetto con misure esecutive;

- Tav. n° 6 Planimetria di progetto con sistemazione d’insieme- verde pubblico- strade e parcheggi;

- Tav. n° 7 Planimetria con indicazione del cordonato, zanelle, canalette e muretti;

- Tav. n° 8 Planimetria con indicazione rete di illuminazione pubblica, gas ed acquedotto;

- Tav. n° 9 Planimetria con indicazione rete enel e telecom;

- Tav. n° 10 Planimetria con indicazione rete della fognatura e acque piovane;

- Tav. n° 11 Profilo acque piovane;

- Tav. n° 12 Profilo fognatura;

- Tav. n° 13 Planimetria con calcoli per verifica standard urbanistici;

- Tav. n° 14 Particolari costruttivi;

- Relazione tecnica;

- Documentazione fotografica;

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;

- N.O. Provincia su vincolo idrogeologico

Che l'attuazione dell'intervento è subordinata alla stipula di una convenzione per l'esatta realizzazione delle opere di urbanizzazione e la conseguente cessione gratuita delle stesse all'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

I sig.ri Bartalesi Giuliana, Secci Mario, Secci Leonardo, Benelli Antonio, Benelli Rosita, Morelli Emilia, Fontani Elsa, Fontani Marta, Soc. “Azienda Agricola di Bianchi Fabrizio e C. S.N.C.”, ognuno per proprio conto ma congiuntamente fra loro, si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria della parte privata descritte in premessa, oltre alla realizzazione di due edifici la cui volumetria complessiva non superi i mc. 4500, assumendo in proprio e per i loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo, i seguenti obblighi e doveri:

Art. 1

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite a cura e spese dei lottizzanti nel pieno rispetto dei grafici allegati al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria della parte privata, nonché delle norme tecnico costruttive contenute nelle descrizioni del preventivo di spesa allegato sub……………., e relativamente al 50% dello stralcio funzionale per il completamento della strada di San Ruffignano individuata con lettera "S" e velata in blu nelle tavole di PEEP.

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria avverrà in due fasi distinte e precisamente:

prima fase  - durante la quale saranno eseguite:

- scalinate sul verde ambientale:

- interramento di tubazioni previste passanti sulle scalinate (tubazione per illuminazione pubblica, tubazione per acque piovane, sottofondo in giahia, massetto in cls e muretti di contenimento e protezione in  cls, predisposizione delle luci  per illuminazione pubblica complete di pozzetti, vano per alloggiamento griglie per raccolta acque piovane ecc..

- movimenti terra per la realizzazione delle scalinate sul verde ambientale, per il percorso pedonale longitudinale tra Via di Monsanto e Via S. Ruffignano, parcheggio pubblico e percorso adiacente alla piazza di uso privato;

- opere stradali (massicciata, rifioritura) per la sistemazione della strada di Via S. Ruffignano;

- interramento delle linee aree dell’enel e della telecom nei tratti fuori il percorso pedonale che congiunge Via di Monsanto con Via S. Ruffignano;

- scavo, realizzazione di muretti di contenimento e protezione in cls o in blocchi, con stesura di soletta in cls con sottostanti tubazioni per illuminazione pubblica e tubazioni per raccolta acque piovane, nei percorsi pedonale che tagliano il “verde ambientale”;

- scavo di sbancamento per la realizzazione della rampa lungo Via di Monsanto;

Durante questa fase la pavimentazione dei percorsi pedonali sul verde ambientale, sarà eseguita provvisoriamente mediante getto in cls, il parcheggio pubblico sarà lasciato a terra battuta, ed il percorso pedonale che congiunge Via Monsanto Con Via  S. Ruffignano sarà lasciato a terreno naturale;

L’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere di questa fase dovrà risultare da apposita attestazione da parte del comune, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati e previo collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale dichiarerà l’idoneità provvisoria delle opere suddette all’uso a cui sono destinate. Alla richiesta dovrà allegarsi il certificato di collaudo delle opere in c.a. eventualmente presenti.

Dopo la certificazione dell’avvenuta esecuzione delle opere relative alla prima fase, si potrà scorporare la polizza fidejussoria di cui all’art. 3 a garanzia dell’importo corrispondente alle opere realizzate, determinato in base ai prezzi indicati nel computo metrico allegato al progetto delle opere di urbanizzazione primaria.

I lottizzanti comunicheranno al Comune la data di inizio lavori nonché il nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice.

L’area oggetto delle opere di urbanizzazione sarà opportunamente recintata nei modi e nelle forme dei cantieri edili.

In prossimità dell’accesso ed in posizione ben visibile al pubblico, sarà installato a cura e spese dei lottizzanti, un cartello segnalatore indicante il nominativo del proprietario dell’area, del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice.

seconda fase  - durante la quale saranno eseguite le restanti opere e precisamente:

- completamento opere stradali di cui alla prima fase ( binder e strato di usura della carreggiata di Via S. Ruffignano, realizzazione dell’intero  marciapiede lungo Via S. Ruffignano);

- pavimentazione dei percorsi pedonali sul “verde ambientale”; rivestimento dei muretti di contenimento e protezione, con pietra locale, posa in opera di cordonato e cimasa sopra i muretti;

- realizzazione del muretto di contenimento in c.a. e rivestimento in pietra del muretto di sostegno del parcheggio, cimasa e quant’altro;

- realizzazione di tutte le reti di adduzione alle abitazioni (gas, acquedotto, fognatura, acque piovane, enel e telecom) passanti sul percorso pedonale che congiunge Via di Monsanto con Via S. Ruffignano;

- realizzazione di muretto in c.a., a blocchi o altro materiale a contenimento del percorso pedonale che congiunge Via Monsanto con Via S. Ruffignano

- sistemazione definitiva del parcheggio pubblico mediante posa in opera di pavimentazione affogata nel terreno; realizzazione della rampa di collegamento parcheggio percorso pedonale, rivestimento in pietra dei muri di contenimento, e pavimentazione;

- realizzazione tutte le reti di adduzione alle abitazioni (gas, acquedotto, fognatura, acque piovane, enel e telecom) passanti sulla rampa pedonale lungo Via di Monsanto;

- realizzazione della rampa lungo Via di Monsanto mediante muri in c.a., rivestimento in pietra, predisposizione dell’illuminazione pubblica sul percorso, getto in cls per la realizzazione della rampa e successiva pavimentazione;

- costipazione e stesura di ghiaia sul percorso pedonale adiacente alla piazza e successiva pavimentazione previo passaggio di condutture;

- impianto di illuminazione pubblica completo in ogni sua parte (armature, apparecchi di illuminazione e allacciamenti necessari a rendere funzionante l’illuminazione),

- impianto di distribuzione dell’energia elettrica e della rete telefonica nelle canalizzazioni predisposte nella prima fase, e realizzazione in modo completo nelle parti non eseguite nella prima fase;

- pavimentazione del marciapiede nella parte pubblica e completamento strada mediante asfaltatura della strada di S. Ruffignano, contestualmente al tratto di parte privata; pavimentazione della strada interna con autobloccanti nella zona di parte P.E.E.P.;

- pavimentazione di tutti i percorsi pedonali, sia sulla piazza, che il percorso che attraversa il lotto “B”, sia il percorso che collega Via Monsanto con Via S. Ruffignano;

- sistemazione delle aree a verde con manti erbosi, siepi, panchine, messa a dimora di piante ecc..;

- segnaletica stradale definitiva.

Le opere relative alla seconda fase potranno essere attuate soltanto dopo l’attestazione del Comune relativa all’avvenuta esecuzione delle opere della prima fase, e comunque

dopo o congiuntamente alla costruzione degli edifici e comunque dovranno essere ultimate entro e non oltre i termini di validità della utilizzazione edilizia della concessione fissati dall’art. 4 della L. 10/1977.

L’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla seconda fase sarà attestata entro 60 gg. dalla richiesta degli interessati e previo collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale dichiarerà l’idoneità definitiva delle opere suddette all’uso a cui sono destinate. Alla richiesta dovrà allegarsi il certificato di collaudo delle opere in c.a. eventualmente presenti, non realizzate nella prima fase.

Art. 2

PASSAGGIO AL COMUNE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Avvenuto il collaudo della seconda fase, il Comune di Barberino Val d’Elsa è obbligato a prendere in consegna, entro 60 giorni dal rilascio dell’attestazione della regolare esecuzione, le opere di urbanizzazione primaria realizzate, o comunque, contestualmente alla data di cessione delle aree di cui all’art. 5, se ciò avvenisse dopo;

Sino alla presa in consegna da parte del Comune, tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini di assicurare la pubblica incolumità e la conservazione delle opere, sono a totale carico della concessionaria.

Art. 3

L’importo dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione viene stabilito in £. ……………..

(…………………………………………) come risulta dal computo metrico estimativo che si allega alla presente.

Art. 4

GARANZIE

A garanzia delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire, verrà presentata, al momento del rilascio della concessione edilizia, apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, maggiorata del 5 % pari a £. ………………………….

(……………………………….), rinnovabile anno per anno e non svincolabile senza il preventivo assenzo dell’Ente.

Art. 5

CESSIONE AREE

Avvenuto il collaudo della seconda fase, la parte concessionaria si obbliga a cedere a favore del Comune di Barberino Val d’Elsa le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, giusti i relativi frazionamenti che la parte concessionaria si obbliga ad effettuare a propria cura e spese, cosi come vidimati dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Barberino val d’Elsa.

La presa in consegna delle aree in questione dovrà essere effettuata entro 90 gg. dalla comunicazione dei concessionari circa la propria disponibilità alla cessione delle stesse.

Le aree saranno cedute tutte gratuitamente nella proprietà e disponibilità del Comune di Barberino Val d’Elsa ad eccezione del tratto di percorso pedonale che attraversa l’edificio denominato dal Piano Particolareggiato come “Lotto B”, per il quale sarà ceduto solo il “diritto di superficie” illimitato, rimanendo di proprietà esclusiva dei concessionari qualsiasi opera costruita sotto e qualsiasi opera costruita sopra tale passaggio.

Art. 6

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Gli oneri di urbanizzazione secondaria saranno corrisposti al momento del rilascio delle concessioni edilizie nei termini e modi previsti dalla legge e nella misura e quantità previste dalle norme vigenti al momento del rilascio delle medesime.

Art. 7

UTILIZZAZIONE DEI LOTTI

Il rilascio delle concessioni edilizie dei lotti dovrà avvenire solo dopo la stipula della presente convenzione e la realizzazione degli edifici dovrà avvenire soltanto dopo la certificazione della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla prima fase ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria così come stabilito al precedente art. 6.

L’utilizzazione del lotto dovrà avvenire in conformità agli elaborati grafici del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, nonché dei progetti esecutivi dei singoli edifici, previo rilascio di concessione edilizia alla proprietà avente titolo.

Le obbligazioni nascenti dal predetto atto a carico della parte concessionaria, si sono intese estese ai suoi successori ed aventi causa, la quale ha l’obbligo di informare l’A.C. dei trapassi di proprietà entro sei mesi dall’avvenuto trasferimento.

La parte concessionaria si obbliga ad inserire nei rogiti di vendita dei terreni oggetto della presente realizzazione, le norme e le prescrizioni contenute nella predetta convenzione.

Art. 8

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi e degli oneri assunti con il predetto atto, la parte concessionaria costituirà la cauzione descritta all’art. 4.

Detta cauzione rimarrà a disposizione del Comune fino alla data dell’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Qualora in dipendenza dell’aumento dei costi di costruzione, la cauzione presentata non garantisse l’esecuzione delle opere stesse a cui essa è riferita il Comune potrà richiedere che la cauzione venga integrata sulla base dei costi aggiornati.

In particolare l’A.C. predetta, in caso di mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione primaria, ha la facoltà di sostituirsi alla parte lottizzante previa intimazione con termine di tre mesi, utilizzando la cauzione predetta per fronteggiare le spese dei lavori, salvo ed impregiudicato il pieno diritto ad adire le vie giudiziarie per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti, nonché il rimborso della spesa eventualmente eccedente la garanzia finanziaria come sopra costituita.

La cauzione predetta non potrà comunque essere svincolata e restituita alla parte concessionaria sino all’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria della seconda fase.

Art. 9

VARIE

Le spese del presente atto, della cessione gratuita delle aree, ed ogni altra spesa inerente e conseguente, comprese quelle di registrazione e trascrizione, sono a totale carico della parte concessionaria.

Il comune di Barberino Val d’Elsa ha preso atto delle obbligazioni assunte dalla parte concessionaria, ed ha dichiarato che gli effetti della predetta convenzione acquistano efficacia dal momento del rilascio della concessione edilizia delle opere di urbanizzazione primaria, anche se la

stessa si intende approvata ed autorizzata dal giorno di trascrizione della predetta convenzione nei Registri Immobiliari, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

La presente convenzione ha validità decennale.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, valgono le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.

Letto, approvato e sottoscritto

I CONCESSIONARI						IL FUNZIONARIO INCARICATO

PARERI D.lgs.267/2000 -  alla proposta di deliberazione ad oggetto “Convenzione  per la realizzazione di opere di urbanizzazione sulla parte di area destinata ad edilizia privata nel piano particolareggiato di Monsanto. Approvazione”  all’ordine  del giorno del  Consiglio Comunale del 25.9.2001.

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto Loris Agresti, Responsabile dell’Area Tecnica, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 25.9.2001                          	 IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO   Loris  Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Cecilia Lavorini, Responsabile dell’area economico-finanziaria, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 25.9.2001                          	  IL RESPONSABILE AREA      ECONOMICO-FINANZIARIA

F.TO   D.ssa Cecilia Lavorini

IL PRESIDENTE				                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to   Michele Bazzani                                                                       f.to  Dott.ssa Samantha Arcangeli

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

# Lì, 10.10.2001   	                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

# f.to  Dott.ssa Samantha Arcangeli

# Ai sensi degli artt.126, c.1, e 134 c.1 del D.Lgs.267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Comitato Regionale di Controllo per il controllo preventivo di legittimità.

# Lì, ________		             				                 IL SEGRETARIO COMUNALE

# Dott.ssa Samantha Arcangeli

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co. è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______ a seguito di esito favorevole del controllo effettuato dal Co.Re.Co. giusta decisione n. __  in data ________.

 La presente deliberazione, trasmessa al Co.Re.Co. in data ______, è divenuta esecutiva in data ______ per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.lgs.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Lì __________					                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______________ al ________________________ ai sensi dell’art. 124, c.1, D.Lgs.267/2000 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ______________________                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Samantha Arcangeli)

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. Lì, _________ Il Collaboratore Amm.vo ufficio segreteria