# CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FIRENZE, IL COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA E IL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE, VIARIE E SCOLASTICHE.

L’anno 2007, il giorno …….. del mese di …………., presso la sede della Provincia di Firenze, in Firenze, Via Cavour, n.c. 1

TRA

1 – La Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore Matteo Renzi, nato a ……………………………. il ……………………..,(C.F. della Provincia ………………), domiciliato per la qualifica presso la sede provinciale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n. ……. del …………………., esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

2 – Il Comune di Barberino Val d’Elsa, in persona del Sindaco pro tempore Maurizio Semplici, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 21 luglio 1948, (C.F. del Comune 01337910481), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………. del ………….., esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

3 – Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, in persona del Sindaco pro tempore Stefano Fusi, nato a Barberino Val d’Elsa (FI) il 25 agosto 1959, (C.F. del Comune 01216860484), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ……….. del ………………., esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

PREMESSO

-che i Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa (di seguito, per brevità: “Comuni”) e la Provincia di Firenze (di seguito, per brevità: “Provincia”) hanno stipulato in data 30 settembre 2005 un protocollo d’intesa per la realizzazione, con il contributo economico della Provincia medesima, di strutture sociali, culturali, sportive, viarie e scolastiche da realizzare sul territorio dei Comuni;

- che, per alcune delle opere previste dal citato protocollo d’intesa, gli impegni reciproci dei Comuni sono stati formalizzati con l’«Accordo di programma tra il Comune di Barberino Val d’Elsa e il Comune di Tavarnelle Val di Pesa per la realizzazione di strutture sociali, culturali, viarie, sportive e scolastiche» stipulato in data 3 agosto 2006, in vigore dal 23 agosto 2006;

- che  con le deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Tavarnelle Val di Pesa n. 16 del 23 marzo 2006 e del Consiglio Comunale del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 7 del 21 marzo 2006, esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati gli elenchi annuali per l’anno 2006 ed i programmi triennali delle opere pubbliche per gli anni 2006/2008, e con deliberazioni n….del…..e n……del……..hanno adottato gli elenchi annuali per l’anno 2007 e i programmi triennali per gli anni 2007/2009;

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n…..del…… la Provincia ha approvato l’elenco annuale per l’anno 2006 ed il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2006/2008, e con deliberazione n.     del…..ha adottato l’elenco annuale per l’anno 2007 ed il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2007/2009;

CONSIDERATO

-che l’art. 30 del TUEL prevede la conclusione di convenzioni tra enti per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;

-che in attuazione del disposto sopra citato i Comuni e la Provincia concordano di sottoscrivere apposita convenzione per disciplinare gli impegni reciprocamente da assumere per la realizzazione dei servizi ed interventi indicati in premessa e meglio descritti nel prosieguo;

- che, per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, i Comuni rinviano all’accordo di programma sottoscritto in data 3 agosto 2006;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra i Comuni e la Provincia,  la presente convenzione:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che è redatta con le modalità e con gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

ART. 2 – FINALITA’

La presente convenzione ha per finalità il coordinamento degli enti  per la programmazione e il finanziamento di una serie di interventi descritti ai successivi articoli, realizzando la massima collaborazione e l’intesa reciproca.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha come oggetto la definizione degli impegni reciproci della Provincia e dei Comuni per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche ed attività:

A) nell’ambito di un nuovo plesso scolastico da realizzare in loc. Bustecca, nel territorio del Comune di Barberino Val d’Elsa, costruzione di una scuola materna al servizio di entrambi di Comuni, per un importo complessivo dell’intervento pari ad Euro 1.400.000,00, di cui Euro 400.000,00 finanziati con il contributo della Provincia , Euro 600.000,00 a carico del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (corrispondenti al 60 per cento dell’importo residuo) ed Euro 400.000,00 a carico del Comune di Barberino Val d’Elsa (corrispondenti al 40 per cento dell’importo residuo);

B) realizzazione di una nuova scuola elementare al servizio del Comune di Barberino Val d’Elsa, per un importo complessivo dell’intervento pari ad Euro 2.500.000,00, di cui Euro 300.000,00 finanziati con il contributo della Provincia ed Euro 2.200.000,00 a carico del Comune di Barberino Val d’Elsa;

C) redazione del progetto preliminare per la realizzazione di una strada di circonvallazione al centro abitato del Comune di Barberino Val d’Elsa, incluse le necessarie indagini geologiche di dettaglio, sulla base dello studio di fattibilità redatto dalla Regione Toscana e condiviso dal Comune di Barberino V.E.;

D) redazione del progetto preliminare dell’intervento di completamento verso sud della circonvallazione del capoluogo del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (III Lotto) fino al congiungimento con la circonvallazione del capoluogo del Comune di Barberino Val d’Elsa;

E) realizzazione, nel Comune di Barberino Val d’Elsa, di un camminamento pedonale parallelo alla strada provinciale n. 49 nel tratto compreso fra la lottizzazione del valico in località Marcialla e l’incrocio con la strada comunale che porta al cimitero locale, finanziato con il contributo della Provincia e del Comune di Barberino Val d’Elsa, secondo accordi e modalità che saranno concordati tra i due enti;

F) realizzazione della bretella alla strada provinciale n. 101 in località Pietracupa, prevista dal Piano triennale delle opere pubbliche della Provincia per l’anno 2008, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 interamente finanziato dalla Provincia;

G) realizzazione della variante alla strada provinciale n. 49, in località Marcialla, prevista dal Piano triennale delle opere pubbliche della Provincia per l’anno 2009, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI CAPOFILA DEGLI INTERVENTI.

Per gli interventi di cui all’articolo precedente la Provincia ed i Comuni confermano quanto già convenuto e riportato nei  programmi  delle opere pubbliche sopra citati, nonché nell’«Accordo di programma tra il Comune di Barberino Val d’Elsa e il Comune di Tavarnelle Val di Pesa per la realizzazione di strutture sociali, culturali, viarie, sportive e scolastiche» stipulato in data 3 agosto 2006,  definendo quanto segue:

A) costruzione di una scuola materna - Ente capofila: Comune di Barberino Val d’Elsa;

B) realizzazione di una nuova scuola elementare al servizio del Comune di Barberino Val d’Elsa – Ente capofila: Comune di Barberino Val d’Elsa;

C) redazione del progetto preliminare per la realizzazione di una strada di circonvallazione al centro abitato del Comune di Barberino Val d’Elsa – Ente capofila: Provincia;

D) redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’intervento di completamento verso sud della circonvallazione del capoluogo del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (III Lotto) fino al congiungimento con la circonvallazione del capoluogo del Comune di Barberino Val d’Elsa – Ente capofila: Provincia;

E) realizzazione, nel Comune di Barberino Val d’Elsa, di un camminamento pedonale parallelo alla strada provinciale n. 49 nel tratto compreso fra la lottizzazione del valico in località Marcialla e l’incrocio con la strada comunale che porta al cimitero locale – Ente capofila: Comune di Barberino Val d’Elsa;

F) realizzazione della bretella alla strada provinciale n. 101 in località Pietracupa come previsto dal Piano triennale delle opere pubbliche della Provincia – Ente capofila: Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

G) realizzazione della variante alla strada provinciale n. 49, in località Marcialla – Ente capofila: Provincia.

ART. 5 - PIANO FINANZIARIO E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.

Il piano finanziario indicante i costi previsti per l’esecuzione di interventi pubblici e l’ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli stessi è definito dalle deliberazioni di approvazione dell’elenco annuale 2006 e del programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e dai successivi aggiornamenti agli stessi di cui alle deliberazioni di adozione degli elenchi annuali per il 2007 e dei programmi triennali delle opere pubbliche per il periodo 2007/2009 degli Enti sottoscrittori della presente convenzione.

ART. 6 – IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI.

Con riferimento alle attività e agli interventi descritti all’art. 3 (richiamati con le lettere agli stessi corrispondenti) le parti si impegnano come segue.

A) La Provincia si impegna ad erogare il finanziamento di € 400.000,00 a suo carico entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La progettazione sarà predisposta a proprie spese  dai Comuni, che provvederanno anche alla Direzione dei lavori.

Le procedure di gara saranno espletate dal Comune di Barberino Val d’Elsa, quale stazione appaltante, tramite l’Ufficio Gare Associato.

I lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2008.

B) La Provincia si impegna ad erogare il finanziamento di € 300.000,00 a suo carico entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La progettazione sarà predisposta a proprie spese dal Comune di Barberino Val d’Elsa, che provvederà anche alla Direzione dei lavori.

Le procedure di gara saranno espletate dal Comune di Barberino Val d’Elsa, quale stazione appaltante, tramite l’Ufficio Gare Associato.

I lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2009.

C) Considerato che la Regione Toscana ha predisposto lo studio di fattibilità della Circonvallazione all’abitato di Barberino Val D’Elsa, in variante alla SR2, il Comune si impegna, sulla base del tracciato proposto dalla Regione, a predisporre tutti gli atti necessari per la redazione della Variante Urbanistica. La Provincia si impegna ad inserire l’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche periodo 2007/2009 per una quota che sarà solo una parte dell’importo ad essa spettante, in considerazione del fatto che, trattandosi di opera di competenza regionale, il suo finanziamento sarà di competenza della Regione ed in quota parte della Provincia e del Comune secondo gli accordi che saranno presi con la Regione e quindi la sua progettazione definitiva dovrà essere subordinata all’esistenza del finanziamento complessivo dell’opera stessa. La Provincia si impegna quindi alla redazione del solo progetto preliminare entro 6 mesi dalla adozione della Variante Urbanistica da parte del Comune. Il Comune si impegna a fornire alla Provincia tutti i dati necessari a sua disposizione per la progettazione.

D) Per il terzo lotto della Circonvallazione di Tavarnelle Val di Pesa, anch’essa di competenza regionale, e da realizzarsi come completamento dei due lotti già realizzati ed in variante alla SR2, il Comune di Tavarnelle Val di Pesa si impegna a redigere lo studio di fattibilità. Una volta redatto, questo studio dovrà essere presentato alla Regione Toscana per accedere al finanziamento dell’opera, che sarà cofinanziata anche dal Comune e dalla Provincia, in quota parte, secondo gli accordi che saranno presi insieme alla Regione. Una volta acquisito il parere favorevole sullo studio di fattibilità da parte della Regione, il Comune si impegna, sulla base del tracciato condiviso, a predisporre tutti gli atti utili per la redazione della Variante Urbanistica, se la stessa risulterà necessaria..

E) La Provincia si impegna ad erogare il finanziamento ad essa spettante a seguito degli accordi che intercorreranno tra i due enti, secondo le modalità che verranno concordate. La progettazione sarà predisposta a proprie spese  dal Comune di Barberino Val d’Elsa, che provvederà anche alla Direzione dei lavori. Le procedure di gara saranno espletate dal Comune di Barberino Val d’Elsa, quale stazione appaltante, tramite l’Ufficio Gare Associato. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2008.

F) Per la variante alla SP101, in località Pietracupa,  che la Provincia ha già inserito nel proprio Piano delle Opere Pubbliche per un importo pari a € 1.000.000,00 con finanziamento nell’anno 2008, il comune di Tavarnelle Val di Pesa si impegna a redigere lo studio di fattibilità entro il 31.03.2007. A tal fine verrà formato un tavolo tecnico per valutare le varie soluzioni che possono scaturire dallo studio. La Provincia si impegna, entro il 31.05.2007, ad affidare l’incarico per le indagini geologiche ed i rilievi aerei della fascia interessata dal tracciato, mentre il Comune si impegna a predisporre tutti gli atti utili per la redazione della Variante Urbanistica, se la stessa risulterà necessaria. Per quanto riguarda i passaggi successivi, come le varie fasi progettuali, la direzione dei lavori, la gara d’appalto, ed eventuali ulteriori finanziamenti necessari per la realizzazione dell’opera che possono scaturire allo studio di fattibilità, sarà stipulato apposito accordo di programma tra i due enti interessati alla realizzazione dell’opera per definire ogni passaggio necessario. Tale accordo dovrà essere sottoscritto entro il 30.07.2007.

G) Per la variante alla SP49, in località Marcialla, che la Provincia ha già inserito nel proprio Piano delle Opere pubbliche, per un importo pari a € 1.000.000,00,  con finanziamento nell’anno 2009, si rende necessaria la redazione dello studio di fattibilità. Per questo sarà costituito un tavolo tecnico tra la Provincia ed il Comune di Barberino Val D’Elsa. Questo studio sarà redatto dalla Provincia entro il 31.12.2007. Dopo la redazione dello studio il Comune si impegna a predisporre tutti gli atti necessari per la redazione della Variante Urbanistica. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori finanziamento per la realizzazione dell’opera rispetto a quelli già previsti, i due enti si impegnano reciprocamente a trovare le risorse necessarie e  per questo sarà sottoscritto apposito accordo di programma entro il 31.12.2008. La Provincia si impegna a redigere il progetto preliminare entro il 30.09.2008 e a redigere il progetto definitivo entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

ART. 7 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE.

Relativamente alla definizione delle quote di proprietà sull’opera di cui all’art. 3, lett. A) i Comuni confermano quanto prescritto dall’«Accordo di programma tra il Comune di Barberino Val d’Elsa e il Comune di Tavarnelle Val di Pesa per la realizzazione di strutture sociali, culturali, viarie, sportive e scolastiche» stipulato in data 3 agosto 2006, e quindi convengono che la quota di proprietà di ciascuno di essi corrisponda alla quota di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’opera, al netto della quota di finanziamento a carico della Provincia.

Sono interamente di proprietà del Comune di Barberino Val d’Elsa le opere indicate all’art.3, alle lettere B) ed E).

Rientrano nel patrimonio indisponibile della Provincia le opere indicate all’art.3, alle lettere F) e G), mentre quelle indicate alle lettere C) e D) nel patrimonio indisponibile della Regione. Tutte queste opere saranno in gestione alla Provincia. A seguito della realizzazione delle opere stradali, le parti viarie sottese dalle nuove varianti passeranno al patrimonio indisponibile dei Comuni.

ART. 8 – FORME DI CONSULTAZIONE.

La consultazione tra i Comuni e la Provincia per l’attuazione degli impegni previsti dalla presente convenzione è assicurata mediante la Conferenza istituzionale, che è composta dai Sindaci dei Comuni, dal Presidente della Provincia o loro delegati.

La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno, entro il giorno 30 Settembre.

La presidenza della Conferenza è assunta dal Presidente della Provincia.

Il Presidente convoca la Conferenza, d’ufficio o su richiesta di uno dei componenti.

Le funzioni del segretario della Conferenza saranno svolte da un dipendente dei Comuni scelto d’intesa tra gli stessi.

Il Gruppo tecnico è composto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Barberino Val d’Elsa e dal Responsabile della Direzione Viabilità della Provincia.

Ne possono far parte altri funzionari tecnici dei due Comuni e della Provincia, scelti dalla Conferenza istituzionale, che provvede anche alla nomina del Coordinatore.

Il Gruppo tecnico ha compiti istruttori, di supporto, di collegamento e di coordinamento – a livello tecnico-gestionale – delle azioni dei Comuni e della Provincia per l’attuazione degli impegni previsti dalla presente convenzione.

ART. 9  RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO.

Nel caso di inadempimento nell’attuazione degli impegni stabiliti dalla presente convenzione, la Conferenza istituzionale segnala la circostanza alla parte inadempiente, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per provvedere.

Qualora l’inadempimento persista la convenzione è risolta ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

ART. 10 - RINVIO.

I Comuni, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, fanno espresso rinvio agli impegni assunti nei documenti di programmazione nonché con l’«Accordo di programma tra il Comune di Barberino Val d’Elsa e il Comune di Tavarnelle Val di Pesa per la realizzazione di strutture sociali, culturali, viarie, sportive e scolastiche» stipulato in data 3 agosto 2006, riservandosi comunque di stipulare ulteriori accordi di programma o convenzioni, per la disciplina degli impegni reciproci relativi alla realizzazione delle opere indicate al precedente art.3 e non assunti con la presente.

ART. 11 - DURATA.

Gli Enti si assumono l’impegno di provvedere agli adempimenti di cui alla presente convenzione nei tempi e secondo le modalità indicati.

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 (leggasi cinque), salvo rinnovo, che decorrono dalla sottoscrizione della stessa.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nell’attuazione della presente convenzione, i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla realizzazione degli obiettivi della convenzione medesima.

*******

La presente convenzione, letta e sottoscritta dai contraenti e dagli stessi approvata per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di n……….. pagine complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti.

Il Sindaco                                                                  Il Sindaco

di Barberino Val d’Elsa                                         di  Tavarnelle Val di Pesa

Maurizio Semplici   					       Stefano Fusi

Il Presidente

della Provincia di Firenze

Matteo Renzi