COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

#### AREA TECNICA - U.O. Lavori Pubblici

Al Sindaco - sede

Oggetto: Legge 109/94 Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2007 / 2009  -    modifica 3

Con riferimento al decreto del Ministero dei LL.PP del 21/06/2000, circa le modalità per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2007/2009, quest’ufficio, in considerazione delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto i seguenti studi di fattibilità per le opere da inserire nel programma suddetto.

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2007

- Ristrutturazione scuola media capoluogo ed adeguamento a centro cultura

Premessa

Il complesso scolastico ubicato lungo Via Semifonte, nel Capoluogo del Comune di Barberino Val d'Elsa, è attualmente destinato ad ospitare i locali della scuola elementare "Francesco da Barberino" e della scuola media "Giorgio La Pira". E' composto da vari edifici collegati fra loro, con una totale saturazione del lotto ed una situazione urbanistica che non consente ormai più alcun adattamento al mutare delle esigenze. Il complesso è  in una situazione di non adeguatezza sotto i profili funzionale e impiantistico, oltre che nelle dotazioni di sicurezza, in particolare per la parte adibita a scuola media. Il vantaggio dell'accorpamento in termini di economicità e di uso razionale del personale non docente impegnato nella scuola non è compensato dalla situazione in cui sono costretti fisicamente gli edifici.

In seguito a queste e ad altre considerazioni l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere ad

un completo riordino del patrimonio edilizio destinato ad ospitare le scuole comunali del Capoluogo, in accordo con il vicino Comune di Tavarnelle Val di Pesa, sottoscrivendo con questo e con la Provincia di Firenze uno specifico protocollo di intesa, approvato dal Consiglio Comunale in data 1 agosto 2006 con atto nr. 33.  È stata prevista la costruzione di un nuovo polo scolastico in località Bustecca, nella zona nord del Capoluogo, in cui si prevede la costruzione di un asilo nido e di una scuola materna intercomunali oltre ad una nuova sede per le scuole elementari. Le scuole medie, dato il basso numero di alunni che le frequentano già attualmente, verranno accorpate con quelle di Tavarnelle Val di Pesa. Per il finanziamento di parte del nuovo edificio delle scuole elementari è prevista la vendita dell'attuale complesso delle stesse scuole elementari, con la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione di pari volume di edilizia residenziale. L'edificio della scuola media, di maggior valore storico, verrà invece mantenuto nella proprietà del Comune per essere restaurato e destinato a scopi culturali.

Il Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Barberino Val d'Elsa definisce già queste strategie, con la indicazione sia delle nuove aree scolastiche che delle nuove destinazioni per gli edifici esistenti. Per la trasformazione dell'area della scuola elementare è prevista la redazione di un piano di recupero che definisca preventivamente le condizioni di sostenibilità dell'intervento, mentre per il restauro del complesso delle attuali scuole medie si deve procedere alla progettazione di un intervento di restauro per la sua trasformazione in un Centro per le culture, in cui concentrare l'attività del Comune su questo tema.

.

Il progetto

Il progetto definitivo approvato traccia le linee generali su cui articolare l'intervento, che dovranno essere in un secondo tempo sviluppate dalle successive fasi della progettazione. Nella soluzione individuata dal progettista si prevede  la collocazione nell'edificio di una serie di funzioni destinate ad aumentare  l'offerta di servizi per la crescita culturale dei cittadini, fra cui il principale sarà quello della biblioteca comunale, intesa come servizio moderno e comprendente una ampia serie di funzioni, non solo legate al tradizionale prestito dei libri.

La sede della biblioteca è infatti attualmente nel Palazzo storico denominato dei Pellegrini, in locali inadeguati per dimensione ed accessibilità ed ove non è possibile, per evidenti ragioni fisiche, alcun adeguamento, con conseguente limitazione delle possibilità di ampliamento del servizio. Nella nuova collocazione sarà invece possibile, oltre al prestito dei libri da implementare comunque nelle dotazioni, lo svolgimento di attività di studio e ricerca, oltre ad avere la possibilità di organizzare piccoli eventi culturali, quali presentazioni di libri, conferenze od incontri con autori. La concezione attuale delle biblioteche prevede, oltre a garantire ai fruitori il libero accesso ai depositi, una attività di supporto o reference da parte di personale specializzato che troverà nella nuova collocazione spazi specifici per poter svolgere la propria attività. Inoltre, per favorire l'afflusso e la permanenza dei cittadini di ogni condizione e fascia di età saranno previsti una serie di servizi, dotati di spazi autonomi ed organizzati, per la lettura di giornali e riviste, per l'ascolto di musica e la proiezione di video e film, per l'accesso all'informatica ed alla rete internet. I giovani ed i ragazzi avranno uno spazio in cui ritrovarsi dedicato alle loro esigenze.

Altre funzioni importanti saranno la nuova sede dell'archivio storico, attualmente depositato provvisoriamente in un magazzino, la sede di alcune associazioni di volontariato ed alcune aule attrezzate per la didattica, anche rivolta agli adulti. Sono previste alcune salette e dei locali per una maggiore permanenza per motivi di studio. Un piccolo locale di guardaroba ed uno di ristoro e riposo, oltre ad i servizi igienici, completeranno l'offerta di spazi, il tutto come meglio illustrato negli elaborati grafici redatti dal tecnico incaricato.

Relazione con il futuro piano di recupero

Il Regolamento urbanistico vigente prevede che l’assetto delle aree interno al fabbricato oggetto di progettazione sia definito mediante un Piano di recupero. Questo progetto anticipa, una serie di soluzioni per la sistemazione del lotto cui i successivi strumenti dovranno necessariamente adeguarsi, pur nel rispetto delle attuali norme in vigore. Qualora la approvazione del piano pervenisse quando le fasi successive della progettazione non fossero ancora concluse queste dovranno considerare eventuali piccoli aggiustamenti necessari, pur nel rispetto delle presenti scelte progettuali.

Il progetto considera anche, nel suo sviluppo temporale, i vincoli imposti dalla permanenza, per il tempo necessario alla costruzione del nuovo edificio nella nuova localizzazione,  delle scuole elementari. Infatti in una prima fase sarà mantenuta la possibilità di utilizzare la cucina durante i lavori di ristrutturazione, che verrà comunque dismessa in modo da consentire il procedere del cantiere. Mentre le scuole elementari saranno ancora in funzione i locali al primo piano del centro potranno facilmente ospitare le funzioni di refettorio, sporzionamento cibi e didattiche, attualmente ospitate nel nuovo edificio sul lato sud del complesso. In questa fase è prevista solo la demolizione, fra i volumi aggiunti, del corpo cucina. Una volta attuato il piano di recupero, con le  indicazioni che questo riterrà di formulare, si procederà con il resto delle demolizioni e con la sistemazione finale del giardino, potendo comunque nel frattempo il complesso essere trasformato e funzionare pienamente.

Quadro economico

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 998.500,00 stimati, per quanto attiene i lavori, dividendo le superfici interessate in quattro categorie di intervento:

R1.    ristrutturazione leggera

R2.    ristrutturazione ordinaria

R3.    ristrutturazione pesante

NC.   nuova costruzione

ed attribuendo a ciascuna un valore economico per ogni metro quadro di superficie interessata.

Il valore medio per intervenire sui circa 720 metri quadrati utile del complesso è pari a circa 990 €  il che porta ad una spesa per lavori edili di circa € 714.000,00 a cui vanno aggiunti € 63.000,00 per lavori esterni, con una spesa complessiva in appalto di € 777.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza che verranno definiti in sede di progettazione definitiva.

A questa somma vanno aggiunte quelle a disposizione della Amministrazione per spese tecniche ed IVA pari ad € 221.350,00 per un totale progettuale di € 998.350,00. Un maggiore dettaglio risulta dalla tabella seguente:

Lavori base asta                                                                   Euro    777.000,00

I.V.A. 10%                                                                           Euro      77.700,00

Spese tecniche                                                                      Euro    124.200,00

I.V.A. spese tecniche 10%                                                   Euro      19.450,00

TOTALE                                                                               Euro  998.350,00

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole Capoluogo – lotto 4

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione del Lotto n° 4, prevede la realizzazione di ulteriori spazi 	per la sosta, posti a corredo dell’asilo nido e della scuola materna del Capoluogo.

Si pensa pertanto di realizzare una fascia di parcheggi a pettine posti lungo l’anello viario di servizio del plesso 	scolastico, completati con marciapiedi della larghezza di ml. 1,50  e da opere di contenimento del terreno 	naturale che, proprio in quest’area, vede un notevoli salti di quota.

Gli spazi per la sosta saranno disposti in leggera pendenza verso la Via di Bustecca e saranno pavimentati con 	autobloccanti in analogia alle opere di urbanizzazione eseguite per i lotti 2 e3; materiali analoghi saranno 	utilizzati per il rivestimento dei marciapiedi, mentre la carreggiata sarà bitumata.

Saranno realizzati inoltre spazi di sosta per gli scuolabus, adeguatamente dimensionati per far scendere i 	bambini in completa sicurezza; per la piazza belvedere si prevede una sistemazione a verde pubblico attrezzato.

Al fine di garantire lo smaltimento delle acque meteoriche saranno realizzate opportune opere fognarie, oltre ad 	un adeguato progetto di illuminazione pubblica.

Dovendosi adattare alla morfologia del luogo, il progetto prevede opere di sbancamento e di riporto del 	terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada.

Esso riguarderà una superficie complessiva di circa mq. 2.200,00. Per il riuso di terre e rocce da scavo 	dovranno essere richiesti i necessari pareri all’Arpat, previa analisi da eseguirsi su campioni da materiale 	prelevato in loco.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica.

Per quanto concerne la previsione di spesa, si allega il seguente quadro economico nel quale si prevede anche 	la cifra necessaria all’esproprio delle superfici coinvolte.

L’importo lavori viene determinato considerando un’incidenza media dei costi pari a Euro 75,00/mq. di 	superficie utile interessata dall’intervento.

QUADRO ECONOMICO

- Importo lavori € 165.000,00

- Iva 10% € 16.500,00 - Oneri sicurezza € 2.000,00 - IVA sicurezza € 200,00

- Spese tecniche (2%) € 3.300,00

- Consulenze (geologo, frazionam.) € 5.000,00 - Espropri € 4.400,00

- Arrotodamenti /imprevisti € 3.600,00

Totale € 200.000,00

- Ristrutturazione seggio elettorale di Monsanto

Nella frazione di Monsanto i locali adibiti a seggio elettorale sono stati ricavati nella vecchia scuola elementare costruita negli anni Venti del Novecento .

L’immobile si sviluppa su due livelli , al piano terreno è costituito da due vani di forma rettangolare ed un piccolo w.c. cui si accede dal corridoio mentre al piano seminterrato vi è un locale adibito a deposito , il tutto si sviluppa per una superficie utile complessiva di mq. 120,00 ed un volume stimato in mc 450,00 .

L’edificio si erge su muratura perimetrale portante ed è coronato da  una copertura a capanna posta su orditura di travi e travetti in legno, scempiato di pianelle e manto di finitura in marsigliesi . Si fa notare che, allo stato attuale, l’intradosso della copertura rimane nascosto da un controsoffitto , pertanto risulta difficoltosa la valutazione dello stato di conservazione  del tetto.

L’immobile si caratterizza dalla presenza , sul prospetto frontale , di alcuni elementi murari di decoro “ merli “.

L’A.C. intende effettuare un intervento di recupero e riqualificazione sia funzionale che estetica della struttura pubblica .

# Il progetto dovrà essere  finalizzato al conseguimento dei seguenti  obiettivi :

# Ristrutturazione dei locali posti al piano terreno da adibire a seggio elettorale e locale polivalente;

# Ristrutturazione del locale posto al piano seminterrato da adibire  ad ambulatorio medico;

# Dotazione , per l’intera struttura ,di un bagno accessibile anche da portatori di handicap;

# Sistemazione dell’area esterna pertinenziale;

Le opere in programma prevedono il rifacimento del solaio di copertura e solaio intermedio , è prevista inoltre la sottofondazione e la creazione di vespaio di aerazione . Le tamponature esterne, accetto la facciata principale , saranno intonacate e tinteggiate con un colore in linea con gli edifici prospicienti , secondo le indicazioni della D.L..

Per quanto concerne la distribuzione interna dei vani è prevista la realizzazione di una scala interna di collegamento , la realizzazione del servizio igienico al piano seminterrato e la creazione di un unico vano al piano terra allo scopo di rendere la struttura più  funzionale  .	Al fine di utilizzare gli spazi in modo polivalente si prevede la creazione di pareti scorrevoli in modo tale da costituire un filtro fra  locali contigui.

Per quel che concerne l’impiantistica si prevede il rifacimento della fossa biologica oltre agli scarichi fognari; la dotazione di un impianto di riscaldamento elettrico (data la prevista funzione ad ambulatorio medico); il rifacimento completo dell’impianto elettrico.

In esito alle verifiche catastali effettuate sull’immobile è emerso che il resede esterno dell’edificio non risulta di proprietà comunale percui dovranno essere avviate le necessarie procedure di acquisizione del bene .

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione.

In relazione al costo dell’intervento viene stimato un importo complessivo lavori di € 160.000,00

- Sistemazione area esterna e pertinenziale all’asilo nido del capoluogo e realizzazione impianto fotovoltaico

Il progetto di cui all’oggetto completa la costruzione del Centro Prima Infanzia del Capoluogo, denominato “Il 	Melarancio”, in fase di realizzazione e finanziato sia con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale (Euro 	576.800,00) che con finanziamento della Regione Toscana (Euro 309.200,0) ai sensi dell’Art. 70 della Legge 	28/12/2001 n° 448, oltre alla compartecipazione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Euro 	150.000,00).

Esso si pone in modo complementare ed efficace al realizzarsi di quegli ambienti di sostegno e proposta per il 	gioco, la conoscenza, l’autonomia, e l’esplorazione dei bambini accolti nella struttura scolastica. E’ mirato 	pertanto alla realizzazione di un’area giochi esterna alle costruzione da un  muro a retta di contenimento del 	terreno a valle e da opportune schermature sugli altri lati.

Si prevede inoltre la realizzazione di una serie di impianti da collocarsi all’esterno della struttura in costruzione 	quali:

- .impianto fotovoltaico, integrato con pannelli solari,  per la produzione autonoma sia di energia elettrica che di acqua calda sanitaria;

- impianto di illuminazione delle tettoie e della facciata prospiciente la strada di accesso;

Sistemazione area esterna

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di uno spazio esterno che risulti indispensabile completamento 	all’esperienza educativa e che persegua il risultato di favorire nei bambini il contatto con la natura e 	l’acquisizione dei comportamenti adeguati al suo rispetto, nonché di tutte quelle capacità ed acquisizioni 	cognitive che possano derivare solo attraverso l’esperienza diretta degli elementi naturali .

Per realizzare questo intento si propone uno spazio esterno che divenga naturale proseguimento degli ambienti 	interni in una sorta di continuità, facilitata il più possibile attraverso verande che dalle aule si aprono verso il 	giardino e da pedane che, schermate da strutture ombreggianti, favoriscono l’ampliarsi di attività all’aperto. 	Vogliamo inoltre suddividere lo spazio esterno in ambienti con caratteristiche diverse , che offrano ai bambini 	la possibilità di fare esperienze diverse attivando i loro sensi, le loro capacità motorie, il loro apprendimento 	cognitivo:

- aree attrezzata e pavimentate per il gioco;

- zona per realizzare un piccolo orto;

- piccola collinetta artificiale con un percorso a gradoni su di un lato

I diversi habitat  saranno collegati da un sentiero pavimentato in gomma , percorribile a piedi, in passeggino o 	con il triciclo.

Il progetto prevede di attrezzare un’area dell’estensione totale  di circa mq. 1.200. Tale superficie sarà 	suddivisa nelle seguenti proporzioni: mq. 400 circa saranno adibiti a superficie boscata, mq. 80 circa per le 	piattaforme in legno, mq. 30 circa ad orto, mq. 30 circa per area pavimentata attrezzata per il gioco,  mq. 25 	circa per collinetta artificiale, mq. 15 circa per area fontana, mq. 200 per il percorso pedonale di collegamento 	delle diverse aree. La restante superficie sarà inerbita o rivestita in ghiaia, funzione della destinazione a spazio 	gioco o area di servizio.

Anche la recinzione esterna sarà pensata nei criteri del bello e funzionale e variata rispetto alle zone per dare la 	possibilità ai bambini di guardare oltre ad essa e di inserirsi nell’ambiente circostante. Si prevede la 	realizzazione di un muretto perimetrale di delimitazione del giardino rivestito in mattoni facciavista del tipo 	invecchiato; nella parte a valle dell’area si prevede la realizzazione di un muro a retta in cls armato di 	contenimento del terreno, rivestito con gli stessi laterizi.

Si fa notare che le piantumazioni e le sistemazioni a verde saranno realizzate autonomamente 	dall’Amministrazione Comunale, al termine delle opere ammissibili a finanziamento.

Impianto di illuminazione

Il progetto dell’impianto di illuminazione pone una particolare attenzione nell’illuminazione delle tettoie, viste 	anch’esse nell’ottica della proiezione verso l’esterno dello spazio didattico; a questo scopo si prevede l’utilizzo 	di corpi illuminanti a basso consumo energetico, capaci di dar luogo a luce sia diretta, sia riflessa.

Si prevede inoltre l’illuminazione della facciata principale del fabbricato in costruzione in modo da creare una 	luce diffusa in prossimità dell’ingresso dell’edificio, necessaria sia per la sicurezza dei fruitori che per 	valorizzare la tessitura del rivestimento con mattone facciavista. A tale scopo saranno utilizzati faretti da 	incasso da porre all’interno di pozzetti interrati nel piano di campagna, dotati dei dispositivi di sicurezza e 	capaci di sprigionare una temperatura tale da non creare pregiudizio alla salute dei passanti.

Progetto impianto fotovoltaico

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collocare sopra la superficie piana della 	copertura del costruendo asilo nido, con funzionamento grid-connected per la potenza nominale di 14 Kwp, 	oltre ad un impianto solare termico.

L’impianto prevede l’installazione di 70 pannelli della potenza di 200 watt di picco cadauno e 4 pannelli solari 	termici per la produzione di acqua calda. Il sistema viene progettato in configurazione grid-connected per lo 	scambio energetico con Enel con il collegamento in serie al contatore.

Sia i pannelli fotovoltaici che i solari termici saranno posti sul solaio di copertura del fabbricato posto in piano, 	su muretti dotati di contrappesi antivento con un’inclinazione rispetto all’orizzontale di circa 30 gradi.

Per quanto concerne la previsione di spesa, si riporta il seguente quadro economico riferito ai vari 	disciplinari di spesa allegati al progetto:

- Manufatti architettonici - Impianto fotovoltaico - Impianto illuminazione TOTALE € 263.783,00

- Oneri sicurezza € 2.000,00 - Iva sicurezza 10% € 200,00 - Iva su lavori 10% € 26.378,30 - Spese tecniche (2%) € 5.275,66 - Somme a disposizione € 2.363,04

TOTALE complessivo € 300.000,00

- Ampliamento cimitero comunale di Marcialla

Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare l’attuale cimitero della frazione di Marcialla con un numero di loculi tali da fronteggiare l’esigenze della cittadinanza.

L’attuale struttura è costituita da un nucleo ottocentesco conformato ad “U” dove trovano posto sia sepolture riparate da portici che cappelle private. La forma è rinchiusa da un muro realizzato in pillori di fiume, alternati a filari di mattoni e sormontato da una cimasa in laterizi posti per coltello. Tale manufatto, avente la funzione di costruire il “recinto” della “necropoli” è stato aperto all’inizio degli anni Ottanta per creare un collegamento con una nuova cappella, costruita con struttura in cemento armato e tamponata con blocchi di laterizio. Tale ultimo intervento appare, sia per caratteristiche architettoniche che per uso di materiali, estraneo e scollegato rispetto alla struttura iniziale.

Il progetto di ampliamento tiene presente detta problematica e da qui parte per cercare di ricostruire un perimetro regolare e simmetrico, racchiuso da mura, in modo da concludere lo spazio delle sepolture in una dimensione raccolta. Si pensa pertanto di realizzare 48 loculi e 24 ossari, oltre ad uno spazio porticato antistante, destinato alla preghiera, su una conformazione planimetrica tale da ricreare la simmetria ottocentesca ed in modo da caratterizzare la soluzione angolare dell’ampliamento.

L’esigenza strutturale di cercare una base solida per la fondazione crea la necessità di costruire un vano seminterrato, posto sotto alle cappelle funebri ed accessibile dall’esterno del cimitero, con la destinazione di magazzino comunale.

Il nuovo immobile, inserendosi al centro tra il cimitero ottocentesco ed il recente ampliamento si trova a dover dialogare con due diverse realtà prospettiche costruite con due diversi materiali: laterizio ed intonaco. Al fine di armonizzarsi con entrambi gli stili il nuovo intervento prevede l’uso di una cortina di mattoni facciavista sul prospetto tergale ed un paramento intonacato sul fronte d’ingresso, in analogia all’uso dei materiali esistenti.

Il prospetto interno si articola secondo una tripla campata formata da capriate lamellari completate da tiranti in acciaio, appoggiate su pilastri circolari in cls. La copertura sarà realizzata con un manto in coppi ed embrici, in analogia alle strutture esistenti; anche il pavimento delle cappelle proseguirà l’uso del laterizio presente nella struttura confinante, mentre per le lapidi si prevede l’uso di lastre di travertino tagliato per vena e sostenuto da apposite staffe metalliche.

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica.

In relazione al costo dell’intervento viene stimato un importo complessivo lavori di € 250.000,00

- Realizzazione Impianti fotovoltaici immobili comunali ( project financing )

In riferimento al comunicato del Ministero dell’Ambiente, pubblicato sulla G.U. del 1 giugno 2007 relativo all’emanazione di n° 3 bandi destinati alla promozione degli impianti per lo sfruttamento dell’energia solare, sia termici che fotovoltaici, questa Amministrazione ha predisposto uno studio di fattibilità l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra le coperture di alcuni edifici di proprietà comunale, per una potenza complessiva pari a circa 20 kw/h ed una superficie pari a mq. 160.

L’importo presunto dell’intervento è stato stimato in complessivi €. 200.000,00 e l’attuazione del progetto dovrà avvenire tramite la procedura del project financing.

- Lavori di consolidamento del versante nord – occidentale della frazione di Vico d’Elsa

In esito ad elementi geologici analizzati dai professionisti incaricati dall’ A.C. è emerso che il pendio che si sviluppa sul versante nord occidentale della frazione di Vico d’Elsa risulta a rischio frana . La forma di scivolamento , di tipo arcuato e convesso verso l’alto,  conferma l’ipotesi  del comportamento plastico dei terreni .

Le cause determinanti dell’innesco dei fenomeni franosi sono da ricercarsi nel lavoro delle acque di infiltrazione a seguito di eventi meteorici intensi e/o prolungati nelle azioni sismiche e antropiche quali scavi  di trincee, sbancamenti , appesantimento sommitale …

E’ quindi necessario valutare le condizioni di stabilità attuali del pendio naturale in modo da permettere la progettazione di misure di stabilizzazione , verificando nuovamente le condizioni di stabilità .

Per consentire questo occorre quantificare le condizioni geologiche , idrogeologiche , geomorfologiche e topografiche , ma anche le condizioni idrauliche , metereologi che e le proprietà geotecniche dei materiali ivi presenti .

Ad esplicazione di quanto detto si rimanda alla documentazione tecnica elaborata dai professionisti incaricati.

Per quanto concerne l’aspetto economico l’intervento è stato stimato in complessivi € . 1.149.950,00

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2008

- Completamento nuova scuola materna del Capoluogo

# PREMESSA

Il presente intervento rientra nel più ampio progetto di realizzazione del polo scolastico in loc. Bustecca del Comune di Barberino Val d’Elsa, concordato fra i due comuni tramite accordo di programma sottoscritto in data 3 agosto 2006 che prevede una serie di interventi, e precisamente:

- Costruzione di un asilo nido per un costo complessivo di €. 1.036.000,00 (lavori a circa il 50% dell’esecuzione)

- Costruzione di una scuola materna per un costo complessivo di €. 1.400.000,00 (in fase di appalto)

- costruzione di un collegamento pedonale lungo la Via Cassia per un importo di €. 400.000,00 (lavori ultimati)

- Costruzione osservatorio astronomico per un importo di €. 300.000,00 (in fase di progettazione)

Fra gli interventi sopra descritti vi è la costruzione della scuola materna il cui progetto esecutivo è già stato approvato e finanziato per un importo complessivo di €. 1.400.000,00 e il quale restano da finanziare alcune opere fra cui la sistemazione del giardino, il completamento dei locali seminterrati per l’ottenimento di uno spazio per attività motorie e uno spazio per attività varie e l’acquisto degli arredi.

# INTRODUZIONE

La seguente relazione, insieme con gli elaborati grafici allegati, è parte integrante del progetto delle opere di completamento della nuova scuola Materna da realizzarsi in loc. Bustecca nel Comune di Barberino Val D’Elsa, relative alle sistemazioni esterne ed ai locali della nuova scuola materna posti al piano interrato, di estensione di circa 380 mq calpestabili nonché alla fornitura di tutti gli arredi necessari.

L’area a giardino occupa una superficie di circa 4.000 mq, mentre il locali seminterrati hanno una superficie di circa 380 mq.

# DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L’area di intervento si sviluppa in leggero declivio lungo il versante nord-est del paese ed abbraccia una superficie di terreno che si sviluppa dalla periferia del borgo, in direzione di Tavarnelle, ad un’area destinata ad attrezzature sportive e turistico ricettive (campeggio Semifonte). E’ raggiungibile dalla strada comunale che si sviluppa parallelamente alla via Cassia, arteria principale dell’abitato di Barberino. Una volta servita la zona scolastica tale strada si riattesta alla Cassia in direzione Tavarnelle, creando un anello stradale di comodo e funzionale utilizzo.

L’estensione del lotto di progetto è di circa 5000 mq.

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sistemazioni esterne:

Il progetto di completamento prevede in estrema sintesi le seguenti lavorazioni:

- Rimodellazione del versante con scavi e riporti, per la realizzazione di gradoni che consentano l’utilizzo di aree in piano

- Aree pavimentate in lastre di agglomerato cementizio, simil pietra, posati su letto di sabbia, previa miscelazione e compattazione del sottofondo con integrazione di materiali di adeguata consistenza

- Aree sistemate con ghiaia

- Aree a verde realizzate mediante la fornitura e posa in opera di terreno vegetale e la piantumazione con specie di vario tipo

- Realizzazione dell’impianto di irrigazione compreso cisterne interrate

- Fornitura e posa in opera di giochi per bambini

locali posti al piano interrato:

- Realizzazione delle tamponature interne

- Realizzazione di tutti gli intonaci

- Fornitura e posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti

- Fornitura e posa in opera dei sanitari e delle rubinetterie

- Fornitura e posa in opera degli infissi

- Realizzazione dell’impianto elettrico

- Realizzazione degli impianti idrico igienico sanitario

- Realizzazione dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento

- Realizzazione dell’impianto antincendio

- Coloriture e verniciature

- Fornitura e posa in opera Ascensore

Arredi:

- Fornitura di tutti gli arredi descritti nel computo metrico allegato

Il costo complessivo dell’intervento è pari ad €. 600.000,00 così ripartito:

| SISTEMAZIONI ESTERNE |  |
| --- | --- |
| Scavi e riporti | € 35'000.00 |
| Opere a verde | € 20'000.00 |
| Impianto irrigazione | € 12'000.00 |
| Impianto antincendio (cisterne, sollevamento etc.) | € 15'000.00 |
| Illuminazione esterna | € 6'000.00 |
| Pavimentazioni esterne e muretti di contenimento | € 50'000.00 |
| Giochi per bambini | € 30'000.00 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 168'000.00 |
| Oneri della sicurezza | € 3'360.00 |
| TOTALE | € 171'360.00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| IVA 10% | € 17'136.00 |
| SPESE TECNICHE | € 3'427.20 |
| Imprevisti e arrotondamento | € 8'076.80 |
| TOTALE | € 200'000.00 |
| COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO |  |
| Opere edili | € 115'252.40 |
| Infissi | € 15'468.00 |
| Apparecchi sanitari | € 9'320.00 |
| Realizzazione dell’impianto elettrico | € 27'000.00 |
| Realizzazione degli impianti idrico igienico sanitario e di smaltimento | € 8'000.00 |
| Realizzazione dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento | € 40'000.00 |
| Realizzazione dell'impianto antincendio | € 12'000.00 |
| Ascensore | € 25'000.00 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 252'040.40 |
| Oneri della sicurezza | € 1'000.00 |
| TOTALE | € 253'040.40 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| IVA 10% | € 25'304.04 |
| SPESE TECNICHE | € 12'652.02 |
| Imprevisti e arrotondamento | € 9'003.54 |
| TOTALE | € 300'000.00 |
| ARREDI |  |
| Arredi | € 80'406,50 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |
| IVA 10% | € 8'040,65 |
| Imprevisti e arrotondamento | € 11'552,85 |
| TOTALE | € 100'000.00 |
| TOTALE GENERALE | € 600'000.00 |

- Realizzazione nuova scuola elementare del Capoluogo

Il progetto prevede la realizzazione della nuova scuola elementare da costruirsi nel Capoluogo, all’interno dell’area scolastica collocata in “Loc. Bustecca” .

Si prevede una struttura formata da due sezioni (10 aule), oltre a spazi per attività collettive, comunicazione, informazione, laboratori, spazi distributivi e servizi, biblioteca e sala per gli insegnanti, sala di refezione e palestra.

Il tutto in conformità alle disposizioni di legge relative al D.M. 18 dicembre 1975, alla  Legge 11 gennaio 1996 n° 23 e successivi regolamenti, modifiche ed integrazioni.

Dalle tabelle della suddetta normativa emergono i seguenti dati:

Ampiezza minima dell’area per 10 aule (Tab. 2)

Superficie totale		 mq. 5.670

Superficie per sezione	 mq.    567

Superficie per alunno	 mq.      22,71

Accesso all’area

Larghezza		m. 3,50

Altezza libera	m. 4,00

Raggio volta	m. 13,00

Pendenza 		min. 10%

Ingresso principale

Arretrato rispetto al filo stradale (per uscita sicura alunni)

Non avere accessi diretti sulla  strada

Superfici lorde per classi fino a 25 alunni, comprensive di tutti i locali dell’edificio e

delle murature (Tab. 3/B):

N° 10 classi 	N° 250 alunni	mq. 189/classe	mq. 7,56/alunno

Indici standard di superficie per la Scuola Elementare (Tab. 6):

Attività didattica normale		mq 1,80/alunno

Attività didattiche interciclo		mq 0,64/alunno

Indice Sup. Tot. attività didattiche	min. mq 2,44/ max  mq 2,70

Attività collettive integrative	mq 0,40/alunno

Mensa e servizi (doppio turno)	mq 0,70/al.         1,40/al. (turno singolo)

Biblioteca insegnanti		mq 0,13/alunno

Indice Sup. netta globale	mq 5,21/alunno

Indice Sup. max netta globale	mq 5,58/alunno

Somma indici parziali		min. mq 3,67/ max mq 3,93

Connettivo e servizi igienici

(42% della somma precedente)	min. mq 1,54/ max mq 1,65

Spazi per l’educazione fisica

Palestra da 10 a 25 classi	mq 330

Spazi per la direzione didattica

(se richiesta)		mq 100 netti

Palestra obbligatoria  per Scuole Elementari da 10 a 25 classi di TIPO A1

Mq. 200 + servizi:

Spogliatoio Insegnanti/ W.C./Doccia

Spogliatoio Allievi/W.C./Docce (N.B.:l’accesso degli allievi alla palestra deve avvenire dagli spogliatoi)

Ambulatorio (Artt. 4,6,7 del D.PR. 22dicembre 1967 n. 1518)

Deposito per attrezzi

Non necessario il collegamento a campi per giochi agonistici

Spazi distributivi  (art. 3.8.0.)

Se edificio a più piani: obbligatorio almeno una scala normale + una scala di sicurezza esterna. Obbligatorio Ascensore

Caratteristiche delle SCALE:

ognuna deve servire non più di 10 aule per piano

Larghezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 2,00

Larghezza ripiani = 1+1/4 larghezza  delle rampe (es: rampa m. 1,20, ripiano m. 1,50)

Alzata non superiore a cm 16, Pedata non inferiore a cm 30

CORRIDOI: larghezza non inferiore a 2,00 m.;

se ci sono ubicati gli spogliatoi larghezza non inferiore a 2,50 m.

Servizi igienici	(art. 3.9.1.)

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati

Necessario 1 vaso per ogni classe, oltre a vasi supplementari per servire spazi lontani dalle aule.

Il locale che contiene la latrina deve avere aerazione ed illuminazione diretta

Box con pareti divisorie alte non meno di m. 2,10 e non più di m. 2,30

Porte apribili verso l’esterno.

Norme sulle altezze minime di piano interne (Tab. 4)

Per unità pedagogica (classe)	cm 300	soffitto piano

Spazi insegnamento specializzato	cm 300

Biblioteca			cm 300

Spazi amministrativi/visita medica	cm 300

Mensa				cm 300

cm 270	H min per soffitto inclinato

Parti per lavoro di gruppo		cm 240

Spazi per la distribuzione		cm 240

Palestra tipo A			cm 540

Si desumono pertanto le seguenti superfici lorde, comprensive dei locali elencati dalla normativa vigente e delle relative murature:

Superficie totale                                        =     mq 7,56/alunno

Maggiorazione mensa su turno unico       =     mq 0,70/alunno

__________________________

=    mq 8,26/alunno

Arrotondamento                                        =    mq 8,30/alunno

mq. 8,30/alunno x 250 alunni                  =    mq   2.075

Arrotondamento                                       =    mq   2.100

Si calcola pertanto una superficie utile lorda di mq. 2.100.

Da un’indagine sintetico-comparativa effettuata su manufatti similari realizzati o progettati recentemente, si

ricava un costo di costruzione comprensivo di finiture ed impianti, di circa Euro 1.000,00 per ogni metro quadro di superficie lorda.

Si calcola pertanto quanto segue:

Costo costruzione   =   Mq. 2.100 x Euro/mq. 950   =   Euro   1.995.000,00

Si desume pertanto il seguente QUADRO ECONOMICO:

Lavori base asta                                                                   Euro   1.995.000

I.V.A. 10%                                                                           Euro     200.000

Oneri sicurezza                                                                    Euro        15.000

I.V.A. sicurezza 10%                                                           Euro         1.500

Spese per espropri                                                                Euro       10.000

Spese frazionamenti/atti notarili                                          Euro       10.000

Indagini geologiche, relazioni                                              Euro       10.000

Calcoli strutturali, impianti                                                  Euro      200.000

Spese tecniche 2% (Art. 18 Legge Merloni)                        Euro       40.000

Arrotondamenti                                                                    Euro        18.500

TOTALE                                                                               Euro  2.500.000

- Sistemazione piazza Brandi in Marcialla

L’intervento  in  oggetto  prevede la  sistemazione della piazza principale ubicata nella frazione di Marcialla denominata  “ A. Brandi “ .

Le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale a programmare questo intervento sono essenzialmente legate  alla necessità di riqualificare e valorizzare la principale area urbana pubblica dell’abitato

L’intervento in programma si propone di ottenere la massima fruibilità degli spazi e quindi recuperare le zone attualmente sistemate a materiale inerte sciolto oltre alla sostituzione ed adeguamento dell’illuminazione pubblica ed al miglioramento dell’area a verde pubblico.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico e tipologico le opere in programma prevedono essenzialmente la realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico in luogo della ghiaia sciolta , la sostituzione delle parti sistemate a porfido con elementi in cls autobloccanti , opere di completamento ed accessorie quali arredi urbani , sostituzione dei corpi illuminati , piantumazione di essenze arboree di alto fusto

La spesa presunta viene quantificata in complessivi Euro 170.000,00 .

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 1°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 1 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.040,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota al di sotto della terrazza 	belvedere.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando 	corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 250.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 5

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 5C Si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 850,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota al di sotto della terrazza 	belvedere.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali, oltre alle aree di sosta delle auto, utilizzando 	corpi illuminanti adatti allo scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree e si completerà con la piantumazione della piazza belvedere.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 140.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Sistemazione tratto stradale in loc. Bosco ai Marzi – Linari 1° lotto

Con l’intervento in oggetto, si prevede la sistemazione della strada comunale di Linari, nel tratto che va dall’innesto con la S.S. 429  per uno sviluppo di circa 500ml.

I lavori consisteranno principalmente in un risanamento di tutta la carreggiata ad un allargamento della sede stradale fino a mt. 5.00, mediante formazione di cassonetti laterali di sezione variabile.

A completamento verrà prevista  la bitumatura di  tutto il tratto con tappeto bituminoso di spessore pari a cm. 5 oltre alle opere di regimazione delle acque  meteoriche.

L’importo previsto dalle opere è stato stimato in complessivi € 200.000,00

- Realizzazione nuovo Osservatorio astronomico 2° Lotto

In relazione alle mutate esigenze e necessità indicate dall’Amministrazione Comunale si è reso necessario procedere alla suddivisione in due lotti funzionali esecutivi dell’osservatorio astronomico .

Tale provvedimento si è reso necessario per ripartire i costi di realizzazione in più esercizi finanziari senza pregiudicare la fruibilità ed agibilità del bene ;

Il completamento dell’opera ( 2° stralcio funzionale ) prevede la realizzazione delle seguenti porzioni di immobile :

- Nuovi servizi igienici

- Guardaroba

- locale pluriuso

- ingresso

- corridoi interni

- giardino interno

I lavori verranno eseguiti in analogia alle caratteristiche architettoniche e strutturali evidenziate nel primo 	stralcio funzionale esecutivo.

Il tutto è meglio evidenziato negli elaborati grafici depositati presso l’U.T.C.

L’importo complessivo presunto è stimato in complessive € 150.000,00

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2009

- Realizzazione nuovo parcheggio pubblico nel Capoluogo , via di Novoli

L’intervento è mirato alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a servizio, in particolare, dei residenti 	della zona di via di Novoli nel Capoluogo . Tale esigenza scaturisce dalla necessità di incrementare i posti auto 	esistenti nella zona ritenuti insufficienti in relazione agli insediamenti residenziali attuali e futuri. Data la 	particolare ubicazione dell’area, che si colloca a mezza costa tra le aree rurali e la zona urbana, il 	progetto in esame dovrà rispondere all’esigenza di contenere l’impatto a carattere ambientale e paesaggistico.

Sono previsti modesti movimenti di terra, la creazione di manufatti in c.a. e/o muratura, la realizzazione di 	idonea 	illuminazione, pavimentazioni in autobloccanti per garantire la permeabilità delle superfici, la 	piantumazione di alberi ad alto fusto per un’idonea schermatura .

Complessivamente verrà interessata un area di circa 600 mq per un numero presunto di circa nr. 15 posti auto. 	Dal punto di vista urbanistico l’area ricade in zona F4  . I terreni sono di proprietà privata percui dovrà essere 	avviata la procedura di esproprio;

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 100.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Realizzazione collegamento pedonale tra la frazione di Marcialla ed il cimitero

Il progetto ha come obiettivo il completamento del percorso pedonale, parzialmente realizzato, in località “Il Valico” nella frazione di Marcialla. Allo stato attuale esso vede il suo punto di partenza in prossimità di un’area  adibita a verde pubblico attrezzato, il suo arrivo a lato di un ulteriore spazio pubblico e si snoda per una lunghezza di circa ml.120.

E’ largo circa ml. 2,70 ed è caratterizzato dalla presenza di un  doppio cordonato di delimitazione in cls.; la superficie è costituita da terra battuta, non essendo la pavimentazione stata realizzata per mancanza di risorse economiche. Il percorso è ingentilito dalla presenza di una bassa palizzata in legno di contenimento del terreno, dove trovano posto essenze arboree e floreali.

Il progetto di cui all’oggetto prevede sia il completamento della finitura del percorso esistente che il suo prolungamento fino a raggiungere il cimitero della frazione e si rende necessario allo scopo di garantire la sicurezza delle persone anziane che, per recarsi a piedi al camposanto, devono percorrere la stretta banchina di una strada provinciale dove le auto passano a forte velocità. Si nota che la presenza di curve e del ciglio scosceso rende il raggiungimento delle meta ancora più impervio e pericoloso.

Si rende pertanto necessaria la continuazione del camminamento con la creazione di un attraversamento pedonale sulla S.P. 49 da porre in prossimità della fine del percorso attuale, sulla mezzeria di un rettilineo della strada provinciale; da qui il percorso si immetterà a lato della vigna esistente, dopo aver mitigato con una rampa la pendenza della scarpata che attualmente prospetta sulla strada.

Il progetto prevede dunque il proseguimento del percorso lateralmente alla vigna e all’oliveta esistenti per raccordarsi con la stradella di collegamento con il cimitero. Si ipotizza una lunghezza totale di circa ml. 500,00 ed una larghezza utile di ml. 2,00; per una maggiore comprensione del percorso si rimanda agli elaborati grafici ed alla documentazione fotografica posta a  corredo della presente relazione tecnica.

Al fine della realizzazione del percorso si prevedono opere di sbancamento del terreno, riprofilatura della scarpata, creazione di massicciata di sottofondo e strato di finitura con pavimentazione in autobloccanti, calcestruzzo architettonico o conglomerato bituminoso a basso impatto ambientale nelle cromie adeguate al luogo, oltre alla realizzazione  di doppio cordonato in tufo. Si prevedono inoltre opere di ripristino delle teste dei filari della vigna e delle relative aree di manovra per i mezzi agricoli, oltre all’eventuale abbattimento di qualche olivo per reimpiantarlo in posizione più consona alle necessità.

Laddove si creino salti di quota e/o dislivelli si prevede il consolidamento del terreno attraverso la realizzazione di palizzate in legno, in analogia a quella esistente. Si pensa inoltre alla realizzazione di un impianto di illuminazione con faretti incassati nel pavimento ed un sistema di canalizzazione dello smaltimento delle acque meteoriche.

Si fa notare che essendo l’intervento posto ai lati di una strada di competenza provinciale e rendendosi necessario un attraversamento pedonale, esterno al centro abitato, dovrà essere inoltrata  richiesta all’Autorità competente.

Da un’indagine sintetico-comparativa effettuata su manufatti similari realizzati o progettati recentemente, si ricava un costo complessivo di circa Euro 150,00 per ogni metro quadro di superficie utile, compreso costi aggiuntivi per opere di sbancamenti, ripristini e somme a disposizione.

Si calcola pertanto:

Lunghezza percorso pedonale = ml. 500,00 c.ca

Larghezza  percorso pedonale = ml. 2,00  c.ca

Spesa = Mq. 1.000 x Euro/mq. 150 = Euro   150.000

Si desume pertanto il seguente QUADRO ECONOMICO:

Lavori base asta                                                                    Euro 150.000

I.V.A. 10%                                                                            Euro   15.000

Spese per espropri                                                                 Euro   15.000

Spese frazionamenti/Atti notarili                                          Euro   15.000

Oneri sicurezza                                                                      Euro     2.000

Spese tecniche 2% (Art. 18 Legge Merloni)                         Euro     3.000

TOTALE                                                                               Euro  200.000

- Ristrutturazione palazzo “Pellegrini” nel Capoluogo ed adeguamento a spazio museale

Il progetto ha come obiettivo la ristrutturazione del Palazzo Pellegrini, ubicato nel centro storico del Capoluogo, per un successivo riutilizzo a scopo museale.

Trattasi di palazzo dalle antiche origini, sorto come spedale dei pellegrini alla fine del XIII secolo .

L’edificio, realizzato in muratura portante mista costituita da pietra e mattoni,  è organizzato su due piani fuori terra, collegati da una scala recentemente ricostruita in pietra serena, insieme alla struttura portante in c.a. che sostiene le capriate di copertura.

Attualmente i locali sono adibiti a biblioteca comunale di cui si prevede lo spostamento nei locale dell’odierna scuola media.

Al Palazzo Pellegrini verrà pertanto attribuita funzione museale e a detto scopo si rendono necessarie opere di adeguamento con valenza anche strutturale.

Al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche si prevede infatti la realizzazione di un ascensore, con interventi strutturali sul solaio di interpiano e sulle fondazioni; si prevede la realizzazione di nuovi bagni per uomini e donne con il rispetto della normativa per i portatori di handicap; si prevede inoltre il rifacimento della copertura per adeguarlo alla normativa sulle dispersioni termiche in modo da ridurre i consumi energetici. Per questo motivo si prevede il montaggio di un tetto del tipo ventilato.

Si rende inoltre necessario il rifacimento dell’impianto elettrico, come pure si prevede una risistemazione dell’impianto termico, con sostituzione e ridimensionamento dell’attuale vano caldaia.

Si desume pertanto il seguente QUADRO ECONOMICO:

Lavori base asta                                                                       Euro    145.000,00

I.V.A. 10%                                                                              Euro       14.500,00

Oneri sicurezza                                                                        Euro         2.000,00

IVA 10% (sicurezza)                                                               Euro            200,00

Spese tecniche 2% (Art. 18 Legge Merloni)                           Euro         2.900,00

Imprevisti ed arrotondamenti                                                  Euro         5.400,00

TOTALE                                                                                 Euro      170.000,00

- Realizzazione nuovo parcheggio pubblico nella frazione di Vico Elsa

L’intervento in oggetto si pone all’interno di un progetto di riqualificazione e completamento dell’area 	limitrofa al centro storico della frazione di Vico d’Elsa ed è mirato alla realizzazione di un parcheggio pubblico 	a servizio, in particolare, dei residenti.

Data la particolare ubicazione dell’area, che si colloca a mezza costa tra le aree rurali e la zona urbana, il 	progetto in esame dovrà rispondere all’esigenza di contenere l’impatto a carattere ambientale e paesaggistico.

Sono previsti modesti movimenti di terra, la creazione di manufatti in c.a. di contenimento opportunamente 	rivestiti in analogia alle strutture esistenti, la realizzazione di 	idonea illuminazione, pavimentazioni in 	autobloccanti per garantire la permeabilità delle superfici, la 	piantumazione di alberi ad alto fusto per 	un’idonea schermatura.

Complessivamente verrà interessata un area di circa 1.000,00 mq per complessivi 30 posti auto  circa . 	Dal 	punto di vista urbanistico l’area ricade in zona F4   . I terreni sono di proprietà privata 	percui dovrà essere 	avviata la procedura di esproprio;

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Realizzazione collegamento pedonale tra via Becattelli e via XXV Aprile nel Capoluogo

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento e la razionalizzazione della viabilità carrabile e pedonale nel Capoluogo. Le opere in oggetto prevedono ,in particolare, il collegamento delle attuali via Becattelli e via XXV Aprile allo scopo agevolare e favorire il  transito veicolare di quella zona .

Data la particolare morfologia del terreno l’intervento dovrà prevedere il contenimento dell’impatto	ambientale e paesaggistico .

Dovranno essere eseguite opere di sbancamento e riporto di terreno al fine di mitigare la pendenza della strada 	e realizzati manufatti di contenimento in c.a. opportunamente dimensionati e rivestiti  in analogia ai manufatti 	della zona .

Si prevede l’ illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  oltre alla piantumazione di essenze arboree  	di alto fusto per ottenere una adeguata schermatura della zona .

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

I terreni sono di proprietà privata percui dovrà essere avviata la procedura di esproprio;

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 300.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Realizzazione nuovo parcheggio pubblico nel Capoluogo , via Cassia

L’intervento in oggetto si pone all’interno di un progetto di riqualificazione e completamento dell’area 	limitrofa al centro storico del Capoluogo ed è mirato alla realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio, in 	particolare, dei residenti.

Data la particolare ubicazione dell’area, che si colloca a mezza costa tra le aree rurali e la zona urbana, il 	progetto in esame dovrà rispondere all’esigenza di contenere l’impatto a carattere ambientale e paesaggistico.

Sono previsti modesti movimenti di terra, la creazione di manufatti in c.a. di contenimento opportunamente 	rivestiti in analogia alle strutture esistenti (tamponamento in pietra del sub-distretto USL), la realizzazione di 	idonea illuminazione, pavimentazioni in autobloccanti per garantire la permeabilità delle superfici, la 	piantumazione di alberi ad alto fusto per un’idonea schermatura.

Per garantire l’accesso al parcheggio sarà creato un sistema di viabilità carrabile e pedonale grazie al recupero 	e al miglioramento delle strade poderali esistenti che consentono il collegamento fino all’attuale resede 	pertinenziale al palazzo comunale, verrà inoltre realizzata una scala per raggiungere l’attuale parcheggio della 	Via Cassia.

Complessivamente verrà interessata un area di 1.500,00 mq di cui 1.200,00 mq destinata a parcheggi e 300,00 	mq a verde pubblico, la viabilità avrà uno sviluppo per circa 300,00 ml. e complessivamente potranno essere 	ricavati circa nr. 34 posti auto. Dal punto di vista urbanistico l’area ricade in zona F6.2   ( Parchi Pubblici ) . I 	terreni sono di proprietà privata percui dovrà essere avviata la procedura di esproprio;

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 250.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Opere minori

Sono inoltre in programma opere di manutenzione straordinaria di alcune infrastrutture ed immobili di 	proprietà comunale . Gli interventi verranno suddivisi per settore e tipologia sulla base di un ordine di priorità 	concordato tra l’Amministrazione Comunale e l’ufficio tecnico competente .

Si evidenziano in particolare le seguenti esigenze :

immobili

- sistemazione servizi igienici pubblici nel Capoluogo

- sistemazione locale polivalente in Pineta

- sistemazione ufficio polizia municipale

- sistemazione piano s/1locali ex spazio idea

strade

- camminamento vico d’elsa – cimitero

- bitumature risanamenti vari

illuminazione pubblica

- sostituzione ed integrazione linee centro storico capoluogo

- potenziamento e sostituzione vari impianti

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Loris Agresti