COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

#### AREA TECNICA - U.O. Lavori Pubblici

Al Sindaco - sede

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2008 / 2010  - modifica nr. 2

Con riferimento al D.Lgs nr. 163 del 12/04/2006 circa le modalità per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2008/2010, quest’ufficio, in considerazione delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto i seguenti studi di fattibilità per le opere da inserire nel programma suddetto.

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2008

- Completamento nuova scuola materna del Capoluogo

# PREMESSA

Il presente intervento rientra nel più ampio progetto di realizzazione del polo scolastico in loc. Bustecca del Comune di Barberino Val d’Elsa, concordato fra i due comuni tramite accordo di programma sottoscritto in data 3 agosto 2006 che prevede una serie di interventi, e precisamente:

- Costruzione di un asilo nido per un costo complessivo di €. 1.036.000,00 (lavori a circa il 50% dell’esecuzione)

- Costruzione di una scuola materna per un costo complessivo di €. 1.400.000,00 (in fase di appalto)

- costruzione di un collegamento pedonale lungo la Via Cassia per un importo di €. 400.000,00 (lavori ultimati)

- Costruzione osservatorio astronomico per un importo di €. 300.000,00 (in fase di progettazione)

Fra gli interventi sopra descritti vi è la costruzione della scuola materna il cui progetto esecutivo risulta in fase di realizzazione per un importo complessivo di €. 1.400.000,00. Alla data odierna restano da finanziare alcune opere fra cui la sistemazione del giardino, il completamento dei locali seminterrati per l’ottenimento di uno spazio per attività motorie e uno spazio per attività varie e l’acquisto degli arredi.

# INTRODUZIONE

La seguente relazione, insieme con gli elaborati grafici allegati, è parte integrante del progetto delle opere di completamento della nuova scuola Materna da realizzarsi in loc. Bustecca nel Comune di Barberino Val D’Elsa, relative alle sistemazioni esterne ed ai locali della nuova scuola materna posti al piano interrato, di estensione di circa 380 mq calpestabili nonché alla fornitura di tutti gli arredi necessari.

L’area a giardino occupa una superficie di circa 4.000 mq, mentre il locali seminterrati hanno una superficie di circa 380 mq.

# DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L’area di intervento si sviluppa in leggero declivio lungo il versante nord-est del paese ed abbraccia una superficie di terreno che si sviluppa dalla periferia del borgo, in direzione di Tavarnelle, ad un’area destinata ad attrezzature sportive e turistico ricettive (campeggio Semifonte). E’ raggiungibile dalla strada comunale che si sviluppa parallelamente alla via Cassia, arteria principale dell’abitato di Barberino. Una volta servita la zona scolastica tale strada si riattesta alla Cassia in direzione Tavarnelle, creando un anello stradale di comodo e funzionale utilizzo.

L’estensione del lotto di progetto è di circa 5000 mq.

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sistemazioni esterne:

Il progetto di completamento prevede in estrema sintesi le seguenti lavorazioni:

- Rimodellazione del versante con scavi e riporti, per la realizzazione di gradoni che consentano l’utilizzo di aree in piano

- Aree pavimentate in lastre di agglomerato cementizio, simil pietra, posati su letto di sabbia, previa miscelazione e compattazione del sottofondo con integrazione di materiali di adeguata consistenza

- Aree sistemate con ghiaia

- Aree a verde realizzate mediante la fornitura e posa in opera di terreno vegetale e la piantumazione con specie di vario tipo

- Realizzazione dell’impianto di irrigazione compreso cisterne interrate

- Fornitura e posa in opera di giochi per bambini

locali posti al piano interrato:

- Realizzazione delle tamponature interne

- Realizzazione di tutti gli intonaci

- Fornitura e posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti

- Fornitura e posa in opera dei sanitari e delle rubinetterie

- Fornitura e posa in opera degli infissi

- Realizzazione dell’impianto elettrico

- Realizzazione degli impianti idrico igienico sanitario

- Realizzazione dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento

- Realizzazione dell’impianto antincendio

- Coloriture e verniciature

- Fornitura e posa in opera Ascensore

Arredi:

- Fornitura di tutti gli arredi descritti nel computo metrico allegato

Il costo dell’intervento è stimato in complessivi  €. 800.000,00

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 1°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 1 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.600,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando 	corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 comprensiva dei lavori ed oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …) così come indicati nel seguente quadro economico :

LAVORI						€         105.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 10%						€         10.500,00

- SPESE TECNICHE ( ART. 18 L. 109/94)			€           8.500,00

- ESPROPRI						€         70.400,00

- IMPREVISTI ED ARR.TI				€           5.600,00

TOTALE						€         95.000,00

TOTALE COMPLESSIVO				€       200.000,00

- Sistemazione piazza Brandi in Marcialla

L’intervento  in  oggetto  prevede la  sistemazione della piazza principale ubicata nella frazione di Marcialla denominata  “ A. Brandi “ .

Le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale a programmare questo intervento sono essenzialmente legate  alla necessità di riqualificare e valorizzare la principale area urbana pubblica dell’abitato

L’intervento in programma si propone di ottenere la massima fruibilità degli spazi e quindi recuperare le zone attualmente sistemate a materiale inerte sciolto oltre alla sostituzione ed adeguamento dell’illuminazione pubblica ed al miglioramento dell’area a verde pubblico.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico e tipologico le opere in programma prevedono essenzialmente la realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico in luogo della ghiaia sciolta , la sostituzione delle parti sistemate a porfido con elementi in cls autobloccanti , opere di completamento ed accessorie quali arredi urbani , sostituzione dei corpi illuminati , piantumazione di essenze arboree di alto fusto

La spesa presunta viene quantificata in complessivi Euro 200.000,00 .

- Sistemazione tratto stradale in loc. Bosco ai Marzi – Linari 1° lotto

Con l’intervento in oggetto, si prevede la sistemazione della strada comunale di Linari, nel tratto che va dall’innesto con la S.S. 429  per uno sviluppo di circa 500ml.

I lavori consisteranno principalmente in un risanamento di tutta la carreggiata ad un allargamento della sede stradale fino a mt. 5.00, mediante formazione di cassonetti laterali di sezione variabile.

A completamento verrà prevista  la bitumatura di  tutto il tratto con tappeto bituminoso di spessore pari a cm. 5 oltre alle opere di regimazione delle acque  meteoriche.

L’importo previsto dalle opere è stato stimato in complessivi € 150.000,00

- Realizzazione collegamento pedonale tra la frazione di Marcialla ed il cimitero

Il progetto ha come obiettivo il completamento del percorso pedonale, parzialmente realizzato, in località “Il Valico” nella frazione di Marcialla. Allo stato attuale esso vede il suo punto di partenza in prossimità di un’area  adibita a verde pubblico attrezzato, il suo arrivo a lato di un ulteriore spazio pubblico e si snoda per una lunghezza di circa ml.120.

E’ largo circa ml. 2,70 ed è caratterizzato dalla presenza di un  doppio cordonato di delimitazione in cls.; la superficie è costituita da terra battuta, non essendo la pavimentazione stata realizzata per mancanza di risorse economiche. Il percorso è ingentilito dalla presenza di una bassa palizzata in legno di contenimento del terreno, dove trovano posto essenze arboree e floreali.

Il progetto di cui all’oggetto prevede sia il completamento della finitura del percorso esistente che il suo prolungamento fino a raggiungere il cimitero della frazione e si rende necessario allo scopo di garantire la sicurezza delle persone anziane che, per recarsi a piedi al camposanto, devono percorrere la stretta banchina di una strada provinciale dove le auto passano a forte velocità. Si nota che la presenza di curve e del ciglio scosceso rende il raggiungimento delle meta ancora più impervio e pericoloso.

Si rende pertanto necessaria la continuazione del camminamento con la creazione di un attraversamento pedonale sulla S.P. 49 da porre in prossimità della fine del percorso attuale, sulla mezzeria di un rettilineo della strada provinciale; da qui il percorso si immetterà a lato della vigna esistente, dopo aver mitigato con una rampa la pendenza della scarpata che attualmente prospetta sulla strada.

Il progetto prevede dunque il proseguimento del percorso lateralmente alla vigna e all’oliveta esistenti per raccordarsi con la stradella di collegamento con il cimitero. Si ipotizza una lunghezza totale di circa ml. 500,00 ed una larghezza utile di ml. 2,00; per una maggiore comprensione del percorso si rimanda agli elaborati grafici ed alla documentazione fotografica posta a  corredo della presente relazione tecnica.

Al fine della realizzazione del percorso si prevedono opere di sbancamento del terreno, riprofilatura della scarpata, creazione di massicciata di sottofondo e strato di finitura con pavimentazione in autobloccanti, calcestruzzo architettonico o conglomerato bituminoso a basso impatto ambientale nelle cromie adeguate al luogo, oltre alla realizzazione  di doppio cordonato in tufo. Si prevedono inoltre opere di ripristino delle teste dei filari della vigna e delle relative aree di manovra per i mezzi agricoli, oltre all’eventuale abbattimento di qualche olivo per reimpiantarlo in posizione più consona alle necessità.

Laddove si creino salti di quota e/o dislivelli si prevede il consolidamento del terreno attraverso la realizzazione di palizzate in legno, in analogia a quella esistente. Si pensa inoltre alla realizzazione di un impianto di illuminazione con faretti incassati nel pavimento ed un sistema di canalizzazione dello smaltimento delle acque meteoriche.

Si fa notare che essendo l’intervento posto ai lati di una strada di competenza provinciale e rendendosi necessario un attraversamento pedonale, esterno al centro abitato, dovrà essere inoltrata  richiesta all’Autorità competente.

Da un’indagine sintetico-comparativa effettuata su manufatti similari realizzati o progettati recentemente, si ricava un costo complessivo di circa Euro 150,00 per ogni metro quadro di superficie utile, compreso costi aggiuntivi per opere di sbancamenti, ripristini e somme a disposizione.

Si calcola pertanto:

Lunghezza percorso pedonale = ml. 500,00 c.ca

Larghezza  percorso pedonale = ml. 2,00  c.ca

Spesa = Mq. 1.000 x Euro/mq. 150 = Euro   150.000

Si desume pertanto il seguente QUADRO ECONOMICO:

Lavori base asta                                                                    Euro 150.000

I.V.A. 10%                                                                            Euro   15.000

Spese per espropri                                                                 Euro   15.000

Spese frazionamenti/Atti notarili                                          Euro   15.000

Oneri sicurezza                                                                      Euro     2.000

Spese tecniche 2% (Art. 18 Legge Merloni)                         Euro     3.000

TOTALE                                                                               Euro  200.000

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2009

- Realizzazione nuova mensa scolastica

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione di una cucina da realizzare in collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa allo scopo di garantire la preparazione ed il confezionamento di pasti caldi per mille coperti al giorno.

La struttura sarà dotata di un’ampia sala dedicata essenzialmente alla preparazione e cottura dei pasti, preceduta da un ampio deposito dove troveranno posto sia le celle frigo che lo stoccaggio delle derrate e dei detersivi, oltre a spazi da dedicare agli spogliatoi e servizi distinti fra uomini e donne. Dovrà essere ricavato anche un servizio per i portatori di handicap.

La necessità di confezionare pasti da asporto porta alla realizzazione di un vano per il confezionamento e per il deposito degli imballi, accessibili direttamente dal piazzale esterno.

Complessivamente l’intervento andrà ad interessare una superficie coperta di circa 400 mq. distribuiti su unico livello nel rispetto degli aspetti di carattere funzionale e normativo in materia di igiene..

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              500.000,00 compreso lavori ed oneri accessori così come indicati nel seguente quadro economico :

LAVORI						€         400.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 10%						€           40.000,00

- SPESE TECNICHE ( ART. 18 L. 109/94)			€             8.000,00

- INCARICHI / CONSULENZE				€            20.000,00

- ESPROPRIO						€	30.000,00

- IMPREVISTI ED ARR.TI				€              2.000,00

TOTALE						€         100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO				€         500.000,00

- Realizzazione nuova scuola elementare del Capoluogo

Il progetto prevede la realizzazione della nuova scuola elementare da costruirsi nel Capoluogo, all’interno dell’area scolastica collocata in “Loc. Bustecca” .

Si prevede una struttura formata da due sezioni (10 aule), oltre a spazi per attività collettive, comunicazione, informazione, laboratori, spazi distributivi e servizi, biblioteca e sala per gli insegnanti, sala di refezione e palestra.

Il tutto in conformità alle disposizioni di legge relative al D.M. 18 dicembre 1975, alla  Legge 11 gennaio 1996 n° 23 e successivi regolamenti, modifiche ed integrazioni.

Dalle tabelle della suddetta normativa emergono i seguenti dati:

Ampiezza minima dell’area per 10 aule (Tab. 2)

Superficie totale		 mq. 5.670

Superficie per sezione	 mq.    567

Superficie per alunno	 mq.      22,71

Accesso all’area

Larghezza		m. 3,50

Altezza libera	m. 4,00

Raggio volta	m. 13,00

Pendenza 		min. 10%

Ingresso principale

Arretrato rispetto al filo stradale (per uscita sicura alunni)

Non avere accessi diretti sulla  strada

Superfici lorde per classi fino a 25 alunni, comprensive di tutti i locali dell’edificio e

delle murature (Tab. 3/B):

N° 10 classi 	N° 250 alunni	mq. 189/classe	mq. 7,56/alunno

Indici standard di superficie per la Scuola Elementare (Tab. 6):

Attività didattica normale		mq 1,80/alunno

Attività didattiche interciclo		mq 0,64/alunno

Indice Sup. Tot. attività didattiche	min. mq 2,44/ max  mq 2,70

Attività collettive integrative	mq 0,40/alunno

Mensa e servizi (doppio turno)	mq 0,70/al.         1,40/al. (turno singolo)

Biblioteca insegnanti		mq 0,13/alunno

Indice Sup. netta globale	mq 5,21/alunno

Indice Sup. max netta globale	mq 5,58/alunno

Somma indici parziali		min. mq 3,67/ max mq 3,93

Connettivo e servizi igienici

(42% della somma precedente)	min. mq 1,54/ max mq 1,65

Spazi per l’educazione fisica

Palestra da 10 a 25 classi	mq 330

Spazi per la direzione didattica

(se richiesta)		mq 100 netti

Palestra obbligatoria  per Scuole Elementari da 10 a 25 classi di TIPO A1

Mq. 200 + servizi:

Spogliatoio Insegnanti/ W.C./Doccia

Spogliatoio Allievi/W.C./Docce (N.B.:l’accesso degli allievi alla palestra deve avvenire dagli spogliatoi)

Ambulatorio (Artt. 4,6,7 del D.PR. 22dicembre 1967 n. 1518)

Deposito per attrezzi

Non necessario il collegamento a campi per giochi agonistici

Spazi distributivi  (art. 3.8.0.)

Se edificio a più piani: obbligatorio almeno una scala normale + una scala di sicurezza esterna. Obbligatorio Ascensore

Caratteristiche delle SCALE:

ognuna deve servire non più di 10 aule per piano

Larghezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 2,00

Larghezza ripiani = 1+1/4 larghezza  delle rampe (es: rampa m. 1,20, ripiano m. 1,50)

Alzata non superiore a cm 16, Pedata non inferiore a cm 30

CORRIDOI: larghezza non inferiore a 2,00 m.;

se ci sono ubicati gli spogliatoi larghezza non inferiore a 2,50 m.

Servizi igienici	(art. 3.9.1.)

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati

Necessario 1 vaso per ogni classe, oltre a vasi supplementari per servire spazi lontani dalle aule.

Il locale che contiene la latrina deve avere aerazione ed illuminazione diretta

Box con pareti divisorie alte non meno di m. 2,10 e non più di m. 2,30

Porte apribili verso l’esterno.

Norme sulle altezze minime di piano interne (Tab. 4)

Per unità pedagogica (classe)	cm 300	soffitto piano

Spazi insegnamento specializzato	cm 300

Biblioteca			cm 300

Spazi amministrativi/visita medica	cm 300

Mensa				cm 300

cm 270	H min per soffitto inclinato

Parti per lavoro di gruppo		cm 240

Spazi per la distribuzione		cm 240

Palestra tipo A			cm 540

Si desumono pertanto le seguenti superfici lorde, comprensive dei locali elencati dalla normativa vigente e delle relative murature:

Superficie totale                                        =     mq 7,56/alunno

Maggiorazione mensa su turno unico       =     mq 0,70/alunno

__________________________

=    mq 8,26/alunno

Arrotondamento                                        =    mq 8,30/alunno

mq. 8,30/alunno x 250 alunni                  =    mq   2.075

Arrotondamento                                       =    mq   2.100

Si calcola pertanto una superficie utile lorda di mq. 2.100.

Da un’indagine sintetico-comparativa effettuata su manufatti similari realizzati o progettati recentemente, si

ricava un costo di costruzione comprensivo di finiture ed impianti, di circa Euro 1.000,00 per ogni metro quadro di superficie lorda.

Si calcola pertanto quanto segue:

Costo costruzione   =   Mq. 2.400 x Euro/mq. 1000   =   Euro   2.400.000,00

Somme a disposizione per espropri , spese tecniche , .. Euro        600.000,00

TOTALE                                                                         Euro   3.000.000

- Realizzazione palestra scolastica nel Capoluogo

Il palazzetto dello sport si configura come intervento di completamento delle opere del plesso scolastico del Capoluogo, da realizzarsi in collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

Sarà costruito in contiguità con la scuola elementare e potrà pertanto essere usufruito sia dai ragazzi della scuola che dagli utenti esterni.

Avrà dimensioni tali da poter ospitare un campo di basket, una tribuna per il pubblico, oltre a spogliatoi, depositi e servizi necessari per il corretto funzionamento della struttura. Altrettanti spogliatoi e servizi, separati da quelli per gli utenti esterni, saranno realizzati all’interno della scuola elementare e saranno destinati unicamente agli alunni ed agli insegnanti della scuola stessa. Sarà possibile assistere agli eventi sportivi anche dal piano superiore della struttura didattica grazie alla realizzazione di un doppio volume vetrato, posto nelle immediate vicinanze dell’ingresso alla scuola e facilmente raggiungibile dal parcheggio pubblico.

Si prevede la realizzazione di una struttura sportiva di circa 1.000,00 mq. di superficie lorda  per un costo complessivo presunto pari a € 1.500.000,00

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2010

1	Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 7°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 7 si prevede infatti la realizzazione di area destinata a parcheggi pubblici per una   superficie complessiva di mq. 2.900,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota al di sotto della terrazza 	belvedere.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali, oltre alle aree di sosta delle auto, utilizzando 	corpi illuminanti adatti allo scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 500.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 6°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 6 si prevede infatti la realizzazione dell’area esterna pertinenziale alla scuola elementare che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 3.400,00 .

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza del terreno e di concentrare il salto di quota al di sotto del percorso               pedonale di collegamento .

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. Si prevede l’illuminazione dell’intera area  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo,  sono inoltre previsti alcuni camminamenti pedonali ed aree di intrattenimento in genere .

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 600.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 9°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 9 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Loris Agresti