COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n.26 del  27/3/2008

OGGETTO:  Programma triennale 2008/2010 ed elenco annuale dei lavori pubblici. Approvazione.

L'anno DUEMILAOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO, in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nell’apposita sala, in 1^ convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.

La seduta inizia alle ore 16.40 con l’appello effettuato dal Segretario Generale.

| SEMPLICI MAURIZIO TRENTANOVI GIACOMO RINALDI BRUNO BILIOTTI PAOLO MEOCCI CATERINA PARRINI MANOLA BANDINELLI SILVANO MACINI LEONARDO ROSSI DANIELA SODI MARCO ALTI PAOLA BERTINI DAVIDE BAZZANI MICHELE MUGNAINI ISABELLA BAGAGGIOLO GIOIETTA BARTALESI MAURO NERI MAURO | PRESENTE X X X X X X X X X X X X X X X X X | ASSENTE |
| --- | --- | --- |
|  | 17 | / |

Sono presenti gli assessori esterni: Secci Antonella, Marzocchi Sergio, Cencetti Giacomo, Becattelli Mario.

Presiede l’adunanza Semplici Maurizio - Sindaco.

Verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Paola Aveta.

Il Sindaco  propone di fare una discussione unica e poi le votazioni separate.

I capigruppo sono d’accordo.

Il Sindaco  fa presente che è stato chiesto un finanziamento alla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena di 300.000 euro (per la sistemazione esterna della scuola materna ).

Il progetto definitivo della scuola elementare viene approvato ora e quello esecutivo entro la fine dell’anno. Contestualmente si progetterà la nuova mensa che sarà finanziata in compartecipazione con il comune di Tavarnelle.

Rinvia a quanto già espresso nel precedente punto all’ordine del giorno e fa cenno alla contribuzione del comune di Tavarnelle sulla mensa e sulla palestra.

Per la realizzazione del collegamento pedonale Marcialla – cimitero e del 2° lotto dell’osservatorio astronomico spiega che ciò dipenderà dall’ottenimento del finanziamento.

La Provincia ha già impegnato somme per € 70.000 euro per il collegamento pedonale di Marcialla.

Illustra i mutui che verranno accesi negli anni 2008 e 2009. Dà atto poi degli oneri che si prevede di incassare nel corrente anno. Ammontano a € 2.200.000, di cui per € 1.800.000,00 circa per rateizzazioni già fissate con i contribuenti.

L’assessore Secci parla del gettito ICI. La cifra ottenibile dai contribuenti sarebbe stata € 1.600.000 se la legge non fosse stata modificata prevedendo una ulteriore detrazione nella misura di 1,33% sull’imponibile delle prime case. Quindi questo minor gettito si stima in € 200.000 che sono previsti nelle entrate per trasferimenti dello Stato. L’ufficio tributi dovrà rendicontare e successivamente si determinerà il reale minor gettito ICI.

Ci sono poi tagli sui trasferimenti per riduzione dei costi della politica, ma non esistono margini di risparmi, in quanto i consiglieri già prendono il gettone stabilito per legge ridotto del 10%.

Il Comune di Barberino rientra nel contributo a favore dei comuni sotto 5.000 abitanti con popolazione di bambini sotto i cinque anni che hanno un rapporto superiore al 5% su tutta la popolazione. Il comune di Barberino partecipa perchè i nati negli ultimi cinque anni hanno un rapporto su tutta la popolazione del 5,22%. Nelle previsioni era stato quantificato sommariamente in 80.000 euro sulla base delle statistiche dello scorso anno, in realtà il contributo effettivo ammonterà a 170.000 euro.

Si adeguerà con una futura variazione di bilancio insieme agli altri trasferimenti che ancora non sono del tutto certi.

Per quanto riguarda la spesa per interessi passivi questa rappresenta meno del 4% delle entrate correnti (il limite di legge è del 15%). Queste opere che si andranno a finanziare permetteranno di far crescere il nostro paese.

Il Sindaco risponde che le rateizzazioni degli oneri di urbanizzazione sono di € 1.720.000, non come prima detto di € 1.800.000.

Invita i consiglieri a porre eventuali domande al revisore dei conti Dott. Volpi e al ragioniere Dott. Nucci.

L’assessore Secci precisa che c’è da depennare una frase nella relazione del revisore dove si dice che l’incremento ICI è dovuto anche alla variazione delle aliquote. Questo è un refuso degli anni precedenti da depennare, non essendo stata modificata alcuna aliquota.

Il consigliere Bazzani osserva che con l’accordo di programma si vincola il bilancio per anni. Alcune opere sono invece rinviate, altre cancellate (parcheggio di 40/50 posti ex almbulatori, era previsto nel 2004, poi i soldi sono stati utilizzati per altro scopo da parte di questa amministrazione).

Non si può parlare di pedonalizzazione del centro storico se non si fanno parcheggi.

La scuola elementare comporta una spesa di 3.000.000 degli 8.000.000 del programma triennale.

Ribadisce il concetto dell’assunzione di una spesa eccessiva per il bilancio di Barberino Val d’Elsa. Dice che l’amministrazione precedente ha fatto tante cose, questa sta facendo un investimento troppo oneroso con una scuola elementare non utile. Chiede se è stato pensato a gestire  il periodo di assenza della scuola fra la vendita della vecchia struttura e la realizzazione della nuova scuola.

Chiede se per la zona di via Semifonte negli spazi della vecchia scuola dove si realizzeranno 70 nuovi appartamenti è stato valutato il carico urbanistico.

Il Sindaco chiarisce che si realizzeranno soltanto n.9 appartamenti.

Il consigliere Bazzani dichiara di non essere d’accordo ad alienare il patrimonio pubblico (vecchia scuola elementare). Per valorizzare il centro storico non basta il pilomat. C’è un dato preoccupante nel bilancio (ben oltre il doppio dell’indebitamento precedente). Commenta la politica tariffaria di questa amministrazione rilevando che sono state aumentate le tariffe e le tasse. Cita ad esempio l’aumento del 20% dell’imposta sulla pubblicità. Per la tassa sulla nettezza l’incremento doveva essere più graduale. L’ICI quest’anno non è stata aumentata, ma l’incremento c’era già stato l’anno precedente. E’ aumentato l’importo delle contravvenzioni. Sono previsti 307.000 euro di proventi. Questo aumento serve per far quadrare il bilancio, ma in questo modo si snatura il ruolo della Polizia Municipale da educativo a repressivo.

Si dichiara perplesso per quanto riguarda l’utilizzo così cospicuo degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti. Questo comporta un ritardo nell’attuazione degli interventi (perchè dipendono dall’incasso degli oneri). Chiede cosa si fa una volta terminato il regolamento urbanistico. Gli oneri di urbanizzazione non ci sono tutti gli anni. Invita l’amministrazione a ridurre nei prossimi anni l’importo degli oneri di urbanizzazione che finanziano le spese correnti. C’è un milione di euro di spese correnti in più rispetto agli anni passati. Chiede a che cosa è dovuto ciò.

Il consigliere Rossi osserva che quella di realizzare un unico polo scolastico è una scelta a favore dei cittadini, per esempio si pensi a mamme con più bambini.

Il consigliere Mugnaini chiede se la palestra è adiacente alla scuola elementare oppure no.

Il Sindaco risponde che la palestra è adiacente alla scuola elementare e ci sono dei collegamenti.

L’assessore Secci risponde, a proposito delle multe, che le stesse sono state progressivamente aumentate, è voce storica e reale, se poi così non fosse, si prenderanno provvedimenti.

L’assessore Becattelli risponde che le spese per mutui non sono un’esagerazione. Il 4% non è una spesa eccessiva visto gli investimenti che si vanno a fare.

Per quanto riguarda gli importi per le contravvenzioni sono stati inseriti dati consolidati.

Circa la TARSU è aumentata la base imponibile. Per 5 anni non si è aumenta la TARSU. Per il ricorso agli oneri è un problema, però per ora si ricorre meno degli altri comuni, negli anni successivi si vedrà come fare.

E’ stato fatto un intervento importante senza aumentare l’ICI, senza mettere l’addizionale IRPEF, con bilancio in pareggio.

Questo bilancio è troppo importante e coerente con la strategia inziale.

Il consigliere Bagaggiolo chiede perchè in 4 anni è aumentato l’importo per le spese correnti. L’ICI la precedente amministrazione non l’aveva aumentata, l’attuale invece si.

In merito alle scuole osserva che ciò che conta è il contenuto, non solo le strutture nuove.

Ribadisce quanto detto dal capogruppo Bazzani.

L’assessore Cencetti osserva che, mentre la minoranza critica le gestioni associate, la maggioranza invece ci crede. L’area scolastica di Bustecca servirà invece per rivitalizzare Barberino. Si sta circondando il capoluogo e si sta mettendo al centro delle strutture sportive, scolastiche, ecc. dei servizi. Il Circolo Semifonte è un altro importante centro di aggregazione per giovani e anziani.

Il consigliere Bagaggiolo  risponde che quelle del gruppo di minoranza non sono chiacchere. Le cose che ha elencato l’assessore Cencetti le ha iniziate l’amministrazione Bazzani e quindi la minoranza è contenta che l’attuale amministrazione stia proseguendo su questa strada.

Il Sindaco risponde che gli interventi fatti nelle frazioni sono stati tantissimi. Il parcheggio si farà in futuro. In parte sono state date delle risposte. Il Problema dei parcheggi si risolve anche delocalizzando le scuole. Nove appartamenti si e no ospiteranno 30 persone.

I mutui sono stati presi per realizzare il programma votato dai cittadini.

Per quanto riguarda le multe la precedente amministrazione ha giocato sporco su questo. Prevedeva  90 mila euro che poi diventavano 180 mila. Questa amministrazione invece ha fatto un’operazione di trasparenza.

1.000.000 di euro in più di spese correnti derivano dalla somma dei seguenti importi : 350.000 euro di aumento ISTAT in 4 anni ; 100.000 euro circa per asilo nido ; 50.000 euro di riscatto Publiacqua ;  100.000 euro di incremento della TARSU, 170.000 di vacanza contrattuale dei dipendenti, 100.000 euro di incremento per incarichi e progettazioni. Si è fatto bene a spendere per gli incarichi per la progettazione all’interno, mentre il conferimento di incarichi esterni sarebbe costato di più. Poi ci sono i mutui e la mensa che sono aumentati, se si sommano sono 950.000 euro, ma questo aumento in realtà è fittizio perchè a fronte delle spese ci sono anche delle corrispondenti entrate.

La scelta di aumentare le tariffe della mensa è stata definita un scelta scandalosa. In realtà si è trattato di equità ISEE. Per quanto riguarda le aliquote ICI, l’amministrazione Bazzani le ha ridotte per un anno, ma l’anno dopo le ha aumentate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.128 del D.lgs 163/2006, nel quale si dispone, tra l’altro, che l’attività di realizzazione di lavori pubblici da parte dei Comuni si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali;

VISTO il Decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 21 giugno 2000 recante modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi  aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;

VISTO il Decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 4 agosto 2000 recante interpretazione autentica del d.m. 21 giugno 2000;

VISTI gli artt.13 e 14 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni”;

VISTO da ultimo il D.M. Infrastrutture e trasporti del 9 giugno 2005;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 10/10/2007 , esecutiva con cui sono stati approvati gli studi sintetici , ovvero gli studi di fattibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della legge 109/94 come modificata ed integrata dall’art. 128 del D.Lgs 163/2006;

DATO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 31/10/2007, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.m. 9/6/2005;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 76 del 13/06/2007, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione delle opere di completamento della scuola materna del Capoluogo;

- G.C. n. 155 del 05/12/06, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione della scuola elementare del Capoluogo;

- G.C. n. 37 del 19/03/2008, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione della nuova mensa scolastica del Capoluogo;

- G.C. n. 40 del 19/03/2008, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle scuole nel capoluogo – lotto 1°;

- G.C. n.141 del 22/12/2003 relativa all’approvazione del progetto preliminare per la sistemazione della piazza Brandi in Marcialla;

- G.C. n. 16 del 30/01/2007, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la sistemazione del tratto stradale comunale in loc. Bosco ai Marzi – Linari ( 1° Lotto);

- G.C. n. 140 del 17/10/2007, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del collegamento pedonale tra la frazione di Marcialla ed il cimitero;

- G.C. n. 39 del 19/03/2008, esecutiva con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell’Osservatorio Astronomico ( 2° Lotto);

VISTA la  circolare del Ministero delle Infrastrutture del 16/12/2004, n. 1618;

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 28 del 03/03/2008, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2008 e relativi allegati;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile dell’ area Tecnica che si allega al presente provvedimento quale documento integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le schede redatte ai sensi del D.M. 09/06/2005 che opportunamente compilate si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le opere suddette, previste per l’anno 2008, trovano copertura finanziaria nell’ambito del redigendo bilancio pluriennale 2008/2010 fatta eccezione per € 100.000,00 finanziati sul bilancio 2007 (scuola elementare);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

In conformità con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti:      17

Favorevoli:   12

Contrari:       5  (Bazzani, Mugnaini, Bagaggiolo, Neri, Bartalesi).

# D E L I B E R A

- DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, il programma triennale dei lavori pubblici 2008 – 2010 e l’elenco annuale 2008 nei contenuti di cui agli schemi allegati al presente provvedimento che contestualmente si approvano;

- DI DISPORRE l’invio del programma annuale e dell’elenco annuale all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art.5  del  D.M. 9 giugno 2005;

- DI ALLEGARE il presente atto ed i relativi allegati al bilancio di previsione 2008;

- DI DICHIARARE la presente, con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti:    17

Favorevoli: 12

Contrari:      5  (Bazzani, Mugnaini, Bagaggiolo, Neri, Bartalesi)

Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, in quanto allegato fondamentale del bilancio ex art.172 del D.Lgs.267/2000.

PARERI D.lgs.267/2000 – allegato alla proposta di deliberazione “Programma triennale 2008/2010 ed elenco annuale dei lavori pubblici. Approvazione” all’ordine del giorno del C.C. del 27/3/2008.

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto  Geom. Loris Agresti, Responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 27.3.2008					                                           IL RESPONSABILE

AREA TECNICA

f.to   Geom. Loris Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  sottoscritto  Dott. Niccolò Nucci, Responsabile area economico finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 27.3.2008					                                      IL RESPONSABILE AREA

ECONOMICO FINANZIARIA

f.to   Dott. Niccolò Nucci

IL PRESIDENTE		                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Maurizio Semplici                                                                              f.to Dott.ssa Paola Aveta

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 11/6/2008	          			                                                        f.to  Dott.ssa Paola Aveta

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 27/3/2008					                                            IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola Aveta

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal ______________ al ________________________ ai sensi dell’art. 124, c.1, D.Lgs.267/2000 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ______________________                                                                             IL VICE SEGRETARIO

Dott. Sandro Bardotti

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Lì ______________________                                                                             IL VICE SEGRETARIO

Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Lì, ________                                                                              L’istruttore amm.vo contabile