COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

#### AREA TECNICA - U.O. Lavori Pubblici

Al Sindaco - sede

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2009 / 2011  - variante

Con riferimento al D.Lgs nr. 163 del 12/04/2006 circa le modalità per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2009/2011, quest’ufficio, in considerazione delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto i seguenti studi di fattibilità per le opere da inserire nel programma suddetto.

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2009

- Realizzazione di una nuova centrale termica a biomasse legnose e relativa rete di teleriscaldamento

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale termica a biomasse legnose a servizio degli insediamenti urbani ubicati in loc. Prumiano .

L’intervento prevede in particolare la distribuzione di calore a mezzo di teleriscaldamento e di produzione di acqua calda mediante generatore alimentato a cippato di legna a servizio di nr. 17 utenze private.

L’opera si inserisce in un contesto di investimenti che l’A.C. intende attuare sul territorio nel settore del risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento ambientale.

La regione Toscana ha inserito questo progetto nell’ambito dei finanziamenti concessi sugli investimenti per la produzione di energia per le aree rurali di cui alla L.R. 70/05

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 255.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2010

1    Realizzazione nuova scuola elementare del Capoluogo

Il progetto prevede la realizzazione della nuova scuola elementare da costruirsi nel Capoluogo, all’interno dell’area scolastica collocata in “Loc. Bustecca” .

Si prevede una struttura formata da due sezioni (10 aule), oltre a spazi per attività collettive, comunicazione, informazione, laboratori, spazi distributivi e servizi, biblioteca e sala per gli insegnanti, sala di refezione e palestra.

Il tutto in conformità alle disposizioni di legge relative al D.M. 18 dicembre 1975, alla  Legge 11 gennaio 1996 n° 23 e successivi regolamenti, modifiche ed integrazioni.

Dalle tabelle della suddetta normativa emergono i seguenti dati:

Ampiezza minima dell’area per 10 aule (Tab. 2)

Superficie totale		 mq. 5.670

Superficie per sezione	 mq.    567

Superficie per alunno	 mq.      22,71

Accesso all’area

Larghezza		m. 3,50

Altezza libera	m. 4,00

Raggio volta	m. 13,00

Pendenza 		min. 10%

Ingresso principale

Arretrato rispetto al filo stradale (per uscita sicura alunni)

Non avere accessi diretti sulla  strada

Superfici lorde per classi fino a 25 alunni, comprensive di tutti i locali dell’edificio e

delle murature (Tab. 3/B):

N° 10 classi 	N° 250 alunni	mq. 189/classe	mq. 7,56/alunno

Indici standard di superficie per la Scuola Elementare (Tab. 6):

Attività didattica normale		mq 1,80/alunno

Attività didattiche interciclo		mq 0,64/alunno

Indice Sup. Tot. attività didattiche	min. mq 2,44/ max  mq 2,70

Attività collettive integrative	mq 0,40/alunno

Mensa e servizi (doppio turno)	mq 0,70/al.         1,40/al. (turno singolo)

Biblioteca insegnanti		mq 0,13/alunno

Indice Sup. netta globale	mq 5,21/alunno

Indice Sup. max netta globale	mq 5,58/alunno

Somma indici parziali		min. mq 3,67/ max mq 3,93

Connettivo e servizi igienici

(42% della somma precedente)	min. mq 1,54/ max mq 1,65

Spazi per l’educazione fisica

Palestra da 10 a 25 classi	mq 330

Spazi per la direzione didattica

(se richiesta)		mq 100 netti

Palestra obbligatoria  per Scuole Elementari da 10 a 25 classi di TIPO A1

Mq. 200 + servizi:

Spogliatoio Insegnanti/ W.C./Doccia

Spogliatoio Allievi/W.C./Docce (N.B.:l’accesso degli allievi alla palestra deve avvenire dagli spogliatoi)

Ambulatorio (Artt. 4,6,7 del D.PR. 22dicembre 1967 n. 1518)

Deposito per attrezzi

Non necessario il collegamento a campi per giochi agonistici

Spazi distributivi  (art. 3.8.0.)

Se edificio a più piani: obbligatorio almeno una scala normale + una scala di sicurezza esterna. Obbligatorio Ascensore

Caratteristiche delle SCALE:

ognuna deve servire non più di 10 aule per piano

Larghezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 2,00

Larghezza ripiani = 1+1/4 larghezza  delle rampe (es: rampa m. 1,20, ripiano m. 1,50)

Alzata non superiore a cm 16, Pedata non inferiore a cm 30

CORRIDOI: larghezza non inferiore a 2,00 m.;

se ci sono ubicati gli spogliatoi larghezza non inferiore a 2,50 m.

Servizi igienici	(art. 3.9.1.)

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati

Necessario 1 vaso per ogni classe, oltre a vasi supplementari per servire spazi lontani dalle aule.

Il locale che contiene la latrina deve avere aerazione ed illuminazione diretta

Box con pareti divisorie alte non meno di m. 2,10 e non più di m. 2,30

Porte apribili verso l’esterno.

Norme sulle altezze minime di piano interne (Tab. 4)

Per unità pedagogica (classe)	cm 300	soffitto piano

Spazi insegnamento specializzato	cm 300

Biblioteca			cm 300

Spazi amministrativi/visita medica	cm 300

Mensa				cm 300

cm 270	H min per soffitto inclinato

Parti per lavoro di gruppo		cm 240

Spazi per la distribuzione		cm 240

Palestra tipo A			cm 540

Si desumono pertanto le seguenti superfici lorde, comprensive dei locali elencati dalla normativa vigente e delle relative murature:

Superficie totale                                        =     mq 7,56/alunno

Maggiorazione mensa su turno unico       =     mq 0,70/alunno

__________________________

=    mq 8,26/alunno

Arrotondamento                                        =    mq 8,30/alunno

mq. 8,30/alunno x 250 alunni                  =    mq   2.075

Arrotondamento                                       =    mq   2.100

Si calcola pertanto una superficie utile lorda di mq. 2.100.

Da un’indagine sintetico-comparativa effettuata su manufatti similari realizzati o progettati recentemente, si

ricava un costo di costruzione comprensivo di finiture ed impianti, di circa Euro 1.000,00 per ogni metro quadro di superficie lorda.

Si calcola pertanto quanto segue:

Costo costruzione   =   Mq. 3.000 x Euro/mq. 1000   =   Euro   3.000.000,00

Somme a disposizione per espropri , spese tecniche , .. Euro        600.000,00

TOTALE                                                                         Euro   3.600.000

- Realizzazione nuova mensa scolastica

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione di una cucina da realizzare in collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa allo scopo di garantire la preparazione ed il confezionamento di pasti caldi per mille coperti al giorno.

La struttura sarà dotata di un’ampia sala dedicata essenzialmente alla preparazione e cottura dei pasti, preceduta da un ampio deposito dove troveranno posto sia le celle frigo che lo stoccaggio delle derrate e dei detersivi, oltre a spazi da dedicare agli spogliatoi e servizi distinti fra uomini e donne. Dovrà essere ricavato anche un servizio per i portatori di handicap.

La necessità di confezionare pasti da asporto porta alla realizzazione di un vano per il confezionamento e per il deposito degli imballi, accessibili direttamente dal piazzale esterno.

Complessivamente l’intervento andrà ad interessare una superficie coperta di circa 400 mq. distribuiti su unico livello nel rispetto degli aspetti di carattere funzionale e normativo in materia di igiene..

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              500.000,00 compreso lavori ed oneri accessori così come indicati nel seguente quadro economico :

LAVORI						€         400.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 10%						€           40.000,00

- SPESE TECNICHE ( ART. 18 L. 109/94)			€             8.000,00

- INCARICHI / CONSULENZE				€            20.000,00

- ESPROPRIO						€	30.000,00

- IMPREVISTI ED ARR.TI				€              2.000,00

TOTALE						€         100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO				€         500.000,00

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 6°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 6 si prevede infatti la realizzazione dell’area esterna pertinenziale alla scuola elementare che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 3.500,00 .

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza del terreno e di concentrare il salto di quota al di sotto del percorso               pedonale di collegamento .

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. Si prevede l’illuminazione dell’intera area  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo,  sono inoltre previsti alcuni camminamenti pedonali ed aree di intrattenimento in genere .

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 600.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 8°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 8 si prevede infatti la realizzazione dell’area esterna pertinenziale alla scuola elementare  e palestra che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 3.000,00 .

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza del terreno e di concentrare il salto di quota al di sotto del percorso               pedonale di collegamento .

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. Si prevede l’illuminazione dell’intera area  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo,  sono inoltre previsti alcuni camminamenti pedonali ed aree di intrattenimento in genere .

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 270.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2011

1	Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 7°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 7 si prevede infatti la realizzazione di area destinata a parcheggi pubblici per una   superficie complessiva di mq. 2.900,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota al di sotto della terrazza 	belvedere.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali, oltre alle aree di sosta delle auto, utilizzando 	corpi illuminanti adatti allo scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 500.000,00 comprensiva dei lavori ed 	oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

2.Realizzazione palestra scolastica nel Capoluogo

Il palazzetto dello sport si configura come intervento di completamento delle opere del plesso scolastico del Capoluogo, da realizzarsi in collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

Sarà costruito in contiguità con la scuola elementare e potrà pertanto essere usufruito sia dai ragazzi della scuola che dagli utenti esterni.

Avrà dimensioni tali da poter ospitare un campo di basket, una tribuna per il pubblico, oltre a spogliatoi, depositi e servizi necessari per il corretto funzionamento della struttura. Altrettanti spogliatoi e servizi, separati da quelli per gli utenti esterni, saranno realizzati all’interno della scuola elementare e saranno destinati unicamente agli alunni ed agli insegnanti della scuola stessa. Sarà possibile assistere agli eventi sportivi anche dal piano superiore della struttura didattica grazie alla realizzazione di un doppio volume vetrato, posto nelle immediate vicinanze dell’ingresso alla scuola e facilmente raggiungibile dal parcheggio pubblico.

Si prevede la realizzazione di una struttura sportiva di circa _____ mq. di superficie lorda  per un costo complessivo presunto pari a € 600.000,00

3.Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 9°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 9 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 comprensiva dei lavori ed

oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Loris Agresti