COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.147  del  4.12.2002

OGGETTO: Lavori di restauro Teatro Margherita di Marcialla – approvazione variante in corso d’opera.

L'anno DUEMILADUE  e questo giorno  QUATTRO  del mese di  DICEMBRE  alle ore 16.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Michele Bazzani - Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

|  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- |
| BAZZANI MICHELE Sindaco | X |  |
| MUGNAINI ISABELLA Assessore | X |  |
| BETTI ALESSANDRO Assessore | X |  |
| BAGAGGIOLO GIOIETTA Assessore | X |  |
| NARDI RENZO Assessore | X |  |

Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Arcangeli.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la delibera GC/00 n°105 del 06/09/2000 , esecutiva, con cui veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di restauro ed adeguamento del teatro “ Margherita” in Marcialla;

- Richiamata la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 67 del 24/03/2001 , esecutiva , con cui venivano  aggiudicati ed affidamenti i lavori alla ditta R.M. Costruzioni srl di Formia  per l’importo netto contrattuale di L. 443.058.800 pari a Euro 228.820,77;

- Richiamata la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 352 del 11/11/02 , esecutiva, con cui è stato approvato la perizia suppletiva e di variate distribuzione di spesa nonché il nuovo quadro economico che determina il nuovo importo contrattuale di Euro 239.769,66 oltre I.V.A.;

- Vista  la relazione tecnica inoltrata dai tecnici incaricati della DD.LL. Pierini E Mastrodicasa in data 15/11/02 prot. 14060 dalla quale si rileva la necessità di dare attuazione a varianti in corso d’opera;

- Considerato le eccezionali ed imprevedibili circostanze che determinano la necessità di realizzare nuovi lavori e determinare nuovi prezzi per garantire una migliore e completa esecuzione dell’opera ed una variazione dell’importo contrattuale;

- Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione della  perizia di variante e suppletiva per le cause indicate dalla DD.LL. ritenute impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, così come stabilito dall’art. 25 comma 1 lettera 1/bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- Rilevato che trattandosi di interventi interconnessi con  quelli principali, gli stessi verranno affidati alla medesima ditta R.M. Costruzioni di Formia;

- Visto l’atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti interessate, nonché il nuovo quadro economico,  che si allegano al presente atto quali documenti integranti e sostanziali;

- Considerato che il nuovo quadro economico non determina un incremento di spesa per cui vengono sostanzialmente confermati i precedenti impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 389 del 30/12/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

### D E L I B E R A

Per le  motivazioni suesposte:

- Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dai tecnici incaricati per l’importo contrattuale di Euro 261.357,56 che si allega al presente atto quale documentazione integrante e sostanziale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica illustrativa

- Atto di sottomissione nr. 2 e verbale di concordamento nuovi prezzi

- Quadro economico

- Di dare atto che le opere in variante si rendono necessarie per cause e circostanze ritenute eccezionali ed imprevedibili , ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera 1/bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- Di dare atto altresì che trattandosi di interventi interconnessi con quelli principali , gli stessi dovranno essere affidati e realizzati dalla ditta R.M. Costruzioni di Formia , appaltatrice dei lavori principali;

- Di rilevare che l’opera in questione non comporta un incremento di spesa per cui vengono sostanzialmente confermati i precedenti impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 389 del 30/12/00 ;

- Di confermare quale Responsabile del procedimento il geom. Loris Agresti;

- Di dichiarare, con votazione unanime separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERI D.Lgs. 267/2000 -   allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Lavori di restauro Teatro Margherita di Marcialla – approvazione variante in corso d’opera” all’ordine  del giorno della Giunta Comunale del 4.12.2002.

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto Loris Agresti, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 4.12.2002					                               IL RESPONSABILE AREA TECNICA

f.to  Geom. Loris Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La   sottoscritta Dott.ssa Samantha Arcangeli, responsabile area economico finanziaria, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 4.12.2002					                                       IL RESPONSABILE AREA

ECONOMICO FINANZIARIA

f.to  Dott.ssa Samantha Arcangeli

IL SINDACO				                                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   Michele  Bazzani  			                          F.TO    Dott.ssa  Samantha Arcangeli

# Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

# Lì  2.1.2003					                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

# F.TO    Dott.ssa  Samantha Arcangeli

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 4.12.2002			 			                       IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO      Dott.ssa Samantha Arcangeli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì __________			                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Samantha Arcangeli

______________________

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. Lì, ________ L’istruttore amm.vo – contabile ufficio segreteria