Comune  di

Barberino Val d’Elsa

Comune  di

Tavarnelle Val di Pesa

PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PROVINCIA DI FIRENZE E I COMUNI DI TAVARNELLE VAL DI PESA E BARBERINO VAL D’ELSA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE, VIARIE E SCOLASTICHE

Il programma di governo di legislatura di entrambe le Amministrazioni Comunali prevede nei suoi punti fondamentali lo sviluppo della massima collaborazione ed integrazione amministrativa. Questi indirizzi politici e programmatici si stanno realizzando sia attraverso la gestione associata di molteplici servizi e funzioni comunali, che attraverso la realizzazione e futura gestione, in comune, di opere e infrastrutture di rilevante interesse per entrambe le comunità locali e per il territorio chiantigiano.

Sono stati, pertanto, approvati e sottoscritti i seguenti atti:

- Deliberazioni delle rispettive Giunte Municipali a seguito delle quali i Sindaci hanno siglato un Protocollo d’Intesa volto a dare avvio a un intenso processo di collaborazione ed integrazione fra le due amministrazioni locali.

- Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali nelle quali sono state approvate n. 15 Convenzioni che prevedono 39 funzioni amministrative in gestione associata fra i due Comuni.

In virtù’ di quanto sopra enunciato e’ volontà’ della Giunta Provinciale di partecipare attivamente a questo processo d’integrazione, che riconosce nella gestione associata delle amministrazioni locali un valore aggiunto per la qualità degli interventi sul territorio, finalizzando la propria attività’ ed il proprio contributo alla realizzazione di infrastrutture fondamentali nei settori dei servizi scolastici, della viabilità, dello sport.

Risultano, in particolare, programmati e prioritari i seguenti interventi:

- Realizzazione di un plesso scolastico per l’infanzia comprendente asilo nido e scuola materna a servizio di entrambi i Comuni e scuola elementare a servizio del Comune di Barberino; la nuova struttura comprendente scuola materna e asilo nido è destinata a aumentare, anche in termini qualitativi, l’offerta del servizio attualmente insufficiente (soprattutto per l’asilo nido) a soddisfare le esigenze del territorio. La realizzazione di una struttura unica servirà, altresì, a garantire la continuità del percorso educativo dei piccoli utenti;

- Costruzione di un palazzetto dello sport destinato all’organizzazione di manifestazioni sportive, strutturato per ospitare anche eventi ludico - culturali in genere (concerti, convegni ecc.); l’intervento in questione, da localizzare nel Comune di Barberino Val d’Elsa, costituisce una novità per tutto il Chianti fiorentino attualmente privo di una struttura del genere presente, in zona, solo in provincia di Siena;

- Realizzazione del percorso ciclo-pedonale parallelo alla strada regionale Cassia per il collegamento del centro abitato del capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa con quello di Barberino Val d’Elsa. Questo percorso garantirà maggior sicurezza alla circolazione di pedoni e sportivi, soprattutto nel periodo estivo caratterizzato da un intenso afflusso turistico e a una maggior pratica delle attività sportive all’aperto. Intervento già’ in fase di avanzata progettazione e che e’ stato selezionato dalla Provincia per l’ammissione ai fondi U.E.

- Progettazione preliminare alla realizzazione di una strada di circonvallazione al centro abitato di Barberino V.E., incluse le necessarie indagini geologiche di dettaglio.

- Realizzazione di una rotatoria sulla S.R. Cassia in corrispondenza dell’accesso al  cimitero del Comune di Barberino per accedere in sicurezza al polo scolastico/sportivo di Bustecca .

- Progettazione preliminare del terzo e ultimo lotto della circonvallazione al capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa; quest’ultima opera, che completerà i due tratti già esistenti (di cui uno in funzione da anni e l’altro di imminente ultimazione), servirà ad eliminare il traffico di attraversamento anche nell’ultimo tratto del capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa deviandone il corso dall’ultimo tratto a sud del centro abitato.

Il Comune di Barberino ha, inoltre , in programma la realizzazione di un camminamento pedonale lungo la strada provinciale n.49 che collega la frazione di Marcialla al capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa nel tratto che va dall’abitato  all’incrocio con la strada comunale che collega al Cimitero di Marcialla. Detto camminamento, che si congiungerebbe con quello già esistente, ha lo scopo di mettere in sicurezza i pedoni in un tratto di strada dagli stessi altamente frequentato (proprio per la funzione di collegamento con il cimitero) e interessato, al contempo, da un inteso traffico veicolare.

Il Comune di Tavarnelle ha, altresì, in programma la realizzazione di interventi per garantire maggiore sicurezza ai pedoni nel tratto di strada provinciale n°49 che attraversa l’abitato nell’area del Mocale. Tali interventi consistono nell’installazione di barriere parapedonali (a completo carico del Comune) e nella realizzazione di marciapiedi e attraversamenti rialzati, da finanziare a carico del Comune, della Provincia e della Regione.

Ritenuto che gli interventi sopra elencati possiedano, sotto diversi aspetti, rilevanza e interesse non solo per le rispettive comunità locali ma anche per il territorio del Chianti fiorentino in genere.

Considerato che le finalità e gli obiettivi prefissati dalle amministrazioni locali nel suddetto protocollo d’intesa siano in gran parte condivisi dall’Amministrazione Provinciale, vertendo essi su materie e interessi di competenza anche della Provincia di Firenze.

Considerato, altresì, che la Provincia di Firenze ha in progetto di realizzare:

- nel Comune di Tavarnelle  una variante  alla strada provinciale n.101 che collega Tavarnelle Val di Pesa a Castellina in Chianti, deviandone il corso dal centro abitato della località Pietracupa (intervento previsto dal Piano Triennale nel 2007 per un importo previsto di 1.000.000 Euro) ;

- nel Comune di Barberino  una variante alla strada provinciale n.49 che collega la frazione di Marcialla al capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa, deviandone il traffico all’esterno del suddetto centro abitato (intervento da prevedere nel Piano Triennale 2006 – 2008 per un importo stimato di  1.000.000 Euro).

Ritenuto, quindi, opportuno instaurare una fattiva collaborazione fra l’amministrazione provinciale di Firenze e i Comuni interessati alla realizzazione dei progetti e degli interventi sopra descritti mediante l’instaurazione di forme di collaborazione tecnico amministrativa (per quanto riguarda gli interventi di competenza provinciale, e dalla medesima già inseriti nel Piano triennale delle OO.PP.), nonché forme di co-finanziamento dei costi di esecuzione (per le opere di competenza comunale) rinviando a successivi atti la definizione in concreto delle modalità di partecipazione di tutti gli enti coinvolti;

Tutto quanto premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Finalità e obiettivi

Il presente atto è finalizzato al raggiungimento di un accordo preliminare fra le amministrazioni comunali di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, da un lato, e la Provincia di Firenze, dall’altro, volto alla instaurazione di forme di collaborazione e compartecipazione finanziaria fra i suddetti enti nella esecuzione di una serie opere e di strutture sociali, culturali, sportive e scolastiche da realizzare nel territorio dei suddetti Comuni a servizio unitario degli stessi e del territorio del Chianti fiorentino in genere in attuazione dei principi e delle considerazione indicate in premessa.

Art.2 Interventi

I Comuni di Barberino Val D’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa si impegnano a realizzare in collaborazione con la Provincia di Firenze i seguenti interventi.

- Realizzazione del percorso ciclo – pedonale di collegamento fra i capoluoghi di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa.

##### Importo complessivo intervento					400.000 Euro

##### Impegno Comune Barberino					 	  50.000 Euro

##### Impegno Comune Tavarnelle						150.000 Euro

##### Impegno per cofinanziamento della Provincia su fondi U.E	200. 000 Euro

Tempi previsti: 2005 – 2006

Comune incaricato  : Tavarnelle

- Costruzione di un nuovo plesso scolastico da realizzare in loc.Bustecca, Comune di Barberino Val’Elsa, comprendente:

- un asilo nido a servizio di entrambi   i Comuni

###### Importo complessivo intervento					770.000 Euro

##### Impegno Comune Barberino						410.800 Euro

##### Impegno Comune Tavarnelle						  50.000 Euro

##### Cofinanziamento Regionale						309.200 Euro

Tempi previsti: 2005 -2006

Comune incaricato: Barberino

- scuola materna a servizio dei due capoluoghi

##### Importo complessivo intervento					1.400.000 Euro

##### Impegno Comune Barberino						   400.000 Euro

##### Impegno Comune Tavarnelle						   600.000 Euro

Impegno per il cofinanziamento della Provincia

(ai sensi della Legge 23/96)						   400.000 Euro

Tempi previsti  :  2006 – 2007

Comune incaricato  : Tavarnelle

- nuova scuola elementare a servizio del Comune di Barberino

##### Importo complessivo intervento					2.500.000 Euro

##### Impegno Comune Barberino						2.200.000  Euro

Impegno per il cofinanziamento della Provincia

(ai sensi della Legge 23/96)						   300.000 Euro

Tempi previsti: 2007 – 2009

- Costruzione di un palazzetto dello Sport   nel Comune di Barberino Val d’Elsa,

##### Importo complessivo intervento					2.550.000 Euro

##### Impegno Comune Barberino						   850.000 Euro

##### Impegno Comune Tavarnelle						   850.000 Euro

Impegno ad individuare il cofinanziamento di Regione,

##### Provincia e altri Enti (da definire con successivi atti 		   850.000 Euro

Tempi previsti:   2007 – 2008

Comune incaricato: Barberino

- Progettazione preliminare alla realizzazione di una strada di circonvallazione al centro abitato di Barberino V.E., incluse le necessarie indagini geologiche di dettaglio. Intervento da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni Comunale e Provinciale.

- Tempi previsti: entro il 2008.

- Progettazione preliminare del completamento verso sud della circonvallazione del capoluogo di Tavarnelle Val di Pesa (III lotto) fino al congiungimento con la circonvallazione del capoluogo di Barberino Val D’Elsa. Intervento da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni Comunale e Provinciale.

- Tempi previsti: entro il 2008.

- Realizzazione, nel Comune di Barberino Val d’Elsa, di un camminamento pedonale parallelo alla strada provinciale n.49 nel tratto compreso fra la lottizzazione del valico in località Marcialla e l’incrocio con la strada comunale che porta al cimitero locale. Intervento da realizzarsi in collaborazione fra le Amministrazioni Comunale e Provinciale.

- Tempi previsti : entro il 2008.

- Realizzazione, nel Comune di Tavarnelle, di interventi per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni nel tratto di strada provinciale n°49 che attraversa l’abitato nell’area del Mocale. Tali interventi consistono nell’installazione di barriere parapedonali (a completo carico del Comune) e nella realizzazione di marciapiedi ed attraversamenti rialzati da finanziare a carico della Provincia, Regione e Comune.

- Realizzazione di una rotatoria sulla S.R. Cassia in corrispondenza del cimitero del Comune di Barberino per accedere in sicurezza al polo scolastico/sportivo di Bustecca. Intervento da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni Regionale, Comunali e la Provincia. La Provincia di Firenze s’impegna a redigere il progetto preliminare da presentare alla Regione Toscana per la richiesta del finanziamento.

I lavori verranno realizzati con le modalità di volta in volta previsti nei singoli progetti preliminari e definitivi, nei tempi indicativamente previsti.

La Provincia di Firenze s’impegna fin d’ora a collaborare con i predetti Comuni alla realizzazione dei sopra descritti interventi, garantendo il necessario supporto tecnico ed amministrativo.

La Provincia di Firenze s’impegna inoltre a valutare e ad individuare, insieme agli altri Enti, nuove forme e possibilità di finanziamento al fine di garantire la realizzazione delle opere.

I Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa si impegnano, altresì, a collaborare con la Provincia di Firenze per la realizzazione della bretella alla strada provinciale n.101 in località Pietracupa (già’ inserita nel Piano Triennale della Provincia) e della variante alla strada provinciale n.49, in località Marcialla (da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche della Provincia), garantendo fin d’ora il più ampio supporto logistico e amministrativo, sia in fase di progettazione che in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 3 Forme di collaborazione

La collaborazione fra le amministrazioni comunali e la Provincia di Firenze nell’attuazione dei programmi e degli interventi sopra descritti si realizzerà nelle forme che saranno stabilite (accordi di programma, convenzioni, etc.) e secondo i criteri, le modalità e i tempi che verranno di volta in volta stabiliti e concordati in relazione al tipo d’intervento ed in base agli impegni finanziari previsti dal seguente Protocollo.

Gli uffici delle rispettive strutture amministrative provvederanno a elaborare delle proposte volte a dare concreta attuazione ai principi contenuti nel presente protocollo d’intesa da sottoporre all’approvazione dei relativi organi deliberanti.

Luogo e data

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

- Matteo Renzi -

Il SINDACO DI BARBERINO VAL D’ELSA

- Maurizio Semplici –

Il SINDACO	DI TAVARNELLE VAL DI PESA

- Stefano Fusi –