COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.139  del  21.11.2006

Oggetto: Progetto preliminare per la realizzazione di parcheggio pubblico in località Tignano.

L'anno DUEMILASEI  e questo giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

|  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- |
| SEMPLICI MAURIZIO Sindaco | X |  |
| BECATTELLI MARIO Assessore | X |  |
| MARZOCCHI SERGIO Assessore POLIDORI CIUTI VEZIO Assessore | X | X |
| SECCI ANTONELLA Assessore | X |  |
| CENCETTI GIACOMO Assessore | X |  |

Verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott. Sandro Bardotti.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti Deliberazioni :

G.C. n. 125 del 10/10/2006 e successiva G.C. nr.145 del 28/11/2006 di variante con la quale veniva adottato ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006  il programma triennale delle opere pubbliche  per il periodo 2007 - 2009;

Dato atto che l’intervento in oggetto non è inserito nell’elenco delle opere pubbliche del 2007;

Considerato tuttavia che l’art. 128 comma 1 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che la programmazione dei lavori pubblici avviene per per i lavori di importo superiore a € 100.000,00

Visto il progetto preliminare in oggetto redatto dal geom. Stefano Conforti dell’ UTC dal quale  si rileva una spesa complessiva presunta pari a Euro 110.000,00 di cui Euro 86.380,00 per lavori ed Euro 23.170,00 per somme a disposizione;

Vista la documentazione progettuale composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con quadro economico

- Tav. 1 Stato attuale - Pianta

- Tav. 2 Stato attuale - sezioni

- Tav. 3 Stato sovrapposto – Pianta

- Tav. 4 Stato sovrapposto – Sezioni

- Tav. 5 Stato di Progetto – Pianta

- Tav. 6 Stato di progetto – Sezioni

- Tav. 7 Stato di progetto – planimetria generale

- Computo metrico

- Elenco Prezzi

- Richiesta Offerta

- Stima Lavori

- Piano Particellare di esproprio

- Documentazione fotografica

Visto il quadro economico dal quale si evince la seguente ripartizione delle spese :

LAVORI							€        86.380,00

ONERI DELLA SICUREZZA				€          2.000,00

TOTALE						€      88.380,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 10%						€          8.638,00

- IVA SICUREZZA 10%					€ 	  200,00

- SPESE TECNICHE ( ART. 18 L. 109/94)			€          1.767,60

- ESPROPRI						€	7.147,00

- IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			€          3.867,40

TOTALE						€       21.620,00

TOTALE COMPLESSIVO				€    110.000,00

Rilevato  che l’intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;

Visto l’art. 16 comma 3 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto l’art. 18 e seguenti del D.P.R. nr.554/99 ;

Visto l’art. 165 del D.Lgs 163/2006 ;

Vista la L.R. 31/08/2000 n.72;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

Per le motivazioni suesposte

- di approvare il progetto preliminare in oggetto redatto dal geom. Stefano Conforti , per una spesa complessiva presunta pari a Euro 110.000,00;

- di prendere atto che la documentazione progettuale è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con quadro economico

- Tav. 1 Stato attuale - Pianta

- Tav. 2 Stato attuale - sezioni

- Tav. 3 Stato sovrapposto – Pianta

- Tav. 4 Stato sovrapposto – Sezioni

- Tav. 5 Stato di Progetto – Pianta

- Tav. 6 Stato di progetto – Sezioni

- Tav. 7 Stato di progetto – planimetria generale

- Computo metrico

- Elenco Prezzi

- Richiesta Offerta

- Stima Lavori

- Piano Particellare di esproprio

- Documentazione fotografica

3.   di approvare il seguente quadro economico:

LAVORI							€       86.380,00

ONERI DELLA SICUREZZA				€         2.000,00

TOTALE						€     88.380,00

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 10%						€         8.638,00

- IVA SICUREZZA 10%					€ 	  200,00

- SPESE TECNICHE ( ART. 18 L. 109/94)			€         1.767,60

- ESPROPRI						€         7.147,00

- IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			€         3.867,40

TOTALE						€     21.620,00

TOTALE COMPLESSIVO				€   110.000,00

- di rimandare a successivo provvedimento  l’approvazione  della documentazione progettuale definitiva ai sensi dell’ art.18 del DPR 554/99 come modificato ed integrato dall’art.166 del D.Lgs 166/2006;

- di avviare le procedure espropriative ai sensi del DPR 327 del 8/6/2001 da parte dell’Ufficio espropri associato;

- di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

IL  SINDACO				                            IL  VICE SEGRETARIO

F.TO  Maurizio Semplici  			                         F.TO  Dott. Sandro Bardotti

# Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

# Lì  ________					                                      IL SEGRETARIO GENERALE

# F.TO  Dott.ssa Giuseppina Cruso

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì,  21/11/2006				                                                      IL VICE SEGRETARIO

F.TO  Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì __________			                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Cruso Giuseppina

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 					                              L’istruttore amm.vo contabile