COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 140  del  17.10.2007

OGGETTO: Progetto preliminare/definitivo per la realizzazione del collegamento pedonale tra la frazione di Marcialla ed il cimitero - approvazione.

L'anno DUEMILASETTE  e questo giorno  DICIASSETTE  del mese di OTTOBRE  alle ore 15.40, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

|  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- |
| SEMPLICI MAURIZIO Sindaco | X |  |
| BECATTELLI MARIO Assessore | X |  |
| MARZOCCHI SERGIO Assessore SECCI ANTONELLA Assessore | X X |  |
| CENCETTI GIACOMO Assessore | X |  |
| STEFANIC ALFIO Assessore | X |  |

Verbalizza il Vice Segretario Dott. Sandro Bardotti.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Toscana, con provvedimento della G.R. nr.463 del 25/06/2007, esecutiva ha disposto di avviare azioni per il miglioramento della sicurezza stradale ed individuato delle possibilità di finanziamento destinati alla realizzazione di opere pubbliche sulla rete regionale;

Rilevato che gli interventi devono essere finalizzati alla messa in sicurezza dei siti particolarmente pericolosi o di rilevanza strategica  con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza ed incolumità degli utenti, nel rispetto del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica;

Dato atto che nel nostro territorio sussistono alcune situazioni di pericolosità stradale percui è stato mandato all’ Ufficio Tecnico, con il supporto di collaboratori esterni all’Ente, di valutare alcune soluzioni e proposte di intervento in tal senso;

Accertato , in esito a numerosi sopralluoghi e riscontri effettuati dal competente U.T.C.  che le maggiori criticità e rischi di incidentabilità sono rappresentati dalla mancanza di un adeguato  collegamento pedonale tra la frazione di Marcialla ed il limitrofo cimitero;

Considerato pertanto opportuno valutare ogni possibilità di intervento nei tratti stradali ricadenti nel territorio comunale ritenuti più pericolosi nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico ed economico indicate dal Disciplinare di Incarico approvato con D.G.R. nr 463 del 25/06/2007;

Richiamata la Determinazione nr.131 del 04/10/2007, esecutiva, con cui è stato conferito l’incarico professionale  al geom Massimo Grisanti con studio in Poggibonsi finalizzato all’elaborazione di progetto preliminare relativo alla realizzazione del percorso pedonale di collegamento fra la frazione di Marcialla ed il cimitero comunale;

Visto il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, redatto dal geom. Massimo Grisanti , composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1

- Inquadramento 1/5000

- Estratto di regolamento Urbanistico Comunale 1/2000;

- Estratto di Mappa 1/2000

- Relazione Tecnica illustrativa

- Quadro economico di spesa

- Planimetria 1/1000

- Sezione 1/20

- Documentazione Fotografica

Tav. 2

- Piano particellare di esproprio

Tav. 3

- Computo metrico estimativo

- Stima Lavori

- Elenco Prezzi

Tav. 4

- Capitolato speciale di Appalto

Visto il seguente quadro economico dal quale si evince un importo complessivo di €. 200.000,00 così suddiviso:

Lavori a base d'appalto		€      152.500,00

Oneri di sicurezza			€         3.000,00

=======

€.   155.500,00

Somme a disposizione

- spese tecniche ( coord. Sicurezza)	€         3.000,00

- spese tecniche (prog/dd.ll.)		€       19.500,00

- spese tecniche (fraz.ti)	            €        2.000,00

- I.V.A. lavori				€       15.250,00

- I.V.A. (oneri sicurezza)		€           300,00

- Acquisizione aree o immobili	            €        3.000,00

- RUP D.lgs 163/2006			€        1.000,00

- Imprevisti/arr.ti			€           450,00

========

Sommano	€.    44.500,00 										==========

T O T A L E 	€.   200.000,00

Rilevato  che l’intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;

Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 139 del 10.10.2007 esecutiva, con cui è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 e relativo elenco annuale 2008, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006;

Richiamata altre sì la delibera della Giunta Provinciale n. 280 del 10.10.2007 esecutiva, con cui è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 e relativo elenco annuale 2008;

Dato atto  che l’ intervento in oggetto è inserito in entrambi i provvedimenti su indicati nell’ elenco delle opere pubbliche previste per l’ anno 2008;

Ritenuto pertanto assumere i seguenti provvedimenti :

- Approvare il progetto definitivo in oggetto redatto dal tecnico incaricato geom. Massimo Grisanti che si allega al presente provvedimento quale documentazione integrante e sostanziale del presente atto;

- Impegnarsi a sostenere la quota parte residua del finanziamento , determinata nella misura del 60% pari ad € 120.000,00 , di cui € 70.000,00 a carico della Provincia di Firenze così come stabilito all’art. 6 del  Disciplinare Regionale approvato con D.G.R. nr. 463 del 25/06/2007 ;

- Rispettare i tempi per l’inizio dei lavori e la completa realizzazione dell’opera in complessivi 18 mesi consecutivi e concluderli entro 24 mesi dal loro inizio , pena la revoca del finanziamento regionale ;

- Comunicare tempestivamente alla Regione Toscana eventuali esigenze di variazioni progettuali sostanziali rispetto alla proposta presentata ;

- Predisporre e rendere disponibile un esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione ed a consentire alla Regione Toscana lo svolgimento di eventuali sopralluoghi ;

- Nominare , quale Responsabile Unico del Procedimento , il geom. Loris Agresti Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Barberino Val d’Elsa ;

- Rimandare a successivo provvedimento l’approvazione del progetto esecutivo in oggetto ed al relativo finanziamento in relazione alla concessione del finanziamento o meno ;

- Subordinare l’ esecuzione dell’ opera alla concessione del finanziamento da parte della Regione Toscana;

Dato Atto che tale intervento rientra tra gli obiettivi e finalità che il Comune ha stabilito nell’accordo di programma sottoscritto congiuntamente al Comune di Tavarnelle Val di Pesa e la Provincia di Firenze per la realizzazione di strutture sociali ,culturali , viarie , sportive e scolastiche ;

Visto il D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 ed in particolare l’art. 93;

Visti gli artt. 35 e ss. del D.P.R. n° 554/99;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni suesposte

- Approvare il progetto definitivo in oggetto redatto dal tecnico incaricato geom. Massimo Grisanti per l’importo complessivo di € 200.000,00 composto dai seguenti elaborati :

Tav. 1

- Inquadramento 1/5000

- Estratto di regolamento Urbanistico Comunale 1/2000;

- Estratto di Mappa 1/2000

- Relazione Tecnica illustrativa

- Quadro economico di spesa

- Planimetria 1/1000

- Sezione 1/20

- Documentazione Fotografica

Tav. 2

- Piano particellare di esproprio

Tav. 3

- Computo metrico estimativo

- Stima Lavori

- Elenco Prezzi

Tav. 4

- Capitolato speciale di Appalto

2 ) approvare il seguente quadro economico dal quale si evince un importo complessivo di €. 200.000,00 così suddiviso:

Lavori a base d'appalto		€     152.500,00

Oneri di sicurezza			€        3.000,00

=======

€.   155.500,00

Somme a disposizione

- spese tecniche ( coord. Sicurezza)	€        3.000,00

- spese tecniche (prog/dd.ll.)		€       19.500,00

- spese tecniche (fraz.ti)	            €         2.000,00

- I.V.A. lavori				€        15.250,00

- I.V.A. (oneri sicurezza)		€            300,00

- Acquisizione aree o immobili	            €         3.000,00

- RUP D.lgs 163/2006			€          1.000,00

- Imprevisti/arr.ti			€            450,00

========

Sommano	€.       44.500,00 										==========

T O T A L E 	€.     200.000,00

- Impegnarsi a sostenere la quota parte residua del finanziamento , determinata nella misura del 60% pari ad € 120.000,00 , di cui € 70.000,00 a carico della Provincia di Firenze così come stabilito all’art. 6 del  Disciplinare Regionale approvato con D.G.R. nr. 463 del 25/06/2007;

- Rispettare i tempi per l’inizio dei lavori e la completa realizzazione dell’opera in complessivi 18 mesi consecutivi e concluderli entro 24 mesi dal loro inizio , pena la revoca del finanziamento regionale ;

- Comunicare tempestivamente alla Regione Toscana eventuali esigenze di variazioni progettuali sostanziali rispetto alla proposta presentata ;

- Predisporre e rendere disponibile un esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione ed a consentire alla Regione Toscana lo svolgimento di eventuali sopralluoghi ;

- Nominare , quale Responsabile Unico del Procedimento , il geom. Loris Agresti Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Barberino Val d’Elsa ;

- Rimandare a successivo provvedimento l’approvazione del progetto esecutivo in oggetto ed al relativo finanziamento dell’opera in relazione alla eventuale concessione , da parte della Regione Toscana , del finanziamento in attuzione del decreto Dirigenziale 3790 del 18 Luglio 2007  ;

- Subordinare l’ esecuzione dell’ opera alla concessione del finanziamento da parte della Regione Toscana;

- Dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere quanto prima alla consegna dei lavori per rispettare il termine di conclusione dei lavori, previsto nella Convenzione richiamata in premessa entro il 31/12/2008.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE - allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto “Lavori di realizzazione camminamento pedonale di collegamento fra la frazione di Marcialla ed il cimitero: approvazione progetto preliminare/definitivo.” per la Giunta Comunale del  17.10.2007.

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto  Geom. Loris Agresti, Responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 17.10.2007					                              IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO Geom. Loris Agresti

IL  SINDACO				                             IL  VICE SEGRETARIO

f.to  Maurizio Semplici  			                          f.to  Dott. Sandro Bardotti

# Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

# Lì, 23/10/2007					                                          IL VICE SEGRETARIO

# f.to  Dott. Sandro Bardotti

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì,    17/10/2007							       IL VICE SEGRETARIO

f.to  Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì __________			                                                                   IL VICE SEGRETARIO

Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 					                              L’istruttore amm.vo contabile