| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N. 1 LL.PP. REFERENTE POLITICO Maurizio Semplici. REFERENTE GESTIONALE Geom.Loris Agresti. TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO; Di innovazione/sviluppo; Di mantenimento/consolidam.. DI PRODOTTO. DI PROCESSO. OBIETTIVO DI SETTORE. OBIETTIVO INTERSETTORIALE. PESO DELL’ OBIETTIVO. DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Realizzazione opere pubbliche: - Progettazione - Affidamento incarichi - Espletamento gara di appalto - Direzione lavori e C.R.E. - Verifiche e controllo - Richiesta Finanziamenti Alienazione e/o concessione immobili di proprietà comunale: - Perizia - Bando. FASI SVILUPPO OBIETTIVO n.; DESCRIZIONE ATTIVITA’; Altri Settori/Servizi Responsabili; TEMPISTICA DI RIFERIMENTO. G; F; M; A; M; G; L; A; S; O; N; D. 1; Camminamento pedonale Marcialla - Cimitero; X. 2; realizzazione campo pozzi a servizio delle sonde geotermiche del nuovo centro culturale nel Capoluogo; X. 3; Realizzazione della Cupola all’osservatorio astronomico; X; X; X; X; X. 4; R.S.S.P. L. 626/96; X; X; X. 5; manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica a cottimo fiduciario; X; X; X; X; X; X. 6; manutenzione straordinaria degli immobili comunali a cottimo fiduciario; X; X; X; X; X; X. 7; manutenzione delle strade comunali a cottimo fiduciario; X; X; X; X; X; X. 8; Manutenzione straordinaria vari cimiteri comunali; X; X; X; X; X. 9; Ampliamento Scuola materna di Vico d’Elsa; X; X; X. 10; Ristrutturazione copertura Palazzo Pellegrini; X; X; X; X; X. 11; realizzazione nuova scuola elementare nel Capoluogo; X; X; X; X; X; X. 12; realizzazione di camminamento pedonale in località La Zambra sulla S.R. n.429 al km.44,00; X; X. 13; Lotto 6 Urbanizzazione Area scolastica; X; X; X; X; X; X. 14; Manutenzione straordinaria varie strade comunali; X; X; X; X; X; X. 15; Messa in sicurezza della Porta Fiorentina; X; X; X; X; X; X. 16; concessione d’uso della cappella cimiteriale di proprieta’ comunale ubicata in localita’ Marcialla; X; X; X; X; X; X. 17; Regimazione acque meteoriche in Loc. Chiano; X; X; X; X. 18; Consolidamento del muro in Via delle Stallacce; X; X; X; X. 19; Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione e risparmio energetico; X; X; X; X; X; X. 20; Realizzazione dei fontanelli in Loc. Marcialla e Vico d’Elsa; X; X; X; X. 21; camminamento pedonale di collegamento fra il Capoluogo e la località di S.Filippo; X; X; X; X; X. |  |
| --- | --- |
| N. | % | RISULTATI ATTESI (Decrizione) | Indicatori (descrittori) | Target |  |  |
|  |  |  | Tipologia Misura Indicatore -Tempo -Numero -On/Off -Percentuale -Relazione quantitativa | MIN. | MAX |  |
| 1 |  | Stato finale e C.R.E. | On/Off | si |  |  |
| 2 |  | Stato finale e C.R.E. | On/Off | si |  |  |
| 3 |  | Affidamento Incarico coordinatore della sicurezza, predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 4 |  | Affidamento Incarico | On/Off | si |  |  |
| 5 |  | Progettazione interna, gara, direzione lavori | On/Off | si |  |  |
| 6 |  | Progettazione interna, gara, direzione lavori | On/Off | si |  |  |
| 7 |  | Progettazione interna, gara, direzione lavori | On/Off | si |  |  |
| 8 |  | Progettazione interna | On/Off | si |  |  |
| 9 |  | Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 10 |  | Direzione lavori, Stato finale e C.R.E. | On/Off | si |  |  |
| 11 |  | Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 12 |  | Direzione lavori, Stato finale e C.R.E. | On/Off | si |  |  |
| 13 |  | Progettazione interna | On/Off | si |  |  |
| 14 |  | Progettazione interna | On/Off | si |  |  |
| 15 |  | Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 16 |  | Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 17 |  | Progettazione | On/Off | si |  |  |
| 18 |  | Affidamento incarico, Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 19 |  | Affidamento incarico, Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 20 |  | Predisposizione bando, gara | On/Off | si |  |  |
| 21 |  | Affidamento incarico | On/Off | si |  |  |

Performance individuale

| Sessione di valutazione | Anno 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Nome e Cognome |  | Incarico: |

Collaborazione attesa su obiettivo di servizio (descrizione):

Raggiungimento degli obiettivi individuali                      PESATURA:___________/100

|  | valore | Perc.ragg.obiettivo |
| --- | --- | --- |
| Performance individuale | % |  |
|  | % |  |
|  | % |  |