COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

#### AREA TECNICA - U.O. Lavori Pubblici

Al Sindaco - sede

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012 / 2014  -

Con riferimento al D.Lgs nr. 163 del 12/04/2006 circa le modalità per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2012/2014 quest’ufficio, in considerazione delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto i seguenti studi di fattibilità per le opere da inserire nel programma suddetto.

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2012

- Sistemazione esterna scuola elementare – lotto 6 urbanizzazione scuole

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 6 si prevede infatti la realizzazione dell’area esterna pertinenziale esclusiva a servizio della scuola elementare ed occupa una superficie complessiva di circa mq. 3.000,00 .

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto del terreno al fine di mitigare la pendenza del terreno e di concentrare il salto di quota al di sotto del percorso  pedonale di collegamento .

L’intervento prevede , in sintesi , la realizzazione delle seguenti categorie di lavoro :

- Gli scavi per raggiungere le quote di progetto.

- La realizzazione delle strutture di contenimento del terreno a monte dei giardini.

- Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il loro convogliamento a valle.

- La sistemazione a verde con prato e alberature.

- La realizzazione delle recinzioni dei giardini e posa in opera dei cancelli di accesso.

- La realizzazione di una rampa di collegamento tra il giardino delle classi a quota 0,00 e quello delle classi a quota -1,50 m. .

- La realizzazione delle ringhiere di protezione e delle aiuole tra i due giardini.

- La realizzazione della scala di collegamento tra il giardino delle classi a quota -1,50 m. e il giardino  del refettorio posto a quota -5,00 m.

- La realizzazione delle pergole per la schermatura solare sui fronti finestrati delle classi.

- La realizzazione dei marciapiedi perimetrali.

- La realizzazione dei percorsi pavimentati dei giardini.

- La realizzazione delle sedute e dei tavoli nei giardini.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 450.000,00 comprensiva dei lavori ed oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Manutenzione straordinaria vari cimiteri comunali

L’Amministrazione Comunale sta’ attuando da alcuni anni un programma di interventi finalizzati al potenziamento e recupero funzionale dei cimiteri comunali distribuiti nel territorio .

In questo contesto i cimiteri di Barberino Val d’Elsa , Marcialla e Vico d’Elsa sono stati interessati recentemente da opere di sistemazione ed ampliamento. Tale provvedimento ha consentito di create sufficienti disponibilità di cappelle pubbliche in relazione alle potenziali esigenze e necessità del popolazione residente.

Da una verifica condotta dall’ U.T.C. in merito condizioni di manutenzione delle vecchie strutture è emerso che nelle aree cimiteriali vi sono cappelle di proprietà pubblica che risultano in precario stato di manutenzione , necessitano quindi di interventi urgenti per un recupero architettonico e strutturale .

Grazie ai numerosi sopralluoghi ed accertamenti effettuati da questo ufficio è stato possibile  individuare le infrastrutture pubbliche più carenti e definire l’ordine di priorità ed i relativi costi di intervento.

Si è rilevato , in particolare , l’esigenza di dare attuazione alle seguenti opere :

- Rifacimento del solaio di copertura di cappella pubblica al cimitero di Vico d’elsa ;

- Consolidamento delle strutture portanti , sia in fondazione che in elevazione , di cappella pubblica ubicata nel cimitero comunale del Capoluogo ;

- Manutenzione straordinaria dei vialetti e camminamenti pedonali posti all’interno delle diverse aree cimiteriali;

- Manutenzione straordinaria generalizzato dei manti di copertura delle vecchie cappelle .

Per quanto concerne l’aspetto economico , tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione agli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio , si quantifica un importo complessivo presunto dei lavori di €. 25.000,00 compreso Iva , spese tecniche ed oneri per la sicurezza sufficienti all’attuazione di un primo stralcio esecutivo dei lavori per l’ annualità  2012 .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

- Realizzazione fontanelli di distribuzione acqua trattata

L’Amministrazione comunale , in relazione al risultato positivo ottenuto dalla precedente iniziativa , intende ripetere l’esperienza  maturata con il fontanello pubblico del Capoluogo anche nelle frazioni  distribuite sul territorio comunale.

L’iniziativa scaturisce dalla volontà di perseguire i seguenti obbiettivi :

- ridurre la produzione ed i rifiuti da imballaggio in Pet o vetro ;

- valorizzare e rilanciare l’uso dell’acqua alimentare pubblica ;

- promuovere la prevenzione nella produzione dei rifiuti da parte dei cittadini ;.

Altri fattori collegati all’iniziativa saranno la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla produzione e trasporto delle acque in bottiglia. La realizzazione del fontanello potrà ricoprire anche un ruolo sociale importante generando affluenza ed occasioni d’incontro.

In questo contesto l’Ufficio Tecnico è stato incaricato di elaborare una documentazione progettuale finalizzata all’ installazione di. due nuovi impianti nelle frazioni principali ( Marcialla e Vico d’Elsa ) delle stesse caratteristiche dell’impianto esistente .

Il progetto non vedrà la collaborazione di Società o paternariati , l’iniziativa sarà realizzata interamente dal Comune.

Per quanto concerne l’aspetto economico si stima un importo presunto dei lavori di € 25.000,00

- Collegamento pedonale S.Filippo – cimitero

Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la località di S.Filippo ed il cimitero .

L’intervento si pone nell’ottica di garantire la sicurezza dei pedoni che per raggiungere la struttura pubblica sono costretti a transitare nella strada esistente priva di marciapiedi e camminamenti protetti .

Il progetto consente inoltre di valorizzare l’area dal punto di vista turistico in relazione alle particolarità naturalistiche dei luoghi circostanti e tenuto conto che la zona è caratterizzata da strutture ricettive di particolare importanza.

Il camminamento si svilupperà a margine della strada comunale che conduce a S.Filippo per un tratto di ml. 200.00 per poi proseguire sulla S.R. nr. 2 “Cassia “ per ulteriori ml. 100,00 circa .

Si tratta di una proprietà privata percui i lavori saranno subordinati all’avvio delle necessarie procedure espropriative .

Le opere in programma comporteranno la realizzazione delle categorie di lavorio quali lo sbancamento del terreno , creazione di rilevati , riprofilatura delle scarpate , creazione di sottofondo e massicciate , pavimentazioni in autobloccanti in analogia ai percorsi sinora realizzati da questo Ente.

Completeranno i lavori la realizzazione dei servizi a rete quali l’illuminazione nonché le fognature per una corretta regimazione delle acque meteoriche ;

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al posizionamento di opportuna segnaletica stradale , sia orizzontale che verticale , per l’attraversamento pedonale dalla S.R. nr. 2 in conformità al C.d.S. vigente.

In relazione  gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              120.000,00 compreso lavori ed oneri accessori

- Spostamento marciapiede sulla S.R. n° 2 Cassia nel Capoluogo

L’Amministrazione Comunale di Barberino Val d’Elsa d’intesa con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha voluto dare seguito al progetto generale di messa in sicurezza della viabilità e dei percorsi pedonali ad essa collegati con la redazione del progetto esecutivo che riguarda il tratto della via Cassia compreso tra via Foscolo ed il cimitero comunale .

Nel tratto in questione si tratta di trasferire da valle a monte il marciapiede esistente completandolo con le opere integrative quali lo smaltimento delle acque meteoriche ed una piattaforma di attraversamento pedonale lievemente rialzata con effetti di dissuasione della velocità all’ingresso dell’abitato.

Il tratto interessato riguarda circa 300 mt. della SRT n2 a monte dell’abitato e prevede la costruzione di una barriera di protezione per gli autoveicoli tipo new Jersey rivestita con lastre di pietra serena regolarmente disposte per continuità con il muro in pietra sottostante e per mantenere un omogeneità paesaggistica peculiare del paesaggio circostante.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              218.461,00 compreso lavori ed oneri accessori

- Realizzazione rete idrica e metanizzazione in loc. S.Martino – Valcanoro

Il progetto prevede il collegamento fra gli acquedotti della zona industriale del Cipressino con l’abitato di San martino ubicato nei Comuni di Barberino Val d’Elsa e Poggibonsi .

A tale scopo si rende necessario sollevare l’acqua  mediante un gruppo di pressurizzazione con un convertitore di frequenza incorporato , necessario per alimentare l’utenza in base al loro fabbisogno effettivo.

Nel progetto si è tenuto conto di installare nr. 2 sebatoi con capacità di circa mc. 10 cad da installarsi nell’area dello svincolo/ verde situata all’ingresso della zona industriale del Cipressino.

Per la completa realizzazione e funzionalità dell’impianto di sollevamento occorre asservire un area destinata a tale scopo non inferiore ad 80/100 mq. dove dovrà essere richiesta la fornitura di energia elettrica per una potenza di circa 5 kw trifase 400 V.

Successivamente l’impianto sarà tele controllato mediante un sistema di segnalazione remota via GSM mediante il posizionamento di una clip dati.

E’ previsto inoltre la realizzazione di una nuova rete di distribuzione idrica in ghisa sferoidale del dn 100 mm lungo la strada regionale SR 2 detta Cassia per uno sviluppo di ml. 2000 circa.

Il progetto ha tenuto conto di posizionare la nuova rete idrica in due tratti , uno a la to dlla strada regionale e quindi in proprietà privata ed n successivo tratto con posa in sede stradale bitumata.

La Provincia di Firenze competente ha prescritto il riempimento degli scavi con calcestruzzo alveolare ed il rifacimento della pavimentazione completa previa fresatura.

Nel progetto è stato previsto la fornitura e posa di una tubazione in polietilene per gas diam 125 mm da posizionare nello stesso scavo della conduttura idrica.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              654.133,96 compreso lavori ed oneri accessori

- Manutenzione straordinaria varie strade comunali

In esito ad una verifica condotta dall’U.T.C. relativamente allo stato di manutenzione e conservazione delle strade comunali  distribuite sul territorio è emerso che vi sono alcuni tratti che risultano in condizioni di criticità .

Le particolari condizioni meterologiche di questo inverno hanno contribuito a genere una situazione difficile e precaria per la pubblica incolumità , sono evidenti segnali di degrado e disgregazione del manto stradale , occorrono inoltre opere di regimazione delle acque meteoriche .

L’Amministrazione Comunale , in questo contesto , ha infatti manifestato l’esigenza di procedere alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria ed ha conferito all’ U.T.C. l’incarico professionale finalizzato ad una ricognizione delle strade ;

Grazie ai numerosi sopralluoghi ed accertamenti effettuati da questo ufficio è stato possibile  individuare le infrastrutture pubbliche più carenti e definire l’ordine di priorità ed i relativi costi di intervento.

Si è rilevato , in particolare , l’esigenza di dare attuazione alle seguenti opere :

- Lavori di risanamento della massicciata e completo rifacimento del manto stradale in via di Poneta nel tratto pianeggiante che si sviluppa tra le località denominate Zambra e Poneta ;

L’intervento andrà ad interessare circa 800,00 ml di carreggiata per una superficie complessiva di mq. 5.000,00;

- Lavori di risanamento della massicciata  e rifacimento di manto stradale per brevi tratti anche non consecutivi nella strada comunale di Cortine  ;

Si stima una superficie complessiva presunta di mq. 1.000, 00 circa ;

Per quanto concerne l’aspetto economico , tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione agli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio , si quantifica un importo complessivo presunto dei lavori di €. 120.000,00 compreso Iva , spese tecniche ed oneri per la sicurezza sufficienti all’attuazione di un primo stralcio esecutivo dei lavori  per l’ annualità 2012.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2013

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 9°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 9 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 .

- Opere di urbanizzazione area scolastica Capoluogo – lotto 7

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 7 si prevede infatti la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della scuola elementare  che occupa una superficie complessiva di circa mq. 3.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 500.000,00 comprensiva dei lavori ed

oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …) ;

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2014

- Parcheggio Vico d’Elsa , via delle Fonti 1° lotto

Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della frazione di Vico d’Elsa.

Il terreno interessato dall’intervento si sviluppa a margine del centro storico sulla via della Fonti  , si estende per una superficie di mq. 1200,00 circa in zona urbanistica classificata F4 .

Si tratta di una proprietà privata percui i lavori saranno subordinati all’avvio delle necessarie procedure espropriative .

Il progetto prevede la creazione un parcheggio con ingresso ed uscita dalla via della fonti ad unico senso di circolazione per complessivi nr. 35 stalli  circa .

Si prevedono operazioni di scavo e riporto di terreno al fine di collocare l’opera in posizione ottimale rispetto alla quota stradale esistente .

Le acque meteoriche verranno convogliate attraverso un sistema di fognature e caditoie  distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del parcheggio .

Al fine di consentire la permeabilità del suolo si prevede una pavimentazione in autobloccanti dei posti auto  , le corsie di manovra verranno bitumate .

Per attenuare l’impatto ambientale della nuova zona urbanizzata verranno inoltre create delle schermature con l’inserimento di essenze arboree autoctone quali ulivi e cipressi.

Si prevede inoltre la realizzazione di un idoneo impianto elettrico per l’illuminazione della zona al fine di rendere fruibile e sicura l’infrastruttura negli orari notturni .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              150.000,00 per l’annualità 2014

- Metanizzazione loc. Monsanto

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Barberino Val d’Elsa la soc. Toscana Energia spa , in accordo con la soc. extra , ha redatto il progetto preliminare per l’estensione della rete gas metano MPA a servizio della Località di Monsanto .

Per una valutazione di carattere tecnico si rimanda alla documentazione progettuale redatta della Società  che gestisce il servizio .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico sono stati quantificati costi per € 570.000,00 circa.

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Loris Agresti