COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.2  del  8.1.2013

OGGETTO: Progetto esecutivo per la realizzazione della scuola elementare in loc. Bustecca nel Capoluogo. Approvazione seconda perizia di spesa e suppletiva.

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore 10.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici - Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

|  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- |
| SEMPLICI MAURIZIO Sindaco | X |  |
| BECATTELLI MARIO Assessore | X |  |
| SECCI ANTONELLA Assessore | X |  |
| BANDINELLI SILVANO Assessore | X |  |
| SOLLAZZI PATRIZIA Assessore | X |  |
| CECCATELLI MATTEO Assessore | X |  |
|  | 6 |  |

Verbalizza il Segretario Generale  Dott. Ferdinando Ferrini.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione GC/10 nr. 183 del 20/06/2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Scuola Elementare del capoluogo in Loc. Bustecca, per un importo complessivo di € 4.500.000,00 di cui € 3.619.224,27 a base d’appalto oltre € 194.753,60 per oneri sicurezza ed € 686.022,13 per somme a disposizione;

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 99 del 20/06/2011 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta VE.MI.NI srl con sede in Trentola Ducenta (CE) , via Manzoni sn , P.I. n° 03492200617, per l’importo netto contrattuale di € 3.615.605,05 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 194.753,60, oltre iva e somme a disposizione come risulta dal seguente Quadro Economico dei Lavori:

Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )		€   3.615.605,05

Oneri di sicurezza						            €     194.753,60

===========

€ 3.810.358,65

Somme a disposizione per :

- spese tecniche per progettazione interna			           €        38.001,37

- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi			€         82.000,00

- spese tecniche per indagini geologiche			    	            €        29.500,00

- spese tecniche per coordinamento sicurezza			            €        23.500,80

- spese tecniche per progetto impianti elettrici			            €        16.401,60

- spese tecniche per progetto impianti termici			            €        24.326,22

- spese tecniche per progetto verifica acustica			            €          1.000,00

- spese per redazione rendering					            €          9.800,00

- spese per pubblicazioni e commissione di gara			            €        15.000,00

- iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.315.605,05)		            €       231.560,00

- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.300.000)				€         52.000,00

- iva oneri sicurezza (10%)					            €        19.475,00

- spese tecniche per supporto alla progettazione			            €        36.000,00

- spese per indennità di esproprio					€       106.020,50

- spese per deposito pratica genio civile				            €          3.883,70

- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)				€             602,47

- spese per parere V.V.F.	 (det 195/2010)				€             265,10

- imprevisti ed arrotondamenti					            €          4.188,29

Sommano                    €     693.525,05

T O T A L E 	            €  4.503.883,70

=============

- Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr 125 del 13/07/2012 , esecutiva è stato conferito l’incarico professionale per l’elaborazione del progetto esecutivo strutturale delle opere di sostegno e  relative indagini geologiche ;

- Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 132 del 06/08/2012 , esecutiva è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva  come indicato nel seguente quadro economico di spesa :

Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )		€      4.039.657,26

Oneri di sicurezza						            €        194.753,60

===========

€   4.234.410,86

Somme a disposizione per :

- spese tecniche per progettazione interna				€          63.892,00

- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi			€          95.000,00

- spese tecniche per indagini geologiche			    	            €         34.141,56

- spese tecniche per coordinamento sicurezza			            €         23.500,80

- spese tecniche per progetto impianti elettrici			            €         16.401,60

- spese tecniche per progetto impianti termici			            €         24.326,22

- spese tecniche per progetto verifica acustica			            €           1.000,00

- spese per redazione rendering					            €           9.800,00

- spese per pubblicazioni e commissione di gara			            €         15.000,00

- iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.639.657,26)		            €        263.966,00

- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.400.000)				€          56.000,00

- iva oneri sicurezza (10%)					            €         19.475,00

- spese tecniche per supporto alla progettazione			            €         36.000,00

- spese per indennità di esproprio					€        106.020,50

- spese per deposito pratica genio civile				            €           3.883,70

- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)				€            602,47

- spese per parere V.V.F.	 (det 195/2010)				€            265,10

- spese per analisi terre da scavo			   		€            871,20

- spese tecniche per rilievi strumentali topografici			€         3.775,20

- imprevisti ed arrotondamenti					            €         4.668,61

- economie sui lavori destinate a spese tecniche per progettazione

definitiva della palestra						€         9.161,06

Sommano                    €     787.751,02

T O T A L E 	            € 5.022.161,88

- Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 218 del 28/12/2012 , esecutiva  con cui venivano rettificati alcuni impegni di spesa approvati con la precedente Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 132 del 06/08/2012;

VISTO  il Contratto di Appalto Rep. n° 12/2011 stipulato in data 20 settembre ’11 dal Segretario Comunale e registrato a Firenze il 04/10/2011 Serie 1 n° 567;

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ma necessarie per consolidare il versante a monte della scuola, e garantire una maggiore sicurezza dei lavori;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dalla  D.L. Arch. Alberto Masoni e geom. Conforti Stefano, che risulta  costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica

- Computo metrico estimativo

- Quadro economico comparativo

- Elenco Nuovi prezzi

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa prevede un nuovo importo di lavori pari a € 4.032.579,11 al netto del ribasso d’asta, oltre oneri per la sicurezza per € 194.753,60 con un aumento dell’importo contrattuale determinato in € 413.354,84;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )	          €    4.032.579,11

Oneri di sicurezza						          €      194.753,60

===========

€  4.227.332,71

Somme a disposizione per :

- spese tecniche per progettazione interna			         €         63.892,00

- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi		         €         95.000,00

- spese tecniche per indagini geologiche			    	         €         37.100,00

- spese tecniche per coordinamento sicurezza			         €         23.500,80

- spese tecniche per progetto impianti elettrici			         €         16.401,60

- spese tecniche per progetto impianti termici			         €         24.326,22

- spese tecniche per progetto verifica acustica			            €          1.000,00

- spese per redazione rendering					            €          9.800,00

- spese per pubblicazioni e commissione di gara			            €        15.000,00

- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.400.000)				€         56.000,00

- iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.632.579,11)		            €       263.258,00

- iva oneri sicurezza (10%)					            €         19.475,00

- spese tecniche per supporto alla progettazione			            €         36.000,00

- spese per indennità di esproprio					€        106.020,50

- spese per deposito pratica genio civile				            €           3.883,70

- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)				€              602,47

- spese per parere V.V.F.	 (det 195/2010)				€              265,10

- spese per analisi terre da scavo			   		€              871,20

- spese tecniche per rilievi strumentali topografici			€           3.775,20

- economie sui lavori destinate a spese tecniche per progettazione	€           9.161,06

definitiva della palestra

- arrotondamenti ed imprevisti					            €          9.496,32

Sommano                     €     794.829,17

T O T A L E 	            €  5.022.161,88

=========

DATO ATTO altresì di confermare con il presente atto gli impegni di spesa assunti con i provvedimenti citati in premessa per l’importo complessivo di € 5.022.161,88 ;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ;

VISTO il d. P.R. 5 Ottobre 2010 , nr 207

VISTO l’art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

Per le motivazioni suesposte:

- Di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa oltre che suppletiva, redatta dalla D.L. Arch. Alberto Masoni e  geom. Conforti Stefano, da cui risulta un nuovo importo lavori pari a € 4.032.579,11 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva e somme a disposizione per complessivi                  € 989.582,77 per una spesa totale di € 5.022.161,88;

- Di approvare pertanto il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )	           €     4.032.579,11

Oneri di sicurezza						           €       194.753,60

===========

€  4.227.332,71

Somme a disposizione per :

- spese tecniche per progettazione interna			          €         63.892,00

- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi		          €         95.000,00

- spese tecniche per indagini geologiche			    	          €         37.100,00

- spese tecniche per coordinamento sicurezza			          €         23.500,80

- spese tecniche per progetto impianti elettrici			          €         16.401,60

- spese tecniche per progetto impianti termici			          €         24.326,22

- spese tecniche per progetto verifica acustica			          €           1.000,00

- spese per redazione rendering					          €           9.800,00

- spese per pubblicazioni e commissione di gara			          €         15.000,00

- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.400.000)			          €         56.000,00

- iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.632.579,11)	                     €        263.258,00

-- iva oneri sicurezza (10%)					         €          19.475,00

- spese tecniche per supporto alla progettazione			         €          36.000,00

- spese per indennità di esproprio				         €        106.020,50

- spese per deposito pratica genio civile				         €           3.883,70

- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)			         €              602,47

- spese per parere V.V.F.	 (det 195/2010)			         €              265,10

- spese per analisi terre da scavo			   	         €              871,20

- spese tecniche per rilievi strumentali topografici		         €           3.775,20

- economie sui lavori destinate a spese tecniche per progettazione        €           9.161,06

definitiva della palestra

- arrotondamenti ed imprevisti					         €           9.496,32

Sommano                  €     794.829,17

T O T A L E 	                      €  5.022.161,88

================

3.	Di approvare la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento elaborata dalla  D.L. Arch. Alberto Masoni e geom. Conforti Stefano , che risulta  costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica

- Computo metrico estimativo

- Quadro economico comparativo

- Elenco Nuovi prezzi

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- di confermare gli impegni di spesa assunti con i provvedimenti citati in premessa per l’importo complessivo di  € 5.022.161,88.

- di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere al 	completamento dei lavori di urbanizzazione.

PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Progetto esecutivo per la realizzazione della scuola elementare in loc. Bustecca nel Capoluogo. Approvazione seconda perizia di spesa e suppletiva” all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  8/1/2013.

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 8/1/2013			                                                                       IL RESPONSABILE

Area Tecnica

f.to  Geom. Loris Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 8/1/2013			                                                                       IL RESPONSABILE

Area Economico Finanziaria

f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera

IL  SINDACO				                                            IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  Maurizio Semplici  			                                          F.TO  Dott. Ferdinando Ferrini

# Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

# Lì, 4/4/2013				                                                             IL VICE SEGRETARIO

# f.to Dott. Sandro Bardotti

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì,  4/4/2013					                                                 Il VICE SEGRETARIO

f.to Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________			                                                                       IL VICE SEGRETARIO

Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 					                              L’istruttore amm.vo contabile