COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.71   del  3.9.2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione percorso pedonale per il collegamento delle architetture minori – 1° stralcio funzionale esecutivo – Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa.

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

|  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- |
| SEMPLICI MAURIZIO Sindaco | X |  |
| BECATTELLI MARIO Assessore | X |  |
| SECCI ANTONELLA Assessore | X |  |
| BANDINELLI SILVANO Assessore | X |  |
| SOLLAZZI PATRIZIA Assessore | X |  |
| CECCATELLI MATTEO Assessore | X |  |
|  | 6 |  |

Verbalizza il Segretario Comunale  Dott. Rocco Cassano.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 del 01/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 161.318,55 a base d’appalto, € 2.000,00 per oneri sicurezza  ed € 16.681,45 per Iva e somme a disposizione;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta F.lli Zaccariello con sede in Poggibonsi, per l’importo di Euro 108.970,68 corrispondente al 32,45 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:

Importo lavori (contrattuale)					€     108.970,68

Oneri di sicurezza						€        2.000,00

===========

€   110.970,68

Somme a disposizione

- Iva lavori e sicurezza (10%)				         €       11.097,07

- Rup							         €           500,00

- Diritti di segreteria						€         75,92

- Somme a disposizione						€   57.356,33

===========

€  69.029,32

==========

T O T A L E 	         		 € 180.000,00

==========

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr.51 del  25/06/2013, esecutiva con cui è stata approvata la variante in corso d'opera oltre che suppletiva e di variata distribuzione di spesa;

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento GC/13 nr. 51 del 25/06/2013 è stato approvato il seguente quadro economico :

Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)			€    130.141,52

Oneri di sicurezza						€       2.000,00

===========

€  132.141,52

- Iva lavori e sicurezza (10%)				           €      13.214,15

- Rup							         €          500,00

- Diritti di segreteria					         €            75,92

- indennità di esproprio					         €        6.500,00

- Somme a disposizione					         €      27.568,41

=======

€      47.858,48

=======

T O T A L E 	         	          €      180.000,00

========

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr.65 del 01/08/2013, esecutiva con      cui è stata approvata la rettifica al quadro economico approvato con delibera GC/13 nr. 51 del 	5/06/2013  come di seguito indicato:

importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)			€   130.141,52

Oneri di sicurezza						€       2.000,00

===========

€  132.141,52

- Iva lavori e sicurezza (10%)				           €      13.214,15

- Rup							         €          500,00

- Diritti di segreteria					         €            75,92

    - indennità di esproprio					         €        6.500,00

    - incarico ing. Daniele Salvestrini				         €       1.698,84

- Somme a disposizione					         €      25.869,57

=======

€      47.858,48

=======

T O T A L E 	         	          €      180.000,00

========

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ritenute indispensabili a consentire il completamento dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato arch. Stefania marini che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante, quadro economico;

- Computo metrico di progetto, di variante, quadro comparativo;

- Atto di sottomissione;

- Verbale di Concordamento nuovi prezzi.

RILEVATO  che l’intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta un nuovo importo lavori, al netto del ribasso d’asta, pari a €  130.008,75 oltre oneri sicurezza per € 2.000,00  come di seguito illustrato :

Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)			€     130.008,75

Oneri di sicurezza						€        2.000,00

=========

€   132.008,75

- Iva lavori e sicurezza (10%)				         €       13.200,87

- Rup							         €           500,00

- Diritti di segreteria					         €            75,92

    - indennità di esproprio					         €        6.500,00

    - incarico ing. Daniele Salvestrini				         €       1.698,84

- Somme a disposizione					         €      26.015,62

=========

€     47.991,25

==========

T O T A L E 	         		€   180.000,00

==========

DATO ATTO che il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, non comporta una maggiore spesa  rispetto alla precedente perizia di variante e suppletiva;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

VISTO l’art. 122 del D.Lgs 152/2008;

VISTA la L.R. 31/08/2000 n.72;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

- di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa  inerente i lavori in oggetto, redatta dalla D.L. arch. Marini Stefania, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 32,45 % , di € 130.008,75 oltre oneri sicurezza, IVA e somme a disposizione come illustrato nel seguente quadro economico:

Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)			€     130.008,75

Oneri di sicurezza						€        2.000,00

=========

€  132.008,75

- Iva lavori e sicurezza (10%)				         €       13.200,87

- Rup							         €           500,00

- Diritti di segreteria					         €             75,92

    - indennità di esproprio					         €         6.500,00

    - incarico ing. Daniele Salvestrini				         €         1.698,84

- Somme a disposizione					         €       26.015,62

=========

€    47.991,25

=========

T O T A L E 	         		€  180.000,00

=========

- Di dare atto che il nuovo importo dei lavori , al netto del ribasso d'asta , non comporta una maggiore spesa  rispetto alla precedente perizia di variante e suppletiva ;

- Di approvare la documentazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato arch. Marini Stefania costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante , quadro economico ;

- Computo metrico di progetto, di variante , quadro comparativo ;

- Atto di sottomissione;

- Verbale di Concordamento nuovi prezzi.

- Di inviare il presente atto all’Ufficio Tecnico e all’ Ufficio Ragioneria per i conseguenti   adempimenti;

- Di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Lavori di realizzazione percorso pedonale per il collegamento delle architetture minori – 1° stralcio funzionale esecutivo – Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa”  all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  3/9/2013

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnia, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013		                                                                      	   IL RESPONSABILE

Area Tecnica

f.to  Geom. Loris Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013		                                                                      	   IL RESPONSABILE

Area Economico Finanziaria

f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera

IL SINDACO				                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  Maurizio Semplici  			                                            F.TO  Dott. Rocco Cassano

# Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 3/10/2013					                                                Il VICE SEGRETARIO

F.TO Dott. Sandro Bardotti

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 3/10/2013					                                                  Il VICE SEGRETARIO

F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________			                                                                       IL VICE SEGRETARIO

Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 					                              L’istruttore amm.vo contabile