COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.69   del  3.9.2013

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per la rettifica del tratto stradale comunale in località Sotterra. Approvazione.

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

|  | PRESENTI | ASSENTI |
| --- | --- | --- |
| SEMPLICI MAURIZIO Sindaco | X |  |
| BECATTELLI MARIO Assessore | X |  |
| SECCI ANTONELLA Assessore | X |  |
| BANDINELLI SILVANO Assessore | X |  |
| SOLLAZZI PATRIZIA Assessore | X |  |
| CECCATELLI MATTEO Assessore | X |  |
|  | 6 |  |

Verbalizza il Segretario Comunale  Dott. Rocco Cassano.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Deliberazione della Giunta Comunale nr. 68 del 26/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 120,000,00 di cui         € 104,537,00 a base d’appalto , € 1,500,00 per oneri sicurezza  ed € 13,963,00 per Iva e somme a disposizione;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 139 del 21/08/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta Masini  Strade con sede in Poggibonsi, per l’importo di Euro 63,882,56 corrispondente al 38,89 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 1,500,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:

Importo lavori (contrattuale)					€      63,882,56

Oneri di sicurezza						€       1,500,00

iva 10%							€       6.538,26

spese tecniche							€       2,090,74

incarido coord. 						            €       2.000,00

consulenze							€       1.000,00

somme a disp.ne						€      42.988,44

=========

T O T A L E 	         		€ 120.000,00

===========

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ritenute indispensabili a consentire il completamento dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal  D.L. Geom Stefano Conforti dell’ U.T.C. che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico Originario lavori ;

- Computo metrico in variante Suppletiva lavori ;

- Quadro comparativo lavori ;

- Quadro economico riepilogativo ;

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta un nuovo importo lavori , al netto del ribasso d’asta , pari a €  76.300,72 oltre oneri sicurezza per € 1,500,00  come di seguito illustrato :

Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)		            €   76.300,72

Oneri di sicurezza						€     1.500,00

iva 10%							€     7.780,07

spese tecniche							€     2.090,74

Somme destinate ad altre opere

(det. 155/2012; 171/2012; 194/2012; 49/2013)		           €    26.448,00

somme a disp.ne					           €      5.880,47

========

T O T A L E 	         	           € 120.000,00

=========

DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in € 12.418,16 oltre iva, ha comportato un incremento di spesa del 19,43 % nel rispetto dei limiti previsti per legge;

DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in complessivi € 13,659,98 (iva compresa), è finanziata nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area tecnica nr.139/2012 ;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999;

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il d. P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il decreto Sindacale n. 5 del 28/12/2012 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica per l’anno 2013;

VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di incarichi relativi a Commissioni di gara e di collaudo approvato con Deliberazione della G.C. n° 42 del 19/04/2011;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare la perizia di spesa suppletiva  inerente i lavori in oggetto , redatta dalla D.L. Igeom Stefano Conforti, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 38,89 % , di € 76.300,72 oltre oneri sicurezza , IVA e somme a disposizione come illustrato nel seguente quadro economico:

Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)		            €   76.300,72

Oneri di sicurezza						€     1.500,00

iva 10%							€     7.780,07

spese tecniche							€     2.090,74

Somme destinate ad altre opere

(det. 155/2012; 171/2012; 194/2012; 49/2013)		           €    26.448,00

somme a disp.ne					           €      5.880,47

========

T O T A L E 	         	         € 120.000,00

===========

- Di dare atto che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva , determinato in € 12.418,16 oltre iva ha determinato un incremento di spesa del 19,43 % nel rispetto dei limiti previsti per legge;

- Di dare atto altresì che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo della perizia suppletiva , determinato in € 13,659,98 (iva compresa), è finanziata nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area tecnica nr. 139/2012 ;

- Di approvare la documentazione tecnica predisposta dai D.L. Geom. Stefano Conforti dell' U.T.C.  costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico Originario lavori;

- Computo metrico in variante Suppletiva lavori;

- Quadro comparativo lavori;

- Quadro economico riepilogativo;

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

- Di dare atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella programmazione dei pagamenti dell’ente compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Di dare atto altresì che l'importo complessivo finale dei lavori ha determinato un economia di spesa  nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 139/12  e nr. 164/12, quantificati in complessivi € 5,880,47;

- Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

- di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere al completamento dei lavori di urbanizzazione.

PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per la rettifica del tratto stradale comunale in località Sotterra. Approvazione”  all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  3/9/2013

# PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnia, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013		                                                                      	   IL RESPONSABILE

Area Tecnica

f.to  Geom. Loris Agresti

# PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013		                                                                      	   IL RESPONSABILE

Area Economico Finanziaria

f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera

IL SINDACO				                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  Maurizio Semplici  			                                            F.TO  Dott. Rocco Cassano

# Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/9/2013					                                                Il VICE SEGRETARIO

F.TO Dott. Sandro Bardotti

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 10/9/2013					                                                  Il VICE SEGRETARIO

F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________			                                                                       IL VICE SEGRETARIO

Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 					                              L’istruttore amm.vo contabile