Prot. 9072

Al    Signor Sindaco

Alla Giunta Comunale

p.c.        Al Responsabile Area Finanziaria

sede

VERBALE DI SOMMA URGENZA

( art. 147 , comma 1 del D.P.R. 21/12/1999 nr. 554 -

Art. 176 del d, P.R. 5/10/2010 nr. 207  )

Oggetto : 3° Verbale relativo all’accertamento della somma urgenza a causa degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sul territorio comunale in data 21 e 24 Ottobre 2013 ;

Premesso che con prot. Nr. 8748/2013 del 22/10/2013 e Nr. 8801/2013 del 24/10/2013 sono stati sottoscritti dal R.U.P. geom Agresti Loris dell’ U.T.C. i verbali di somma urgenza relativi all’accertamento dello stato di allerta e calamità per gli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nel territorio comunale ;

Dato atto che l’Ufficio Tecnico settore lavori Pubblici ha continuato a svolgere , nei giorni successivi all’evento , l’attività di verifica e controllo del territorio nelle zone ed aree maggiormente colpite ;

Accertato , in esito ai numerosi sopralluoghi , che si sono manifestate altre criticità non segnalate né accertate precedentemente ;

Rilevato in particolare l’esigenza di intervenire nei seguenti contesti :

- rimozione dei detriti e macerie depositate a margine della strada comunale di Pastine provenienti dal muro di contenimento ceduto sotto il peso del terreno posto a monte ;

- rinfianco della massicciata e riprofilatura dei fossetti di guardia al costruendo camminamento pedonale che collega il Capoluogo alla località di San Filippo ;

- interventi di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola elementare del Capoluogo e palestra contigua ;

- rinfianco della banchina stradale in strada di Linari e regimazione delle acque meteoriche ;

- ripristino sede stradale in via di Uliveto loc. Tignano ;

Dato atto che persistono le condizioni per intervenire con le modalità della somma urgenza come disciplinato dall’art. 146 e segg del DPR 554/1999 come modificato ed integrato dall’art. 176 del DPR 207/2010 ;

Considerato opportuno di confermare i provvedimenti d’urgenza assunti con il Verbale prot. 8748 del 22/10/2013 e prot. 8801 del 24/10/2013 in ordine alle modalità di gestione dell’emergenza ;

Ritenuto pertanto procedere all’ incremento della stima dei danni con una somma determinata in complessivi  € 10.000,00 da rendicontare a consuntivo degli interventi effettuati ;

Ritenuto altresì integrare l’elenco delle ditte precedentemente approvato con il seguente nominativo :

- Stefano Arru con sede in Barberino Val d’Elsa

Detto verbale viene sottoscritto dal responsabile del Procedimento da trasmettere alla stazione appaltante per la copertura della spesa ed autorizzazione dei lavori .

Barberino Val d’Elsa 05/11/2013

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Loris Agresti